Declaración de Trabajo de Arquitectura

Arquitectura Empresarial - Municipalidad Metropolitana de Lima

Municipalidad Metropolitana de Lima

Nota: Este documento ha sido adaptado para el contexto de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el marco de la implementación de TOGAF 9.2.

Table of Contents

1	Propósito del Documento	4

2	Declaración de Trabajo de Arquitectura	5

2.1	Solicitud y Antecedentes del Proyecto	5

2.2	Descripción y Alcance del Proyecto	5

2.3	Descripción General	5

2.4	Alineamiento Estratégico	5

3	Objetivos y Alcance	6

3.1	Objectives	6

3.2	Scope	6

3.3	Partes Interesadas, Preocupaciones y Vistas	6

3.4	Enfoque de Gestión	6

3.5	Procedimientos de Cambio de Alcance	7

4	Roles y Responsabilidades	8

4.1	Estructura de Gobernanza	8

4.2	Procesos del Proyecto	8

4.3	Roles y Responsabilidades (RACI)	8

5	Enfoque Arquitectónico	9

5.1	Proceso de Arquitectura	9

5.2	Contenido de Arquitectura	11

5.3	Metodologías Relevantes y Estándares del Sector	12

5.4	Soporte del Continuo Empresarial	12

6	Plan de Trabajo	13

6.1	Actividad 1: Diagnóstico y Arquitectura AS-IS	13

6.1.1	Actividades	13

6.1.2	Entregables	13

6.2	Actividad 2: Diseño de Arquitectura TO-BE	14

6.2.1	Actividades	14

6.2.2	Entregables	14

6.3	Actividad 3: Hoja de Ruta y Plan de Implementación	14

6.3.1	Actividades	14

6.3.2	Entregables	14

6.4	Planificación de Comunicaciones	14

6.4.1	Eventos	14

6.4.2	Canales	14

6.4.3	Formatos	14

6.4.4	Contenido	14

6.5	Duración y Esfuerzo	15

6.6	Colaboración	15

6.7	Plan y Cronograma del Proyecto	15

7	Riesgos y Mitigaciones	16

7.1	Análisis de Riesgos	16

7.2	Supuestos	16

8	Criterios y Procedimientos de Aceptación	17

8.1	Métricas e Indicadores Clave (KPIs)	17

8.2	Procedimiento de Aceptación	17

9	Aprobaciones y Firmas	18

Información del Documento

| Project Name: | Arquitectura Empresarial - Municipalidad Metropolitana de Lima |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado Por: | Equipo de Arquitectura Empresarial - Gerencia de Tecnologías de la Información MML | Núm. de Versión: | 0.1 |
| Título: | Declaración de Trabajo de Arquitectura | Fecha de Versión: | 05/06/2026 |
| Revisado Por: | Gerencia Municipal / Comité de Arquitectura Empresarial | Fecha de Revisión: | Pendiente de aprobación formal |

Lista de Distribución

| From | Date | Phone/Fax/Email |
| --- | --- | --- |
| Gerencia de Tecnologías de la Información | 05/06/2026 | gti@mml.gob.pe |
| Equipo de Arquitectura Empresarial MML | 05/06/2026 | arquitectura.empresarial@mml.gob.pe |

| To | Action* | Due Date | Phone/Fax/Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia Municipal | Aprobar | Pendiente | gerenciamunicipal@mml.gob.pe |
| Secretaría General | Revisar | Pendiente | secretariageneral@mml.gob.pe |
| Gerencia de Administración y Finanzas | Informar | Pendiente | administracion@mml.gob.pe |
| Gerencias y Subgerencias Usuarias | Acción Requerida | Pendiente | según directorio institucional |

* Tipos de Acción: Aprobar, Revisar, Informar, Archivar, Acción Requerida, Asistir a Reunión, Otro (especificar)

Historial de Versiones

| Ver. No. | Ver. Date | Revised By | Description | Filename |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 05/06/2026 | Equipo de Arquitectura Empresarial MML | Versión completada para revisión de Phase A - Statement of Architecture Work | TOGAF_SoAW_Municipalidad_Lima_completado.docx |
| 0.2 | Pendiente | Comité de Arquitectura | Ajustes posteriores a revisión y aprobación institucional | Pendiente |

# Propósito del Documento

Este documento es la Declaración de Trabajo de Arquitectura para el proyecto de Arquitectura Empresarial de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)..

La Declaración de Trabajo de Arquitectura define el alcance y el enfoque que se utilizará para completar el proyecto de arquitectura de la MML. Es el documento de referencia contra el cual se medirá la ejecución exitosa del proyecto, y puede servir como base para el acuerdo formal entre las áreas proveedoras y consumidoras de los servicios de arquitectura.

La Declaración de Trabajo de Arquitectura puede documentarse mediante herramientas colaborativas del Portal del Servidor de la MML o en el sistema de gestión documental institucional (SIGA). Se recomienda el uso de una herramienta TOGAF certificada para su gestión.

Este documento muestra el contenido típico de una Declaración de Trabajo de Arquitectura y ha sido adaptado para alinearse con la implementación de TOGAF 9.2 en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco del Plan de Gobierno Digital del Perú (D.L. N° 1412).

# Declaración de Trabajo de Arquitectura

## Solicitud y Antecedentes del Proyecto

La Municipalidad Metropolitana de Lima requiere establecer una arquitectura empresarial que permita ordenar, integrar y orientar sus capacidades institucionales, procesos, datos, aplicaciones y tecnología hacia una gestión municipal más eficiente, transparente y centrada en el ciudadano.

El trabajo de arquitectura surge ante la necesidad de fortalecer la interoperabilidad entre gerencias y subgerencias, reducir la duplicidad de información, mejorar la trazabilidad de los trámites municipales y alinear las iniciativas digitales con los objetivos estratégicos institucionales y el marco de gobierno digital del Estado peruano.

La solicitud de trabajo se enmarca en la Phase A del ADM de TOGAF, cuyo propósito es definir la visión de arquitectura, los límites del esfuerzo, las partes interesadas principales y las condiciones de aceptación para continuar con las fases posteriores.

## Descripción y Alcance del Proyecto

El proyecto comprende la elaboración de la Declaración de Trabajo de Arquitectura para la Municipalidad Metropolitana de Lima, considerando el análisis inicial de la situación actual, la definición preliminar de la arquitectura objetivo y la identificación de una hoja de ruta de alto nivel para su implementación progresiva.

El alcance se centra en los dominios de negocio, datos, aplicaciones y tecnología vinculados a servicios al ciudadano, gestión tributaria, gestión documental, atención de trámites, fiscalización municipal, infraestructura urbana y procesos administrativos internos.

No forman parte de este documento la adquisición directa de software, la implementación técnica detallada, el desarrollo de aplicaciones específicas ni la contratación de proveedores. Dichas actividades deberán ser abordadas en fases posteriores, previa aprobación de la arquitectura y de la hoja de ruta.

## Descripción General

La arquitectura propuesta busca proporcionar una visión integrada de la MML, articulando procesos municipales, información institucional, sistemas de soporte y plataformas tecnológicas bajo principios comunes de interoperabilidad, seguridad, sostenibilidad, continuidad operativa y orientación al ciudadano.

El resultado esperado de esta fase es contar con una base formal para iniciar el desarrollo de arquitecturas de negocio, datos, aplicaciones y tecnología, asegurando que las decisiones futuras se realicen de manera coordinada y alineada con los objetivos de modernización institucional.

## Alineamiento Estratégico

El trabajo se alinea con la modernización de la gestión pública, el fortalecimiento del gobierno digital, la mejora de la atención ciudadana y la optimización de los recursos municipales. Asimismo, considera la necesidad de articular los servicios digitales de la MML con lineamientos nacionales de interoperabilidad, seguridad de la información, gestión documental y transformación digital.

La arquitectura deberá contribuir a que las iniciativas tecnológicas respondan a objetivos institucionales verificables, evitando soluciones aisladas y promoviendo una gestión municipal integrada, medible y sostenible.

# Objetivos y Alcance

## Objectives

The business objectives of this Architecture Work are as follows:

| Objetivo de Negocio | Notas |
| --- | --- |
| Modernización de los Servicios Digitales al Ciudadano | Alineado al Plan de Gobierno Digital del Perú |
| Interoperabilidad entre áreas y sistemas de la MML | Alineado al Plan de Gobierno Digital del Perú |

Referencia: Oficio de Solicitud de Trabajo de Arquitectura emitido por la Gerencia Municipal.

## Scope

Incluido en el alcance:

• Identificación de capacidades institucionales críticas de la MML vinculadas a servicios ciudadanos, gestión interna y soporte administrativo.

• Levantamiento preliminar de arquitectura AS-IS en procesos, datos, aplicaciones y tecnología.

• Definición de arquitectura TO-BE de alto nivel para orientar las fases posteriores del ADM.

• Identificación de brechas, riesgos, dependencias y criterios de priorización.

• Elaboración de hoja de ruta preliminar y criterios de aceptación del trabajo de arquitectura.

Excluido del alcance:

• Desarrollo, compra o implementación directa de sistemas informáticos.

• Rediseño organizacional formal fuera de los límites aprobados por la Gerencia Municipal.

• Ejecución presupuestal de proyectos derivados sin aprobación posterior.

• Cambios normativos que excedan la competencia de la MML.

## Partes Interesadas, Preocupaciones y Vistas

The following table shows the stakeholders who will use this document, their concerns, and how the architecture work will meets those concerns through the delivery of a number of views.

| Parte Interesada | Preocupación / Interés | Vista |
| --- | --- | --- |
| Gerencia Municipal / Secretaría General | Alineación estratégica, gobernanza institucional y cumplimiento normativo. | Vista de Visión Arquitectónica, Vista de Negocio, Hoja de Ruta |
| Gerencia de Tecnologías de la Información | Integración de sistemas, seguridad, continuidad operativa y gobierno de TI. | Vista de Aplicaciones, Vista Tecnológica, Vista de Seguridad |
| Gerencias y Subgerencias Usuarias | Mejora de procesos, atención ciudadana, trazabilidad de trámites y uso de datos confiables. | Vista de Procesos, Vista de Servicios, Vista de Datos |
| Ciudadanos y empresas usuarias | Servicios digitales simples, disponibles, transparentes y con seguimiento. | Vista de Experiencia del Usuario, Catálogo de Servicios |

## Enfoque de Gestión

El trabajo será gestionado bajo un esquema de gobernanza arquitectónica liderado por la Gerencia Municipal y coordinado por la Gerencia de Tecnologías de la Información. Las decisiones relevantes serán revisadas por el Comité de Arquitectura, con participación de las gerencias usuarias y áreas responsables de procesos críticos.

Se aplicará un enfoque iterativo, documentado y controlado. Cada entregable será validado mediante reuniones de revisión, registro de observaciones y aprobación formal antes de pasar a la siguiente actividad.

## Procedimientos de Cambio de Alcance

Todo cambio de alcance deberá ser solicitado por escrito por el área interesada, indicando justificación, impacto esperado, urgencia, riesgos y recursos requeridos.

El Equipo de Arquitectura evaluará el impacto del cambio en tiempo, costo, entregables, dependencias y partes interesadas. Posteriormente, elevará la recomendación al Comité de Arquitectura para su aprobación, rechazo o postergación.

Los cambios aprobados se registrarán en el control de versiones del documento y en el repositorio institucional del proyecto. Ningún cambio será incorporado al plan de trabajo sin aprobación formal.

# Roles y Responsabilidades

## Estructura de Gobernanza

La gobernanza del proyecto se organizará en cuatro niveles: patrocinio institucional, dirección arquitectónica, ejecución técnica y validación usuaria. La Gerencia Municipal actuará como patrocinador principal; el Comité de Arquitectura aprobará lineamientos y entregables; el Equipo de Arquitectura elaborará los productos; y las áreas usuarias validarán procesos, datos y necesidades funcionales.

Estructura del equipo del Proyecto de Arquitectura Empresarial MML: Gerencia Municipal > Comité de Arquitectura > Equipo de Arquitectura > Áreas Usuarias.

## Procesos del Proyecto

Los procesos del proyecto incluyen planificación, levantamiento de información, análisis de brechas, validación de entregables, control de cambios, gestión de riesgos, comunicación con interesados y cierre de fase. Cada proceso deberá quedar respaldado por actas, matrices de seguimiento y control documental.

Procesos clave del proyecto: reuniones de avance quincenales, comité directivo mensual, repositorio en SharePoint MML, control de configuración, aseguramiento de calidad según ISO/IEC 42010 y procedimiento de escalamiento a la Gerencia Municipal.

## Roles y Responsabilidades (RACI)

R: Equipo de Arquitectura Empresarial y Gerencia de TI. A: Gerencia Municipal y Comité de Arquitectura. C: Gerencias de línea, Secretaría General, Administración y Finanzas, OCI y áreas normativas. I: Subgerencias, unidades operativas, empresas municipales relacionadas y usuarios institucionales impactados.

RACI del Proyecto de Arquitectura Empresarial MML: Gerencia Municipal, Gerencia de TI, Subgerencias y Comité de Arquitectura.

# Enfoque Arquitectónico

## Proceso de Arquitectura

El Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) de TOGAF define la metodología de mejores prácticas para el desarrollo de arquitectura. No todas las fases son igualmente relevantes para el proyecto MML. La siguiente tabla describe el uso del ADM para este proyecto.

| Fase | Incluida / Excluida | Notas |
| --- | --- | --- |
| Preliminary | Incluida | Define principios, capacidades iniciales, repositorio, roles y gobierno arquitectónico para la MML. |
| A – Architecture Vision | Incluida | Fase principal del presente documento: visión, alcance, interesados, restricciones y valor esperado. |
| B – Business Architecture | Incluida | Baseline y Target. Procesos, capacidades, servicios municipales, estructura organizacional y brechas de negocio. |
| C – Information Systems Architecture | Incluida | Baseline y Target. Arquitectura de datos y aplicaciones para interoperabilidad municipal. |
| D – Technology Architecture | Incluida | Baseline y Target. Infraestructura, plataformas, seguridad, continuidad y estándares tecnológicos. |
| E – Opportunities and Solutions | Incluida | Identificación de paquetes de trabajo, iniciativas priorizadas y soluciones candidatas. |
| F – Migration Planning | Incluida | Plan de migración, priorización, dependencias, costos estimados y secuencia de implementación. |
| G – Implementation Governance | Incluida | Control de conformidad arquitectónica durante la ejecución de iniciativas aprobadas. |
| H – Architecture Change Management | Incluida | Gestión de cambios, actualización de arquitectura y mejora continua. |
| Requirements Management | Incluida | Gestión transversal de requisitos, trazabilidad y validación con stakeholders. |

El desarrollo se organizará en iteraciones por dominio arquitectónico. La Phase A consolidará la visión y el alcance; las fases B, C y D profundizarán la arquitectura de negocio, datos, aplicaciones y tecnología; y las fases E y F permitirán priorizar iniciativas y estructurar la hoja de ruta. Las fases G y H se considerarán como mecanismos de control y mejora continua para asegurar que la implementación mantenga conformidad con la arquitectura aprobada.

## Contenido de Arquitectura

El Marco de Contenido de Arquitectura (ACF) de TOGAF proporciona una categorización de mejores prácticas del contenido de arquitectura. La siguiente tabla describe las áreas de contenido relevantes para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

| Área de Contenido | Incluida / Excluida | Notas |
| --- | --- | --- |
| Architecture Principles, Vision and Requirements | Incluida | Principios de arquitectura MML, visión, restricciones, requerimientos, declaración de trabajo y criterios de aceptación. |
| Business Architecture | Incluida | Capacidades, procesos, servicios municipales, actores, funciones y brechas de negocio. |
| Information Systems Architecture - Data | Incluida | Entidades de datos, fuentes maestras, calidad, gobierno, trazabilidad e interoperabilidad. |
| Information Systems Architecture - Applications | Incluida | Mapa de aplicaciones, integraciones, redundancias, dependencias y aplicaciones objetivo. |
| Technology Architecture | Incluida | Infraestructura, conectividad, seguridad, continuidad, nube, plataformas y estándares técnicos. |
| Architecture Realisation | Incluida | Paquetes de trabajo, hoja de ruta, matriz de brechas, plan de migración y gobierno de implementación. |

Las vistas arquitectónicas serán seleccionadas en función de las preocupaciones de cada parte interesada. Para la alta dirección se priorizarán vistas de visión, capacidades, riesgos y hoja de ruta; para áreas usuarias, vistas de procesos y servicios; para TI, vistas de datos, aplicaciones, integraciones, tecnología y seguridad; y para control institucional, vistas de cumplimiento, trazabilidad y gobernanza.

## Metodologías Relevantes y Estándares del Sector

El trabajo utilizará TOGAF 9.2 como marco principal de arquitectura empresarial y el ADM como método de desarrollo. Asimismo, se considerarán buenas prácticas de gobierno digital, interoperabilidad, seguridad de la información, gestión documental, gestión de servicios TI y modelamiento de procesos.

Como referencias complementarias se considerarán BPMN para representación de procesos, ISO/IEC 42010 para descripción arquitectónica, ISO/IEC 27001 para seguridad de la información, ITIL para gestión de servicios y lineamientos nacionales relacionados con gobierno digital e interoperabilidad del Estado peruano.

## Soporte del Continuo Empresarial

Otros aspectos relevantes del enfoque de arquitectura para la MML incluyen:

La arquitectura se categoriza como una arquitectura de segmento institucional con impacto transversal en servicios ciudadanos y procesos administrativos. Su nivel de detalle será suficiente para orientar decisiones de inversión, priorizar iniciativas y servir de base para arquitecturas más específicas en fases posteriores.

Points to consider include

- Nivel de detalle: Arquitectura estratégica a nivel segmento para la MML (Gerencias, Subgerencias y Programas)

- Período de tiempo: Horizonte de arquitectura 2025-2030, alineado al Plan de Desarrollo Concertado de Lima

- Dominio temático: Servicios al ciudadano, gestión tributaria, infraestructura urbana, gestión interna

- Nivel de abstracción: Arquitectura de referencia con componentes concretos alineados al Marco de Interoperabilidad del Estado Peruano (ONGEI/PCM)

- Línea Base vs Objetivo: Se documentará la arquitectura AS-IS (Diagnóstico) y se propondrá la arquitectura TO-BE (Visión 2030); la secuencia es: Diagnóstico → Visión → Brechas → Hoja de Ruta

- Iteración: Se utilizarán ciclos iterativos del ADM por dominio (Negocio, Datos, Aplicaciones, Tecnología) – alineados a los ciclos presupuestales de la MML

- Particionamiento: La arquitectura se gestionará considerando la estructura orgánica de la MML – con relaciones entre las gerencias de línea y las empresas municipales (EMAPE, INVERMET, SERPAR, etc.)

# Plan de Trabajo

Esta sección describe todas las actividades y entregables del trabajo de arquitectura de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El plan de trabajo se estructura en tres actividades principales: diagnóstico AS-IS, diseño TO-BE y elaboración de hoja de ruta. Cada actividad incluye levantamiento de información, análisis, validación con interesados y generación de entregables formales.

## Actividad 1: Diagnóstico y Arquitectura AS-IS

### Actividades

• Revisar documentación estratégica, normativa y operativa de la MML.

• Identificar procesos críticos, sistemas existentes, flujos de información y principales dependencias entre áreas.

• Realizar entrevistas o reuniones de trabajo con gerencias, subgerencias y responsables de sistemas.

• Elaborar mapa inicial de capacidades, aplicaciones, datos e infraestructura tecnológica.

### Entregables

• Informe de situación actual AS-IS.

• Inventario preliminar de procesos, aplicaciones y fuentes de datos.

• Matriz de problemas, brechas y oportunidades de mejora.

• Registro inicial de riesgos arquitectónicos.

Los siguientes productos de trabajo serán creados como resultado de esta actividad:

- • Informe de Diagnóstico de Arquitectura AS-IS

Documento que describe procesos actuales, sistemas existentes, fuentes de datos, infraestructura relevante, problemas identificados, dependencias y brechas preliminares de la MML.

- • Matriz de Brechas Iniciales y Riesgos Arquitectónicos

Matriz que consolida diferencias entre la situación actual y la visión objetivo, incluyendo riesgos, impactos, responsables preliminares y prioridades de atención.

## Actividad 2: Diseño de Arquitectura TO-BE

### Actividades

• Definir principios de arquitectura aplicables a la MML.

• Diseñar la arquitectura objetivo de alto nivel para negocio, datos, aplicaciones y tecnología.

• Identificar servicios digitales prioritarios y capacidades institucionales requeridas.

• Validar la propuesta TO-BE con el Comité de Arquitectura y áreas usuarias.

### Entregables

• Documento de Arquitectura TO-BE de alto nivel.

• Modelo de capacidades objetivo.

• Vista objetivo de aplicaciones e interoperabilidad.

• Vista objetivo de datos, seguridad y tecnología.

## Actividad 3: Hoja de Ruta y Plan de Implementación

### Actividades

• Priorizar iniciativas según valor público, urgencia, dependencia técnica y viabilidad presupuestal.

• Definir paquetes de trabajo y secuencia de implementación.

• Estimar hitos, responsables, dependencias y riesgos de migración.

• Preparar criterios de control para la gobernanza de implementación.

### Entregables

• Hoja de ruta preliminar 2026-2030.

• Plan de implementación por paquetes de trabajo.

• Matriz de dependencias y priorización.

• Recomendaciones para gobierno de implementación y control de cambios.

## Planificación de Comunicaciones

### Eventos

• Reunión de inicio del trabajo de arquitectura.

• Reuniones quincenales de avance con equipo técnico.

• Comité mensual de revisión y toma de decisiones.

• Talleres de validación con áreas usuarias.

• Sesión final de presentación y aprobación de entregables.

### Canales

• Correo institucional de la MML.

• Repositorio documental institucional o SharePoint.

• Reuniones presenciales o virtuales.

• Actas de reunión, matrices de seguimiento y reportes ejecutivos.

### Formatos

• Informe ejecutivo.

• Matriz de riesgos y brechas.

• Diagramas de arquitectura.

• Presentaciones para comité.

• Actas de validación y aprobación.

### Contenido

• Avance de actividades y entregables.

• Riesgos, dependencias y decisiones pendientes.

• Cambios de alcance solicitados.

• Resultados de validación con stakeholders.

• Próximos hitos y responsables.

## Duración y Esfuerzo

La duración estimada del trabajo de Phase A y preparación de las fases siguientes será de 12 a 16 semanas, dependiendo de la disponibilidad de información, participación de áreas usuarias y validaciones institucionales. El esfuerzo principal recaerá en el Equipo de Arquitectura, Gerencia de TI y representantes de procesos críticos.

## Colaboración

La colaboración se realizará mediante reuniones de trabajo, entrevistas, revisión documental, talleres de validación y uso de repositorio común. Cada área participante deberá designar un punto focal responsable de coordinar información, validar hallazgos y atender observaciones.

## Plan y Cronograma del Proyecto

Semana 1-2: inicio, planificación y recopilación documental. Semana 3-6: diagnóstico AS-IS. Semana 7-10: diseño TO-BE. Semana 11-13: análisis de brechas y hoja de ruta. Semana 14-16: revisión, ajustes, aceptación y cierre de Phase A.

# Riesgos y Mitigaciones

## Análisis de Riesgos

| ID | Riesgo | Severidad | Probabilidad | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baja disponibilidad de información actualizada sobre procesos, sistemas o responsables. | Alta | Media | Solicitar información formal, validar con puntos focales y registrar supuestos documentados. | Equipo de Arquitectura / Gerencias Usuarias |
| 2 | Resistencia al cambio por estandarización de procesos, datos y sistemas. | Alta | Media | Ejecutar plan de comunicaciones, talleres de sensibilización y validación temprana. | Gerencia Municipal / Comité de Arquitectura |

Nota: La tabla anterior proporciona una evaluación de riesgos simplificada. Para la MML se recomienda articular este registro con la Oficina de Gestión de Riesgos institucional y el Marco de Control Interno (CGR).

## Supuestos

La siguiente tabla resume los supuestos para esta Declaración de Trabajo de Arquitectura de la MML.

| ID | Supuesto | Impacto | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Las gerencias y subgerencias proporcionarán información confiable y designarán responsables para validar los entregables. | Permite completar el diagnóstico AS-IS, reducir reprocesos y asegurar la aceptación de los productos. | Gerencias Usuarias / Equipo de Arquitectura |

# Criterios y Procedimientos de Aceptación

## Métricas e Indicadores Clave (KPIs)

Adicionalmente, las siguientes métricas se utilizarán para determinar el éxito del trabajo de arquitectura de la MML:

| Métrica | Técnica de Medición | Valor Objetivo | Rationale / Further Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| % de entregables aprobados | Actas y matriz de observaciones | >= 85% | Mide calidad y alineamiento de productos de arquitectura. |
| Cobertura de procesos críticos levantados | Comparación entre procesos identificados y priorizados | >= 90% | Asegura que el diagnóstico incluya áreas de mayor impacto. |

Referencia: Oficio de Solicitud de Trabajo de Arquitectura emitido por la Gerencia Municipal.

## Procedimiento de Aceptación

El procedimiento de aceptación se realizará en cuatro pasos: revisión técnica del Equipo de Arquitectura, revisión funcional con áreas usuarias, evaluación del Comité de Arquitectura y aprobación final por la Gerencia Municipal.

Cada entregable será acompañado por una matriz de observaciones. Las observaciones críticas deberán levantarse antes de la aprobación; las observaciones menores podrán registrarse como mejoras para fases posteriores.

La aceptación final quedará formalizada mediante acta o documento equivalente, indicando versión aprobada, responsables, fecha y condiciones para continuar con las fases B, C y D del ADM.

El proceso de aceptación incluirá revisión por el Comité de Arquitectura y aprobación formal mediante Resolución de Gerencia Municipal.

# Aprobaciones y Firmas

Con la firma de este documento, las partes reconocen el alcance, enfoque, responsabilidades, riesgos, supuestos, entregables y criterios de aceptación definidos para el trabajo de arquitectura de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Aprobado por: Gerencia Municipal ____________________ Fecha: __________

Revisado por: Comité de Arquitectura __________________ Fecha: __________

Elaborado por: Equipo de Arquitectura Empresarial ______ Fecha: __________

Signature	Date