UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

APLICACIÓN DE TOGAF A LA MUNICIPALIDAD DE LIMA

FASE B: ARQUITECTURA DE NEGOCIO

Hoja de Ruta de Arquitectura

Entregable TOGAF — Fase B: Arquitectura de Negocio

Integrantes:

Chirinos Paredes, Fernando Angel — 20221247C

Ruiz Luna, Dair Aldrin — 20212141A

Garcia Retuerto, Jholvis Juan — 20221013B

Jaramillo Blanco, Lenin Anderson — 20212632E

Ramos Lopez, Denilson David Giovanni — 20191240F

Vila Chahua, Jean Paul — 20170035D

Chauvet, Loriano Celso Gaby — II2026102

Docente: Tobías Enrique Aliaga Vilchez

SI605U: Arquitectura Empresarial

Lima – Perú · 2026

# Tabla de contenido

Información del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Aplicación de TOGAF — Municipalidad Metropolitana de Lima |
| Título del documento | Hoja de Ruta de Arquitectura |
| Fase ADM | Fase B — Arquitectura de Negocio (Business Architecture) |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Para revisión y aprobación del Comité de Arquitectura Empresarial |
| Elaborado por | Equipo de Arquitectura Empresarial — FIIS-UNI |
| Revisado por | Arquitecto Empresarial Principal |
| Aprobado por | Comité de Arquitectura Empresarial (Gerencia Municipal · Planificación · GTI) |
| Fecha | 2026 |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026 | Equipo AE | Estructura inicial a partir de la plantilla TOGAF 9. |
| 0.5 | 2026 | Equipo AE | Incorporación de contenido de las fases Preliminar y A. |
| 1.0 | 2026 | Equipo AE | Versión completa adaptada a la MML para Fase B. |

# 1. Propósito del documento

La Hoja de Ruta de Arquitectura enumera los incrementos de cambio y los ordena en una línea de tiempo que muestra la progresión desde la arquitectura de línea base (AS-IS) hasta la arquitectura objetivo (TO-BE) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Este documento corresponde al dominio de negocio (Fase B del ADM) y se desarrolla de forma incremental a lo largo de las fases B, C, D, E y F. Define los proyectos con resultado arquitectónico significativo, sus dependencias, beneficios y costos estimados, así como las arquitecturas de transición que entregan valor de manera escalonada. Su contenido es coherente con el Documento de Definición de Arquitectura y la Especificación de Requisitos de Arquitectura.

Alcance del documento: proyectos e incrementos necesarios para cerrar las brechas del dominio de negocio identificadas en la sección 10 del Documento de Definición. Quedan fuera de alcance los planes de detalle de las fases C y D, que se sincronizarán con esta hoja de ruta.

# 2. Lista de proyectos

## 2.1. Proyectos

Proyectos que implementan la arquitectura objetivo del dominio de negocio, con sus dependencias y estimación de costo relativo:

| Cód. | Proyecto | Descripción | Dependencias | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Mesa de partes virtual y plataforma de trámites en línea | Habilita el ingreso digital de documentos y el catálogo de trámites en línea. | P6 (gobierno/datos base) | Alto |
| P2 | Interoperabilidad con PIDE y RENIEC | Integra autenticación e intercambio de información interinstitucional. | P1 | Medio-Alto |
| P3 | Pagos digitales de arbitrios y tasas | Pasarela de pagos con conciliación automática. | P2 | Medio |
| P4 | Gobierno de datos y registro único del ciudadano | Define catálogos, calidad y un identificador único del ciudadano. | — | Medio |
| P5 | Rediseño y digitalización de procesos (BPM) | Modela en BPMN y automatiza licencias, reclamos y fiscalización. | P1, P4 | Medio-Alto |
| P6 | Repositorio de AE y modelado ArchiMate | Implanta herramientas (Archi/Sparx) y el repositorio arquitectónico. | — | Bajo |
| P7 | Seguridad de la información (ISO 27001 / Ley 29733) | Establece controles, gestión de accesos y protección de datos. | P1 | Medio |
| P8 | Gestión del cambio y capacitación TOGAF/ArchiMate | Capacita al personal y acompaña la adopción del modelo. | Transversal | Bajo |

Tabla 2.1. Lista de proyectos de la Hoja de Ruta — dominio de negocio.

## 2.2. Objetivos de los proyectos

| Cód. | Objetivo del proyecto | Objetivo arquitectónico asociado |
| --- | --- | --- |
| P1 | Poner en línea los trámites prioritarios y la recepción documentaria. | OBJ-01, OBJ-02 |
| P2 | Lograr la interoperabilidad con servicios del Estado. | OBJ-03 |
| P3 | Habilitar el pago digital y la conciliación automática. | OBJ-05 |
| P4 | Eliminar la duplicidad mediante un registro único del ciudadano. | OBJ-04 |
| P5 | Optimizar y automatizar los procesos críticos. | OBJ-01, OBJ-05 |
| P6 | Dotar a la AE de repositorio y herramientas de modelado. | Sostenibilidad de la AE |
| P7 | Garantizar seguridad y protección de datos por diseño. | OBJ-06 |
| P8 | Asegurar la adopción y continuidad frente a la rotación política. | Gestión del cambio |

## 2.3. Beneficios

| Cód. | Beneficio principal | Requisito / KPI |
| --- | --- | --- |
| P1 | Atención 24/7 y reducción de tiempos de espera. | RA-01, RA-02 / KPI-01, KPI-02 |
| P2 | Fin de la duplicidad y datos confiables compartidos. | RI-01, RI-02 / KPI-03 |
| P3 | Recaudación más ágil y trazable. | RA-04 / KPI-02 |
| P4 | Información única y de calidad por ciudadano. | RA-06 / KPI-05 |
| P5 | Procesos más eficientes y con SLA. | RA-05, RA-08 / KPI-02 |
| P6 | Documentación y gobierno arquitectónico sostenibles. | Sostenibilidad AE |
| P7 | Confianza ciudadana y cumplimiento legal. | RA-10 / KPI-04 |
| P8 | Menor resistencia al cambio y continuidad. | RSK-03, RSK-01 |

## 2.4. Lista priorizada de proyectos impactados

Priorización por valor ciudadano y dependencias (1 = mayor prioridad):

| Orden | Proyecto | Justificación de prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | P6 — Repositorio de AE y herramientas | Habilitador transversal; bajo costo y rápido de implantar. |
| 2 | P4 — Gobierno de datos y registro único | Base para eliminar duplicidad antes de digitalizar. |
| 3 | P1 — Mesa de partes virtual y trámites en línea | Mayor valor ciudadano y resultado visible temprano. |
| 4 | P2 — Interoperabilidad PIDE/RENIEC | Habilita autenticación e integración de los trámites. |
| 5 | P5 — Rediseño y digitalización de procesos | Optimiza los procesos antes de su masificación. |
| 6 | P3 — Pagos digitales | Completa la experiencia de trámite y recaudación. |
| 7 | P7 — Seguridad de la información | Transversal; se incorpora desde el inicio y se consolida. |
| 8 | P8 — Gestión del cambio y capacitación | Acompaña todo el programa de forma continua. |

# 3. Plan de migración orientado al tiempo

## 3.1. Plan de migración

La migración se organiza en tres arquitecturas de transición que entregan valor de manera incremental. La siguiente vista (textual) ordena los proyectos en el tiempo:

| Transición 1 — Cimientos (corto plazo) | Transición 2 — Servicios al ciudadano (mediano plazo) | Transición 3 — Consolidación (mediano-largo plazo) |
| --- | --- | --- |
| • P6 Repositorio de AE y herramientas • P4 Gobierno de datos y registro único • P8 Gestión del cambio (inicio) • P7 Seguridad (controles base) | • P1 Mesa de partes virtual y trámites en línea • P2 Interoperabilidad PIDE/RENIEC • P5 Rediseño BPM (procesos críticos) | • P3 Pagos digitales • P5 Digitalización de procesos restantes • P7 Seguridad (consolidación ISO 27001) • P8 Capacitación (transferencia plena) |

Figura 3.1. Plan de migración por arquitecturas de transición (vista de hoja de ruta).

Resultado de cada transición:

- Transición 1: la MML cuenta con gobierno de datos, registro único y repositorio de AE; sienta las bases para digitalizar sin arrastrar duplicidad.

- Transición 2: el ciudadano accede a trámites en línea y a la mesa de partes virtual, con autenticación e interoperabilidad operativas.

- Transición 3: se completa la digitalización, el pago en línea y la seguridad consolidada, alcanzando la arquitectura objetivo.

## 3.2. Opciones de migración

| Opción | Descripción | Ventaja | Desventaja |
| --- | --- | --- | --- |
| Big bang | Implantar toda la arquitectura objetivo de una sola vez. | Rápido en teoría. | Alto riesgo e inviable con el presupuesto y la madurez actuales. |
| Incremental por transiciones | Entregar valor por arquitecturas de transición (recomendada). | Bajo riesgo; valor temprano; ajustable. | Requiere coordinación y gobierno sostenido. |
| Solo externa (outsourcing) | Delegar toda la ejecución a una consultora. | Rapidez y experiencia. | Dependencia y baja transferencia de conocimiento. |

Opción recomendada: migración incremental por arquitecturas de transición, con modalidad mixta y soporte de consultores, coherente con la decisión DEC-05 de la Fase Preliminar.

## 3.3. Beneficios de la migración

- Entrega de valor temprano al ciudadano (trámites en línea desde la Transición 2).

- Reducción progresiva del riesgo y posibilidad de corregir el rumbo entre transiciones.

- Justificación continua de la inversión mediante KPI medibles en cada incremento.

- Transferencia gradual de conocimiento a la GTI, asegurando sostenibilidad.

## 3.4. Costos estimados de las opciones de migración

Estimación relativa (nivel de hoja de ruta; el detalle presupuestal se define en la fase de planificación de la implementación):

| Transición | Proyectos incluidos | Esfuerzo relativo | Costo relativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Transición 1 | P6, P4, P7 (base), P8 (inicio) | Medio | Bajo-Medio |
| Transición 2 | P1, P2, P5 (críticos) | Alto | Alto |
| Transición 3 | P3, P5 (resto), P7 (consolidación), P8 | Medio-Alto | Medio-Alto |

# 4. Recomendaciones de implementación

## 4.1. Criterios y medidas de efectividad de los proyectos

| Proyecto | Medida de efectividad | Meta |
| --- | --- | --- |
| P1 | Trámites prioritarios disponibles en línea | ≥ 70 % |
| P2 | Servicios integrados vía PIDE/RENIEC | Mayoría de los servicios en alcance |
| P3 | Tiempo de conciliación de pagos | ≤ 24 h |
| P4 | Duplicidad de registros del ciudadano | Tendencia a 0 |
| P5 | Reducción del tiempo de atención | −40 % |
| P7 | Acciones críticas con registro de auditoría | 100 % |
| P8 | Personal capacitado en TOGAF/ArchiMate | Equipos de dominio cubiertos |

## 4.2. Riesgos y problemas

| Ref. | Riesgo / problema | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Cambio de gestión política durante el programa. | Alto | Formalizar la AE por resolución gerencial; documentar entregables. |
| RSK-02 | Recorte o falta de presupuesto. | Alto | Priorizar por valor; justificar con KPI; entregas incrementales. |
| RSK-03 | Resistencia al cambio del personal. | Medio | Gestión del cambio (P8) y red de enlaces por gerencia. |
| RSK-04 | Baja madurez en TOGAF/AE. | Medio | Soporte de consultores con transferencia gradual. |
| RSK-05 | Brechas de seguridad y datos personales. | Medio | ISO 27001 y Ley N° 29733 desde el diseño (P7). |
| ISS-04 | Sistemas heredados poco documentados. | Medio | Levantamiento previo y encapsulado mediante APIs. |

## 4.3. Bloques de construcción de la solución (SBB)

Solution Building Blocks que materializan los proyectos de la hoja de ruta:

| SBB | Descripción | Proyecto |
| --- | --- | --- |
| SBB-01 | Plataforma de trámites en línea / portal del ciudadano. | P1 |
| SBB-02 | Mesa de partes virtual. | P1 |
| SBB-03 | Servicios de interoperabilidad (bus/APIs) hacia PIDE y RENIEC. | P2 |
| SBB-04 | Pasarela de pagos digitales con conciliación. | P3 |
| SBB-05 | Registro único del ciudadano y catálogos de datos. | P4 |
| SBB-06 | Motor de flujos de trabajo (BPM) y modelos BPMN. | P5 |
| SBB-07 | Repositorio de AE y herramientas (Archi / Sparx). | P6 |
| SBB-08 | Plataforma de seguridad: gestión de identidades, accesos y auditoría. | P7 |
| SBB-09 | Servicio común de notificación electrónica. | P1, P5 |