Organizational Model for Enterprise Architecture

Project XXX

Client YYY

<<NB: This document provides a generic template. It may require tailoring to suit a specific client and project situation>>

Table of Contents

1	Document Purpose	4

2	Scope of Organizations Impacted	5

2.1	Scope	5

3	Maturity Assessment, Gaps, and Resolution Approach	6

3.1	Maturity Assessment	6

3.2	Gaps	6

3.3	Resolution Approach	6

4	Roles and Responsibilities	7

4.1	Roles and Responsibilities (RACI)	7

5	Constraints	8

5.1	Constraints	8

5.2	Organizational Constraints	8

5.3	Budget Information and Financial Constraints	8

5.4	External and Business Constraints	8

6	Budget Requirements	9

6.1	Requirements	9

7	Governance and Support Strategy	10

7.1	Governance structure	10

7.2	Support Strategy	10

Document Information

| Project Name: | Project XXX |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepared By: |  | Document Version No: | 0.1 |
| Title: | Organizational Model for Enterprise Architecture | Document Version Date: |  |
| Reviewed By: |  | Review Date: |  |

Distribution List

| From | Date | Phone/Fax/Email |
| --- | --- | --- |

| To | Action* | Due Date | Phone/Fax/Email |
| --- | --- | --- | --- |

* Action Types: Approve, Review, Inform, File, Action Required, Attend Meeting, Other (please specify)

Document Version History

| Ver. No. | Ver. Date | Revised By | Description | Filename |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Document Purpose

La Municipalidad Metropolitana de Lima enfrenta un escenario de creciente complejidad en materia de seguridad ciudadana debido al incremento de actividades asociadas al crimen organizado, tales como extorsión, sicariato, cobro de cupos, ocupación ilegal de espacios públicos y economías ilícitas. La naturaleza multidimensional de este problema exige la participación coordinada de múltiples áreas municipales, organismos externos y sistemas tecnológicos.

El propósito de este documento es definir el Modelo Organizacional de Arquitectura Empresarial que permitirá a la Municipalidad Metropolitana de Lima desarrollar, gobernar y mantener una arquitectura institucional orientada al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. El modelo establece el alcance organizacional, los niveles de madurez actuales, las brechas identificadas, los roles y responsabilidades, las restricciones institucionales y los mecanismos de gobierno necesarios para asegurar el éxito de la iniciativa arquitectónica.

# Scope of Organizations Impacted

  - Scope

El alcance de la Arquitectura Empresarial comprende las áreas municipales que participan directa o indirectamente en la prevención, monitoreo y respuesta frente al crimen organizado.

### Áreas incluidas

Gerencia de Seguridad Ciudadana

- Serenazgo Metropolitano.

- Patrullaje preventivo.

- Atención de incidentes.

Centro de Control y Monitoreo

- Gestión de cámaras.

- Monitoreo urbano.

- Gestión de alertas.

Gerencia de Tecnologías de Información

- Infraestructura tecnológica.

- Integración de sistemas.

- Gestión de datos.

Gerencia de Fiscalización y Control

- Intervenciones comerciales.

- Recuperación de espacios públicos.

- Control de actividades informales.

Gerencia de Participación Vecinal

- Juntas vecinales.

- Canales de denuncia.

- Participación ciudadana.

### Entidades externas involucradas

- Policía Nacional del Perú.

- Ministerio Público.

- Poder Judicial.

- Municipalidades distritales.

- Ministerio del Interior.

### Exclusiones

No forman parte del alcance:

- Investigación criminal especializada.

- Inteligencia policial.

- Procesos judiciales.

- Operaciones militares.

Estas competencias corresponden a otras entidades del Estado.

# Maturity Assessment, Gaps, and Resolution Approach

  - Maturity Assessment

Utilizando una escala de madurez de 1 a 5:

| DOMINIO | NIVEL |
| --- | --- |
| Procesos | 3 |
| Datos | 2 |
| Aplicaciones | 2 |
| Tecnología | 4 |
| Gobierno AE | 1 |

### Situación actual

La Municipalidad dispone de infraestructura tecnológica relevante, incluyendo videovigilancia y centros de monitoreo; sin embargo, la información se encuentra fragmentada entre diferentes áreas operativas.

Los procesos relacionados con seguridad ciudadana presentan distintos niveles de estandarización y dependen en gran medida de la coordinación manual.

La práctica formal de Arquitectura Empresarial aún no se encuentra institucionalizada, por lo que existe una limitada capacidad para gestionar iniciativas de transformación de forma integral.

  - Gaps

### Brecha 1: Integración de información

Situación actual
 Los datos de incidentes, fiscalización, denuncias y monitoreo se encuentran distribuidos en múltiples repositorios.

Situación deseada
 Disponer de una plataforma unificada de información para la toma de decisiones.

### Brecha 2: Coordinación institucional

Situación actual
 La coordinación entre áreas municipales y entidades externas depende de procedimientos manuales.

Situación deseada
 Procesos interoperables soportados por plataformas digitales.

### Brecha 3: Gobierno de Arquitectura

Situación actual
 No existe una estructura formal de Arquitectura Empresarial.

Situación deseada
 Existencia de un Comité de Arquitectura y un equipo permanente de AE.

### Brecha 4: Analítica de seguridad

Situación actual
 Predominio de análisis reactivo.

Situación deseada
 Capacidad predictiva basada en datos históricos y georreferenciación.

  - Resolution Approach

Para cerrar las brechas identificadas se propone:

### Corto plazo

- Crear el Comité de Arquitectura.

- Levantar la arquitectura AS-IS.

- Consolidar inventarios de procesos, aplicaciones y datos.

- Definir estándares de interoperabilidad.

### Mediano plazo

- Implementar repositorio arquitectónico.

- Integrar sistemas de seguridad ciudadana.

- Implementar tableros de control e indicadores.

### Largo plazo

- Consolidar plataforma metropolitana de seguridad.

- Incorporar capacidades predictivas mediante analítica avanzada.

- Establecer mejora continua basada en arquitectura.

# Roles and Responsibilities

  - Roles and Responsibilities (RACI)

| Actividad | Alcalde | Comité AE | Arq. Empresarial | Seg. Ciudadana | TI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobar estrategia AE | A | R | C | I | I |
| Definir principios | I | A | R | C | C |
| Arq. AS-IS | I | C | A/R | C | C |
| Ar. TO-BE | I | C | A/R | C | C |
| Gobierno de arquitectura | C | A/R | C | I | I |
| Implementación roadmap | I | C | C | A/R | R |
| Seguimiento KPI | I | C | R | A | C |

A: Accountable (Responsable)

R: Responsible (Contribuyente)

C: Counsulted (Consultado)

I: Informed (Informado)

# Constraints

  - Constraints

| ID | Constraints | Severity | Likelihood | Mitigation | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Presupuesto límitado | Alta | Alta | Implementación gradual | Comité AE |
| C2 | Resistencia al cambio | Media | Alta | Capacitación | Arquitecto empresarial |
| C3 | Dependencia de entidades externas | Alta | Alta | Convenios de cooperación | Gerencia Seg. |
| C4 | Sistemas heredados | Alta | Media | Integración progresiva | TI |

  - Organizational Constraints

- Dependencia de múltiples gerencias.

- Diferencias de madurez tecnológica entre áreas.

- Rotación de autoridades municipales.

- Escasez de especialistas en Arquitectura Empresarial.

- Necesidad de coordinación con 43 municipalidades distritales.

  - Budget Information and Financial Constraints

### Corto plazo

La elaboración de los productos arquitectónicos será realizada por el equipo académico y personal municipal utilizando herramientas de bajo costo como Archi, Bizagi y Draw.io.

### Largo plazo

La implementación requerirá financiamiento para:

- Videovigilancia inteligente.

- Infraestructura de almacenamiento.

- Integración de sistemas.

- Analítica de datos.

- Capacitación especializada.

Las fuentes potenciales incluyen presupuesto municipal, fondos públicos de modernización y cooperación internacional.

  - External and Business Constraints

- Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales.

- Decreto Legislativo N.° 1412 de Gobierno Digital.

- Lineamientos del Marco de Arquitectura Digital del Estado (MADE).

- Dependencia operativa de la Policía Nacional.

- Evolución constante de modalidades delictivas.

# Budget Requirements

  - Requirements

| Concepto | Prioridad |
| --- | --- |
| Capacitación TOGAF y ArchiMate | Alta |
| Repositorio de Arquitectura | Alta |
| Plataforma de integración de datos | Alta |
| Herramientas BI y analítica | Media |
| Modernización de monitoreo urbano | Alta |
| Gestión del cambio organizacional | Alta |

# Governance and Support Strategy

  - Governance structure

Se propone una estructura de gobierno compuesta por tres niveles:

### Nivel Estratégico

- Alcaldía Metropolitana.

- Gerencia Municipal.

### Nivel Táctico

- Comité de Arquitectura Empresarial.

- Gerencia de Seguridad Ciudadana.

- Gerencia de Tecnologías de Información.

### Nivel Operativo

- Equipo de Arquitectura Empresarial.

- Equipo de Procesos.

- Equipo de Datos.

- Equipo de Aplicaciones.

- Equipo de Tecnología.

  - Support Strategy

La sostenibilidad de la Arquitectura Empresarial se garantizará mediante:

- Formalización del Comité de Arquitectura.

- Capacitación continua en TOGAF, ArchiMate y Gobierno Digital.

- Repositorio centralizado de arquitectura.

- Revisiones trimestrales de arquitectura.

- Integración con los procesos de planificación institucional.

- Seguimiento periódico de indicadores de seguridad ciudadana.