Communications Plan

Proyecto de Arquitectura Empresarial - Phase A: Architecture Vision

Municipalidad Metropolitana de Lima

Documento adaptado del template TOGAF 9 Communications Plan para la Municipalidad Metropolitana de Lima, correspondiente a la Phase A del ADM.

Table of Contents

1	Document Purpose	4

2	Stakeholders	5

2.1	Stakeholders	5

3	Communication Requirements	6

3.1	Overview	6

3.2	Managerial Approach	6

4	Communication Mechanism	7

4.1	Events	7

4.2	Channels	7

4.3	Formats	7

4.4	Content	7

5	Communication Timetable	8

5.1	Key Activities and Associated Milestones	8

5.2	Duration, Effort and Resources	8

Document Information

| Project Name: | 1.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepared By: | Equipo de Arquitectura Empresarial / Comunicaciones del Proyecto | Document Version Date: | 05/03/2026 |
| Title: | Communications Plan - TOGAF Phase A | Review Date: | 05/03/2026 |
| Reviewed By: | Sponsor del Proyecto y Comité de Arquitectura |  |  |

Distribution List

| From | Date | Phone/Fax/Email |
| --- | --- | --- |
| Equipo de Arquitectura Empresarial | 05/03/2026 | arquitectura.empresarial@munlima.gob.pe |
| Oficina de Comunicaciones / Gestión del Cambio | 05/03/2026 | comunicaciones.proyecto@munlima.gob.pe |

| To | Action* | Due Date | Phone/Fax/Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcaldía Metropolitana de Lima | Approve | Por definir | despacho.alcaldia@munlima.gob.pe |
| Gerencia Municipal Metropolitana | Review / Approve | Por definir | gerencia.municipal@munlima.gob.pe |
| Gerencia de Tecnologías de la Información / Gobierno Digital | Review / Action Required | Por definir | ti@munlima.gob.pe |
| Gerencias usuarias y órganos desconcentrados | Review / Inform | Por definir | según directorio institucional |
| Comité de Arquitectura / Comité de Transformación Digital | Attend Meeting / Action Required | Por definir | según convocatoria |

* Action Types: Approve, Review, Inform, File, Action Required, Attend Meeting, Other (please specify)

Document Version History

| Ver. No. | Ver. Date | Revised By | Description | Filename |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 05/03/2026 | Equipo del Proyecto | Adaptación inicial del template TOGAF 9 al caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima. | Communications_Plan_MML_v0.1.docx |
| 1.0 | 05/03/2026 | Equipo del Proyecto | Versión consolidada para revisión de stakeholders de Phase A. | Communications_Plan_TOGAF_Phase_A_Municipalidad_de_Lima.docx |

# Document Purpose

This document describes the Communications Plan for the Enterprise Architecture Project of the Municipalidad Metropolitana de Lima, focused on TOGAF ADM Phase A: Architecture Vision.

El objetivo del plan es asegurar que la información de arquitectura empresarial se comunique de manera oportuna, clara y segmentada a los stakeholders correctos. La Phase A requiere alinear expectativas, confirmar el alcance, validar la visión de arquitectura, reducir resistencias y habilitar la toma de decisiones institucional durante el inicio del proyecto.

Este plan también define los eventos, canales, formatos, contenidos, responsables y tiempos de comunicación necesarios para que la Municipalidad Metropolitana de Lima pueda gestionar el proyecto con transparencia, trazabilidad y participación de las áreas involucradas.

# Stakeholders

## Stakeholders

La Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con stakeholders internos y externos. Los internos influyen directamente en la aprobación, definición, implementación y control de la arquitectura. Los externos reciben impacto por los servicios municipales, la transformación digital, la atención ciudadana y la interoperabilidad con otras entidades públicas.

Para la Phase A, los stakeholders se agrupan según su nivel de influencia, interés, necesidad de información y rol en la toma de decisiones. El análisis deberá actualizarse durante el proyecto, especialmente si se incorporan nuevas gerencias, proveedores, sistemas legados o iniciativas municipales vinculadas.

| View name | Stakeholders |
| --- | --- |
| Stakeholder | Sponsor, decision makers, business owners, technology owners, operational areas, citizens and external entities. |
| Concern | Who will be impacted by the architecture? Who must be consulted about municipal processes, systems, data, digital services and public communication? |
| Description | Los stakeholders incluyen autoridades que aprueban la visión, áreas usuarias que definen necesidades, equipos técnicos que evalúan capacidades, unidades de comunicación que gestionan mensajes y ciudadanos que perciben los cambios en los servicios municipales. |
| Guidance | Definir stakeholders relevantes; evaluar interés, influencia y preocupaciones; mapear relaciones; priorizar comunicaciones; y monitorear cambios de posición durante la Phase A. |

| Reference-id* | Title* | Stakeholder Description | Concerns |
| --- | --- | --- | --- |
| STK-01 | Alcaldía Metropolitana | Sponsor político e institucional del proyecto. Aprueba la orientación estratégica y valida que la visión de arquitectura esté alineada con los objetivos metropolitanos. | Impacto público, legitimidad, priorización de servicios, transparencia, continuidad institucional. |
| STK-02 | Gerencia Municipal Metropolitana | Principal articulador ejecutivo entre las gerencias municipales y el equipo de arquitectura empresarial. | Gobernanza, coordinación intergerencial, cumplimiento de plazos, presupuesto y beneficios esperados. |
| STK-03 | Gerencia de Tecnologías de la Información / Gobierno Digital | Responsable técnico de sistemas, infraestructura, datos, ciberseguridad, interoperabilidad y soporte tecnológico. | Integración de sistemas, arquitectura actual, riesgos técnicos, datos, seguridad, capacidad de implementación. |
| STK-04 | Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización | Área clave para alinear la arquitectura con planes institucionales, presupuesto, indicadores y procesos de modernización. | Alineamiento estratégico, sostenibilidad financiera, indicadores, priorización de iniciativas. |
| STK-05 | Secretaría General y Gestión Documental | Responsable de la gestión documental, trámites, normativa interna y flujos formales de información. | Trazabilidad, archivo, procedimientos, validez documental y reducción de duplicidad. |
| STK-06 | Gerencias usuarias: Transporte, Desarrollo Urbano, Fiscalización, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social y otras | Dueños de procesos municipales y usuarios principales de los servicios, sistemas y datos afectados por la arquitectura. | Continuidad operativa, simplificación de procesos, tiempos de atención, disponibilidad de información y capacitación. |
| STK-07 | Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional | Responsable de mensajes internos y externos, comunicación de cambios y coordinación con canales oficiales. | Coherencia del mensaje, reputación institucional, claridad para servidores y ciudadanía. |
| STK-08 | Servidores municipales y equipos operativos | Personal que ejecuta procesos y usa herramientas digitales o manuales vinculadas a servicios municipales. | Cambios de roles, carga operativa, capacitación, resistencia al cambio y soporte. |
| STK-09 | Ciudadanía, contribuyentes y usuarios de servicios municipales | Beneficiarios finales de la mejora de procesos, trámites, canales digitales y atención municipal. | Calidad del servicio, facilidad de uso, tiempos de respuesta, transparencia y confianza. |
| STK-10 | Proveedores tecnológicos y aliados externos | Empresas o entidades que brindan soluciones, soporte, consultoría, interoperabilidad o infraestructura. | Alcance contractual, estándares técnicos, integración, seguridad y entregables. |
| STK-11 | Entidades públicas vinculadas | Instituciones con las que la Municipalidad intercambia información o coordina servicios metropolitanos. | Interoperabilidad, cumplimiento normativo, estándares de datos, coordinación interinstitucional. |

# Communication Requirements

## Overview

| Communication Requirement | Notes |
| --- | --- |
| Alinear la visión de arquitectura con los objetivos municipales | Comunicar el propósito, alcance, beneficios y límites de la Phase A a autoridades y gerencias. |
| Informar el impacto esperado en procesos, datos y servicios | Explicar qué procesos municipales serán analizados y cómo se identificará la arquitectura actual y objetivo. |
| Gestionar expectativas y reducir resistencia al cambio | Usar mensajes diferenciados para áreas técnicas, gerenciales y operativas, enfatizando beneficios y responsabilidades. |
| Asegurar participación de stakeholders clave | Programar reuniones, entrevistas, workshops y validaciones con responsables de procesos y sistemas. |
| Mantener trazabilidad de decisiones | Registrar acuerdos, observaciones, cambios de alcance y aprobaciones en actas y repositorio institucional. |
| Garantizar comunicación clara hacia usuarios internos y ciudadanía cuando corresponda | La comunicación externa se realizará solo para hitos que tengan impacto directo en servicios públicos o canales de atención. |

## Managerial Approach

El enfoque gerencial de comunicación se basa en una gestión centralizada del mensaje y descentralizada en la ejecución operativa. El Sponsor y la Gerencia Municipal validan los mensajes estratégicos; el Equipo de Arquitectura Empresarial prepara contenidos técnicos y ejecutivos; la Oficina de Comunicaciones adapta los mensajes a lenguaje institucional; y los líderes de gerencias usuarias replican la información en sus equipos.

Principios de gestión de comunicaciones:

• Claridad: cada comunicación debe indicar propósito, audiencia, decisión esperada y siguiente paso.

• Oportunidad: los mensajes deben emitirse antes de reuniones, talleres, aprobaciones y cambios relevantes.

• Segmentación: los contenidos técnicos, ejecutivos y operativos deben adaptarse al nivel de cada stakeholder.

• Trazabilidad: toda decisión o cambio relevante debe quedar documentado en actas, correos o repositorio del proyecto.

• Retroalimentación: cada comunicación relevante debe permitir consultas, observaciones o validación formal.

La frecuencia de comunicación será revisada al cierre de cada hito de Phase A para determinar si es necesario reforzar mensajes, convocar nuevas sesiones o actualizar la matriz de stakeholders.

# Communication Mechanism

## Events

| Event | Purpose | Audience | Owner | Frequency / Timing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kick-off institucional | Presentar alcance, objetivos, roles y forma de trabajo de la Phase A. | Alcaldía, Gerencia Municipal, gerencias clave, TI y Comunicaciones. | Sponsor / Equipo EA | Inicio de Phase A |
| Workshop de Architecture Vision | Construir y validar la visión inicial, motivadores, restricciones y beneficios. | Gerencias usuarias, TI, Planificación y Modernización. | Arquitecto Empresarial Líder | Una o dos sesiones durante Phase A |
| Entrevistas con stakeholders | Recoger preocupaciones, necesidades, sistemas actuales y oportunidades de mejora. | Responsables de procesos y áreas técnicas. | Equipo EA | Según agenda |
| Reunión de seguimiento ejecutivo | Reportar avance, riesgos, decisiones pendientes y próximos hitos. | Sponsor, Gerencia Municipal y Comité de Arquitectura. | Project Manager | Semanal o quincenal |
| Sesión de validación de entregables | Revisar y aprobar visión, alcance, principios, mapa de stakeholders y plan de comunicaciones. | Comité de Arquitectura y responsables designados. | Equipo EA | Al cierre de Phase A |
| Comunicación interna de avance | Informar a servidores municipales sobre hitos, objetivos y cambios esperados. | Personal municipal involucrado. | Oficina de Comunicaciones | Mensual o por hito |

## Channels

| Channel | Use | Audience | Control / Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| Correo institucional | Convocatorias, actas, decisiones, solicitudes de información y validaciones formales. | Stakeholders internos y proveedores. | Copia al repositorio del proyecto. |
| Reuniones presenciales o virtuales | Coordinación, validación, entrevistas y resolución de dudas. | Autoridades, gerencias y equipos técnicos. | Agenda, lista de asistencia y acta. |
| Repositorio documental institucional | Almacenar versiones, plantillas, actas, entregables y evidencias. | Equipo EA, PMO y responsables autorizados. | Control de versiones y permisos. |
| Intranet / boletín interno | Difundir avances generales y mensajes de gestión del cambio. | Servidores municipales. | Publicación aprobada por Comunicaciones. |
| Canales oficiales de atención o web municipal | Comunicar hitos externos cuando exista impacto ciudadano. | Ciudadanía y usuarios de servicios municipales. | Publicación autorizada por la entidad. |

## Formats

| Format | Description | Owner |
| --- | --- | --- |
| Executive Brief | Resumen de una o dos páginas con avance, riesgos, decisiones y próximos pasos. | Project Manager / Arquitecto Líder |
| Presentation Deck | Presentación visual para kick-off, workshops y validaciones ejecutivas. | Equipo EA |
| Meeting Minutes | Acta con asistentes, acuerdos, responsables y fechas comprometidas. | Secretaría del proyecto |
| Stakeholder Matrix | Matriz con roles, influencia, interés, preocupaciones y estrategia de comunicación. | Equipo EA |
| Issue / Risk Log | Registro de riesgos, dependencias, bloqueos y acciones de mitigación. | Project Manager |
| FAQ / Communication Note | Preguntas frecuentes y mensajes simples para usuarios internos. | Oficina de Comunicaciones |

## Content

| Content Type | Key Message | Audience | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| Propósito del proyecto | La arquitectura empresarial permitirá ordenar procesos, datos, sistemas y capacidades para mejorar la gestión municipal y la atención a la ciudadanía. | Todos los stakeholders. | Kick-off y comunicaciones iniciales. |
| Alcance de Phase A | La Phase A define visión, alcance, stakeholders, restricciones, principios iniciales y valor esperado; no implementa aún soluciones tecnológicas. | Autoridades, gerencias y TI. | Inicio de Phase A. |
| Beneficios esperados | Mejor coordinación entre áreas, identificación de brechas, priorización de iniciativas, reducción de duplicidades y base para transformación digital. | Alta dirección y gerencias usuarias. | Workshops y validaciones. |
| Rol de las áreas | Cada gerencia debe aportar información sobre procesos, sistemas, problemas, datos y expectativas de mejora. | Gerencias usuarias y equipos operativos. | Antes de entrevistas y talleres. |
| Riesgos y dependencias | Los principales riesgos son baja disponibilidad de stakeholders, información incompleta, resistencia al cambio y falta de decisión oportuna. | Sponsor, Gerencia Municipal y Comité. | Seguimiento ejecutivo. |
| Resultados de Phase A | Entregables esperados: Architecture Vision, Statement of Architecture Work preliminar, matriz de stakeholders, principios y plan de comunicaciones. | Comité de Arquitectura y sponsor. | Cierre de Phase A. |

# Communication Timetable

## Key Activities and Associated Milestones

| Activity / Milestone | Communication Action | Responsible | Target Date / Moment | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio de Phase A | Enviar convocatoria y agenda de kick-off. | Project Manager | Semana 1 | Correo de convocatoria y agenda. |
| Kick-off institucional | Presentar objetivos, alcance, stakeholders, roles y calendario. | Sponsor / Equipo EA | Semana 1 | Presentación y acta. |
| Identificación de stakeholders | Solicitar validación de lista de stakeholders y responsables por gerencia. | Equipo EA | Semana 1-2 | Stakeholder Matrix actualizada. |
| Levantamiento de preocupaciones y necesidades | Realizar entrevistas y enviar formato de recolección de información. | Equipo EA | Semana 2-3 | Registro de concerns y necesidades. |
| Workshop de visión de arquitectura | Facilitar sesión para confirmar motivadores, alcance y beneficios. | Arquitecto Líder | Semana 3 | Borrador de Architecture Vision. |
| Seguimiento ejecutivo | Informar avance, riesgos y decisiones pendientes. | Project Manager | Semanal / quincenal | Executive Brief y acta. |
| Validación de entregables Phase A | Remitir entregables para revisión y realizar sesión de aprobación. | Equipo EA / Comité | Semana 4-5 | Entregables aprobados o con observaciones. |
| Cierre de Phase A | Comunicar cierre, acuerdos, próximos pasos y transición a Phase B. | Sponsor / Project Manager | Fin de Phase A | Acta de cierre y comunicación interna. |

## Duration, Effort and Resources

| Resource / Role | Estimated Effort | Responsibilities |
| --- | --- | --- |
| Sponsor del proyecto | 2-4 horas por hito clave | Aprobar mensajes estratégicos, destrabar decisiones y validar entregables principales. |
| Project Manager | 30%-50% de dedicación durante Phase A | Planificar comunicaciones, controlar cronograma, registrar acuerdos y elevar riesgos. |
| Arquitecto Empresarial Líder | 50%-80% de dedicación durante Phase A | Definir contenido técnico, liderar workshops, consolidar visión y concerns. |
| Equipo de Arquitectura / Analistas | 50%-100% según carga de levantamiento | Preparar materiales, entrevistas, matrices, actas y evidencias. |
| Oficina de Comunicaciones | 10%-20% de dedicación | Adecuar mensajes institucionales y gestionar comunicaciones internas o externas. |
| Líderes de gerencias usuarias | 2-6 horas por semana durante levantamiento | Validar información, asistir a sesiones y designar puntos focales. |
| Soporte administrativo | Según reuniones programadas | Coordinar agendas, salas, listas de asistencia y archivo documental. |

Supuesto de duración: la Phase A puede ejecutarse en un periodo estimado de 4 a 6 semanas, sujeto a disponibilidad de stakeholders, acceso a información institucional y calendario de aprobación interna. Las fechas específicas deben ajustarse al cronograma oficial del proyecto.

Criterios de éxito de la comunicación:

• Stakeholders clave identificados y contactados.

• Kick-off realizado con acuerdos documentados.

• Preocupaciones y expectativas registradas por área.

• Architecture Vision validada por las instancias correspondientes.

• Riesgos y decisiones comunicados oportunamente.

• Evidencias de comunicación almacenadas en el repositorio del proyecto.