TOGAF® 9.2

Contrato de Arquitectura

Architecture Contract

Fase G — Implementation Governance

| Identificador del Contrato: | AC-WP001-v1.0 |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Estado: | [ ] Borrador [X] En Revisión [ ] Firmado [ ] Vencido |
| Work Package(s) Cubierto(s): | WP-001 — Repositorio Metropolitano de Seguridad |
| Arquitectura de Transición: | TA-001 — Capacidad Base de Datos e Interoperabilidad |
| Fecha de Firma: | 29/06/2026 |
| Fecha de Vencimiento / Fin: | 29/06/2026 — al cierre del WP-001 o de la Transición TA-001 |
| Plan de Migración de referencia: | PIM-PMS-v1.0 |
| Architecture Requirements Spec.: | ARS-FaseC-MML-v1.0 |
| Clasificación: | [ ] Público [X] Interno [ ] Confidencial |

# 1. Historial de Revisiones

| Versión | Fecha | Autor/a | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 22/05/2026 | Equipo de Arquitectura Empresarial – GTI, MML | Versión borrador inicial |
| 1.0 | 29/06/2026 | Equipo de Arquitectura Empresarial – GTI, MML | Versión final aprobada por el Architecture Board |

# 2. Tabla de Contenidos

Contenido

1. Historial de Revisiones	1

2. Tabla de Contenidos	1

3. Propósito del Contrato	2

4. Partes del Contrato	2

5. Objeto del Contrato	3

5.1 Work Package(s) Cubierto(s)	3

5.2 Descripción del Alcance	4

5.3 Exclusiones de Alcance	4

6. Requisitos Arquitectónicos Vinculantes	4

7. Estándares y Restricciones por Dominio de Arquitectura	5

7.1 Dominio de Negocio	5

7.2 Dominio de Datos	6

7.3 Dominio de Aplicaciones	6

7.4 Dominio de Tecnología	7

8. Entregables y Criterios de Aceptación	7

9. Parámetros de Calidad y Niveles de Servicio (SLA)	8

10. Obligaciones de las Partes	9

10.1 Obligaciones de la Parte A (Patrocinador)	9

10.2 Obligaciones de la Parte B (Implementador)	10

10.3 Obligaciones del Architecture Board (Parte C)	10

11. Gobierno del Contrato	11

12. Excepciones Pre-acordadas	12

13. Incumplimiento y Proceso de Remediación	12

13.1 Proceso de Notificación de Incumplimiento	13

14. Modificaciones al Contrato	13

15. Vigencia y Terminación del Contrato	14

16. Firmas y Compromisos de las Partes	14

17. Glosario de Términos	14

18. Referencias y Documentos Vinculantes	15

# 3. Propósito del Contrato

El Architecture Contract es el acuerdo formal y vinculante entre las partes signatarias mediante el cual se establecen las prestaciones, requisitos de calidad, estándares, obligaciones y mecanismos de gobierno que deberán ser cumplidos durante el desarrollo e implementación del work package o conjunto de work packages identificado en este documento.

Este contrato tiene como propósitos específicos:

- Formalizar el compromiso de todas las partes con la arquitectura objetivo aprobada.

- Definir los requisitos arquitectónicos mínimos no negociables que debe cumplir la solución.

- Establecer los criterios de aceptación verificables para cada entregable.

- Proveer los mecanismos de gobierno, excepción y cambio durante la implementación.

- Garantizar la trazabilidad desde los requisitos de arquitectura hasta la capacidad operativa entregada.

- Servir como instrumento de referencia en las Compliance Reviews realizadas por el Architecture Board.

# 4. Partes del Contrato

Este Architecture Contract involucra a tres partes: la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), como patrocinador y propietaria de la arquitectura, a través de la Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI) y la Gerencia de Seguridad Ciudadana (GSC) (Parte A); el equipo de desarrollo e implementación del Repositorio Metropolitano de Seguridad, ya sea interno de la GTI o un proveedor adjudicado mediante proceso de contratación pública (Parte B); y el Architecture Board de Seguridad Metropolitana, que actúa como garante de la conformidad arquitectónica (Parte C). Los datos de contacto de cada parte se completan en las tablas siguientes.

| PARTE A — Patrocinador / Propietario de la Arquitectura |  |
| --- | --- |
| Organización: | Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) |
| Nombre y Cargo: | [Nombre Completo] — Gerente de Tecnologías de la Información (GTI) |
| Unidad / Área: | Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI) / Gerencia de Seguridad Ciudadana (GSC) |
| Correo Electrónico: | [nombre.apellido]@munlima.gob.pe |
| Teléfono / Contacto: | [+51 1 632 XXXX] |

| PARTE B — Socio de Desarrollo / Implementador / Proveedor |  |
| --- | --- |
| Organización: | [Equipo interno GTI-MML / Proveedor adjudicado — Nombre del consorcio o empresa] |
| Nombre y Cargo: | [Nombre Completo] — Jefe de Proyecto WP-001 |
| Unidad / Área: | Equipo de Desarrollo e Implementación del Repositorio Metropolitano de Seguridad |
| Correo Electrónico: | [correo@proveedor-o-gti.gob.pe] |
| Teléfono / Contacto: | [+51 XXX XXX XXX] |

| PARTE C — Architecture Board (Garante de Conformidad) |  |
| --- | --- |
| Organización: | Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) |
| Nombre y Cargo: | [Nombre Completo] — Presidente del Architecture Board de Seguridad Metropolitana / Gerente de GTI |
| Unidad / Área: | Architecture Board de Seguridad Metropolitana |
| Correo Electrónico: | [architecture.board]@munlima.gob.pe |
| Teléfono / Contacto: | [+51 1 632 XXXX] |

# 5. Objeto del Contrato

## 5.1 Work Package(s) Cubierto(s)

Este contrato cubre el Work Package WP-001 — Repositorio Metropolitano de Seguridad, correspondiente a la Arquitectura de Transición TA-001 (Capacidad Base de Datos e Interoperabilidad) del Plan de Implementación y Migración de la Plataforma Metropolitana de Seguridad Ciudadana v1.0 (PIM-PMS-v1.0). Incluye el diseño, construcción y despliegue de la base de datos unificada (PostgreSQL/PostGIS) y del Data Warehouse centralizado que actuará como fuente única de verdad para la información de seguridad ciudadana de la MML.

| Identificador(es) de WP: | WP-001 |
| --- | --- |
| Nombre del Work Package: | Repositorio Metropolitano de Seguridad |
| Arquitectura de Transición: | TA-001 — Capacidad Base de Datos e Interoperabilidad |
| Capacidad(es) a Habilitar: | Consolidación de una fuente única de verdad para los datos de seguridad ciudadana (incidencias delictivas, denuncias, serenazgo, fiscalización, videovigilancia), habilitando el intercambio seguro con la PNP vía PIDE y el desarrollo de analítica predictiva del delito. |
| Período de Ejecución: | [Fecha inicio] — [Fecha fin estimada] (duración estimada: 6 meses) |
| Presupuesto Aprobado: | [Monto] — PEN — Presupuesto de inversión en seguridad ciudadana de la MML (Invierte.pe) |

## 5.2 Descripción del Alcance

El alcance funcional comprende la consolidación de los datos de incidencias delictivas, denuncias, operaciones de serenazgo, fiscalización y videovigilancia en un repositorio único. El alcance técnico incluye: el diseño del modelo de datos lógico y físico sobre PostgreSQL/PostGIS, la implementación del Data Warehouse para analítica y reportería, la migración de datos desde los sistemas legados de la Subgerencia de Serenazgo y la Gerencia de Fiscalización, y la habilitación de las interfaces de consumo hacia el Nodo de Interoperabilidad Metropolitano (WP-002), el GIS Inteligente (WP-003) y los tableros de Power BI (WP-004). Las unidades organizacionales afectadas son la GTI (ejecutor tecnológico), la GSC, la Subgerencia de Serenazgo y la Gerencia de Fiscalización y Control. El despliegue se realiza en los ambientes de desarrollo, pruebas, staging y producción del centro de datos municipal (on-premise), conforme a la Arquitectura Tecnológica definida en la Fase D.

## 5.3 Exclusiones de Alcance

Quedan fuera del alcance de este contrato: (a) el desarrollo del API Gateway y del Nodo de Interoperabilidad con la PNP y la PIDE, cubierto por el contrato del WP-002; (b) el desarrollo de la plataforma GIS Inteligente y los algoritmos de analítica predictiva, cubiertos por el contrato del WP-003; (c) la construcción de las interfaces operativas y los tableros de Power BI, cubiertos por el contrato del WP-004; y (d) el mantenimiento físico de cámaras de videovigilancia, radios y vehículos de serenazgo que no impliquen cambios en el software, la base de datos o las APIs del Repositorio.

El alcance de este contrato técnico queda restringido única y exclusivamente al diseño, migración e implementación física de las entidades de datos geoespaciales y relacionales que componen el Repositorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (WP-001). Se excluyen de forma taxativa del presente acuerdo de gobernanza cualquier tipo de requerimiento, trámite o flujo asociado a licencias comerciales, rentas o gestiones administrativas ajenas a la Plataforma Metropolitana de Seguridad.

# 6. Requisitos Arquitectónicos Vinculantes

Esta sección establece los requisitos de arquitectura que son jurídicamente vinculantes en virtud de este contrato para el WP-001 — Repositorio Metropolitano de Seguridad. El incumplimiento de estos requisitos constituye un incumplimiento del contrato salvo que medie una dispensa formal aprobada por el Architecture Board de Seguridad Metropolitana.

Los requisitos se derivan de los siguientes documentos: Architecture Requirements Specification, Architecture Definition Document y los principios de arquitectura aprobados en la Fase Preliminar.

| ID Requisito | Descripción del Requisito | Criterio de Aceptación | Evidencia Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | La base de datos del Repositorio Metropolitano de Seguridad debe implementarse sobre PostgreSQL con la extensión PostGIS para el manejo de datos geoespaciales. | Instancia PostgreSQL/PostGIS verificada en producción, con esquema de datos documentado y aprobado. | Revisión de arquitectura de datos + evidencia del script de despliegue. |
| REQ-002 | El Repositorio debe actuar como fuente única de verdad, evitando la persistencia de datos duplicados de seguridad ciudadana en Serenazgo o Fiscalización. | Cero repositorios paralelos de datos de seguridad ciudadana identificados en la auditoría de sistemas. | Auditoría de sistemas + inventario de bases de datos. |
| REQ-003 | Todo acceso e integración con el Repositorio debe realizarse exclusivamente a través del API Gateway definido en la arquitectura objetivo (WP-002). | 100% de las integraciones registradas utilizan REST APIs vía API Gateway; cero integraciones punto a punto. | Revisión de arquitectura de integración + prueba de integración. |
| REQ-004 | Los datos personales y de criminalidad almacenados deben cumplir con la Ley N.º 29733 y el estándar ISO/IEC 27001. | Certificación de cumplimiento emitida por el Oficial de Seguridad de la Información (CISO) de la MML. | Certificación de seguridad + revisión del modelo de datos. |
| REQ-005 | El Repositorio debe soportar la carga y consulta de datos históricos y en tiempo real necesarios para el Data Warehouse y los tableros de Power BI. | Tiempo de actualización del Data Warehouse ≤ 24 horas para cargas batch. | Prueba de carga + revisión del pipeline ETL. |

# 7. Estándares y Restricciones por Dominio de Arquitectura

## 7.1 Dominio de Negocio

| Estándar / Requisito — Negocio | Descripción / Especificación | Control / Verificación |
| --- | --- | --- |
| Estandarización del proceso de registro de incidencias de seguridad ciudadana | Todo evento registrado en campo por Serenazgo, Fiscalización o mediante denuncia ciudadana debe consolidarse en el Repositorio Metropolitano de Seguridad siguiendo el flujo de proceso aprobado en el mapa de procesos de la Fase A. | Revisión de proceso en diseño + prueba de aceptación de usuario con la GSC. |
| Restricción de continuidad operativa | La migración al Repositorio unificado no debe interrumpir la operación de Serenazgo ni la atención de emergencias durante los períodos de operación crítica (24/7). | Plan de contingencia documentado + prueba de rollback. |
| Requisito de trazabilidad de incidencias | Toda incidencia, denuncia o intervención debe tener un identificador único trazable de extremo a extremo, desde el registro en campo hasta el reporte en Power BI. | Revisión de modelo de datos + prueba funcional. |

## 7.2 Dominio de Datos

| Estándar / Requisito — Datos | Descripción / Especificación | Control / Verificación |
| --- | --- | --- |
| Estándar de dato maestro único (Repositorio como MDM) | El Repositorio Metropolitano de Seguridad es la fuente única de verdad (dato maestro) de la información de seguridad ciudadana; ningún sistema de la MML puede crear repositorios alternativos sin autorización del Architecture Board. | Revisión de arquitectura de datos + prueba de integración con el Repositorio. |
| Política de calidad de datos | Los datos migrados desde los sistemas legados de Serenazgo y Fiscalización deben superar el umbral de calidad definido en el Modelo de Gobierno de Datos (tasa de duplicidad < 2%). | Reporte de calidad de datos post-carga. |
| Estándar de clasificación y protección de datos | Los datos personales y de criminalidad deben clasificarse y protegerse conforme a la Ley N.º 29733 y la política de privacidad vigente de la MML. | Revisión de modelo de datos + certificación de seguridad ISO 27001. |

## 7.3 Dominio de Aplicaciones

| Estándar / Requisito — Aplicaciones | Descripción / Especificación | Control / Verificación |
| --- | --- | --- |
| Estándar API — REST/JSON | Todas las interfaces del Repositorio hacia la Plataforma Metropolitana de Seguridad, el GIS Inteligente y la PIDE deben exponerse vía el API Gateway (WP-002) usando REST/JSON, según el estándar de interoperabilidad aprobado. | Revisión de diseño de API + prueba de integración vía API Gateway. |
| Prohibición de integración punto a punto | Está prohibida la integración directa punto a punto entre el Repositorio y los sistemas de Serenazgo, Fiscalización o la PNP sin pasar por el API Gateway. | Revisión de arquitectura de integración. |
| Estándar de interfaz de usuario | Los tableros y consultas expuestas a usuarios finales (Power BI, interfaz de la Plataforma Metropolitana de Seguridad) deben cumplir la guía de diseño institucional de la MML. | Revisión de UX + prueba de accesibilidad. |

## 7.4 Dominio de Tecnología

| Estándar / Requisito — Tecnología | Descripción / Especificación | Control / Verificación |
| --- | --- | --- |
| Estándar IAM/SSO | Todos los accesos al Repositorio deben autenticarse a través del servicio IAM/SSO institucional de la GTI. No se permiten repositorios de credenciales locales. | Prueba de autenticación SSO + revisión de configuración IAM. |
| Estándar de cifrado | Los datos en tránsito entre el Repositorio, el API Gateway y la PIDE deben cifrarse con TLS 1.2 o superior. Los datos sensibles de criminalidad en reposo deben cifrarse conforme a ISO/IEC 27001. | Prueba de penetración + revisión de configuración de seguridad. |
| Estándar de ambientes | El Repositorio debe desplegarse en los ambientes de desarrollo, pruebas, staging y producción definidos en la Arquitectura Tecnológica aprobada (Fase D), en el centro de datos municipal. | Revisión de pipeline de despliegue + evidencia de pruebas por ambiente. |
| Estándar de observabilidad | El Repositorio debe implementar logging, métricas y trazabilidad distribuida integrados con el SOC de la MML, según el estándar de observabilidad aprobado. | Revisión de configuración de monitoreo + prueba de alertas. |

# 8. Entregables y Criterios de Aceptación

A continuación se detallan los entregables comprometidos por la Parte B para el WP-001 — Repositorio Metropolitano de Seguridad, sus criterios de aceptación verificables y la fecha de entrega comprometida. Un entregable no es aceptado hasta que todos sus criterios de aceptación sean verificados satisfactoriamente por el Arquitecto Empresarial Líder.

| ID Entregable | Descripción / Artefacto | Criterio de Aceptación | Fecha Comprometida | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENT-001 | Modelo de datos lógico y físico del Repositorio Metropolitano de Seguridad (PostgreSQL/PostGIS). | Modelo revisado y aprobado por el Data Owner (Subgerencia de Estadística e Informática, GSC). | [DD/MM/AAAA] | Equipo de Desarrollo WP-001 |
| ENT-002 | Data Warehouse centralizado desplegado en ambiente de producción, con carga inicial de datos históricos. | ETL operativo y datos históricos validados por el Arquitecto Empresarial Líder. | [DD/MM/AAAA] | Equipo de Desarrollo WP-001 |
| ENT-003 | Documentación técnica del Repositorio: arquitectura, diccionario de datos y manual de operación. | Documentación revisada y aceptada por el Arquitecto Empresarial Líder. | [DD/MM/AAAA] | Equipo de Desarrollo WP-001 |
| ENT-004 | Implementación de controles de seguridad de la información para el Repositorio Metropolitano de Seguridad conforme a ISO/IEC 27001 y lineamientos institucionales. | Validación técnica realizada por la Oficina de Seguridad de la Información de la Municipalidad Metropolitana de Lima. | [DD/MM/AAAA] | Equipo de Seguridad y Cumplimiento |
| ENT-005 | Plan de transferencia de conocimiento al equipo operativo de la GTI. | Plan ejecutado y confirmado por el equipo receptor de la GTI. | [DD/MM/AAAA] | Equipo de Desarrollo WP-001 |

# 9. Parámetros de Calidad y Niveles de Servicio (SLA)

Los siguientes parámetros de calidad y niveles de servicio son vinculantes y medibles una vez que el Repositorio Metropolitano de Seguridad entre en operación, dado su rol como fuente única de verdad para la Plataforma Metropolitana de Seguridad y los servicios que dependen de él (GIS Inteligente, analítica predictiva, tableros de Power BI, integración con la PNP).

| Parámetro de Calidad / SLA | Métrica / Indicador | Meta Comprometida | Consecuencia de Incumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad del sistema en producción | % uptime mensual | ≥ 99.5% | Plan de mejora obligatorio si el uptime cae por debajo de la meta durante 2 meses consecutivos |
| Tiempo de respuesta de transacciones críticas | Tiempo de respuesta (ms) | ≤ 2 000 ms | Revisión técnica obligatoria y plan de optimización en 15 días hábiles |
| Tiempo de resolución de incidentes P1 | Horas desde reporte hasta resolución | ≤ 4 horas | Escalamiento automático al CISO y a la PMO |
| Calidad de datos: tasa de duplicidad | % registros duplicados | < 2% | Suspensión de nuevas cargas hasta la corrección del proceso ETL |
| Cobertura de pruebas de seguridad | % de controles de seguridad probados | 100% | No se autoriza el paso a producción sin cobertura completa |
| Disponibilidad del intercambio de datos entre Serenazgo, Videovigilancia y GIS | % Integraciones activas | ≥99% | Activación inmediata del plan de continuidad operacional |
| Tiempo de sincronización del Data Warehouse | Horas desde el evento hasta su disponibilidad en el DW | ≤ 24 horas (carga batch) | Revisión del pipeline ETL y plan de corrección en 5 días hábiles |

# 10. Obligaciones de las Partes

## 10.1 Obligaciones de la Parte A (Patrocinador)

| # | Obligación — Parte A — Patrocinador / Propietario | Criterio de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proveer acceso oportuno a la información, sistemas y personas necesarias para la ejecución del WP-001 | Respuesta a solicitudes de acceso en máximo 5 días hábiles |
| 2 | Aprobar los entregables que cumplan los criterios de aceptación en el plazo definido | Revisión y aprobación en máximo 10 días hábiles desde la entrega |
| 3 | Asignar los recursos presupuestales aprobados en el cronograma comprometido para el WP-001 | Disponibilidad de fondos según el plan de desembolso acordado (Invierte.pe) |
| 4 | Designar usuarios clave y dueños de datos de la GSC y Serenazgo para participar en pruebas de aceptación | Confirmación de asignación antes del inicio de la fase de pruebas |
| 5 | Gestionar oportunamente las solicitudes de change request que afecten el alcance del WP-001 | Resolución en el plazo definido en el Modelo de Gobierno de Implementación (IGM-MML-SEG-v0.1) |
| 6 | Facilitar la coordinación entre la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia TIC, Fiscalización y demás dependencias involucradas en la implementación del WP-001. | Actas de coordinación y designación de responsables institucionales. |

## 10.2 Obligaciones de la Parte B (Implementador)

| # | Obligación — Parte B — Socio de Desarrollo / Implementador | Criterio de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desarrollar e implementar la solución en estricto cumplimiento de los requisitos arquitectónicos vinculantes de este contrato | Conformidad verificada en todas las Compliance Reviews |
| 2 | Solicitar revisiones de diseño al Arquitecto Empresarial antes de iniciar la construcción de cada componente crítico | Evidencia de solicitud formal y acta de revisión |
| 3 | Reportar semanalmente el avance del work package a la PMO y al Arquitecto Empresarial | Informe de avance entregado en el plazo definido |
| 4 | Notificar con anticipación cualquier desviación respecto al plan o a los requisitos de arquitectura del Repositorio | Notificación en máximo 24 horas desde la identificación |
| 5 | Gestionar formalmente cualquier excepción o cambio de alcance a través de los mecanismos definidos en el Modelo de Gobierno | Solicitud formal documentada según el proceso establecido |
| 6 | Entregar la documentación técnica completa y actualizada de la solución al cierre del work package | Documentación entregada y aceptada por el Arquitecto Empresarial |
| 7 | Transferir el conocimiento al equipo operacional de la organización antes del cierre formal del contrato | Plan de transferencia completado + confirmación del equipo receptor |
| 8 | Garantizar que la solución preserve la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información relacionada con incidentes y criminalidad. | Cumplimiento de controles ISO 27001 y pruebas de seguridad aprobadas. |

## 10.3 Obligaciones del Architecture Board (Parte C)

| # | Obligación — Parte C — Architecture Board | Criterio de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizar las Compliance Reviews del WP-001 en el plazo comprometido desde la solicitud formal | Compliance Review completada en máximo 10 días hábiles desde la solicitud |
| 2 | Resolver las solicitudes de excepción en el nivel de autoridad correspondiente | Resolución en el plazo definido en el Modelo de Gobierno |
| 3 | Validar que todas las decisiones arquitectónicas contribuyan al fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir y responder al crimen organizado. | Acta de aprobación de arquitectura emitida en cada hito del proyecto. |
| 4 | Emitir dictámenes de conformidad formales con la clasificación de hallazgos establecida | Compliance Assessment emitido y comunicado a todas las partes |
| 5 | Actualizar el Architecture Repository con los resultados de cada Compliance Review del WP-001 | Repositorio actualizado en 5 días hábiles post-Compliance Review |

# 11. Gobierno del Contrato

Las obligaciones de gobierno durante la ejecución de este contrato se rigen por el Modelo de Gobierno de Implementación vigente de la MML (IGM-MML-SEG-v0.1). Las actividades de gobierno mínimas comprometidas para el WP-001 se definen a continuación.

| Actividad de Gobierno | Responsable | Frecuencia / Trigger | Artefacto Generado |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de Diseño | Arquitecto Empresarial | Antes de iniciar construcción | Acta de Revisión de Diseño |
| Compliance Review formal | Arquitecto Empresarial + Architecture Board | Antes de cada despliegue a producción | Compliance Assessment |
| Reporte de avance de WP | Responsable del WP → PMO | Semanal | Dashboard / Informe de avance |
| Gestión de excepciones | Arquitecto Empresarial | Según solicitud | Registro de Excepción / Dispensa |
| Gestión de Change Requests | Architecture Board | Según solicitud | Change Request aprobado / rechazado |
| Post-Implementation Review | Arquitecto + PMO | Al cerrar el WP / Transición | Post-Implementation Review Report |
| Seguimiento de indicadores estratégicos de seguridad ciudadana | PMO + Gerencia de Seguridad Ciudadana | Mensual | Dashboard Ejecutivo |

# 12. Excepciones Pre-acordadas

Al momento de la firma de este contrato se identifica una desviación conocida respecto a los estándares de arquitectura, aceptable por razones operacionales durante el período de transición. Esta excepción se documenta explícitamente a continuación y forma parte del acuerdo. Toda excepción no documentada aquí requiere tramitación formal durante la ejecución, conforme al Modelo de Gobierno de Implementación.

| ID Excepción | Descripción de la Excepción Pre-acordada | Justificación | Vigencia | Plan de Remediación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXC-001 | Durante la fase inicial de migración (primeros 2 meses de ejecución), la sincronización de datos de Serenazgo hacia el Repositorio operará en modo batch (cada 4 horas) en lugar de tiempo real. | El conector en tiempo real depende de la finalización del Nodo de Interoperabilidad Metropolitano (WP-002), actualmente en desarrollo paralelo. | [Fecha de firma + 2 meses] | Migración a sincronización en tiempo real al concluir la certificación del API Gateway del WP-002. |
| [EXC-002] | Durante la primera etapa únicamente se integrarán los sistemas metropolitanos, dejando la interoperabilidad completa con los sistemas externos de la Policía Nacional para el WP-003. | La integración depende de acuerdos interinstitucionales y disponibilidad de servicios externos. | Hasta finalizar WP-003 | Integración completa mediante PIDE y API Gateway. |

# 13. Incumplimiento y Proceso de Remediación

Esta sección define qué constituye un incumplimiento del contrato para el WP-001 — Repositorio Metropolitano de Seguridad, los niveles de gravedad y los procesos de notificación y remediación, dado el carácter sensible de los datos de criminalidad que este repositorio almacena. El objetivo no es sancionatorio, sino asegurar la corrección oportuna de las desviaciones.

| Tipo de Incumplimiento | Nivel de Gravedad | Proceso de Notificación | Consecuencia / Remediación |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregable entregado fuera de plazo (< 10 días) | Bajo | Notificación escrita al Arquitecto Empresarial en 24h | Plan de recuperación en 48h |
| Incumplimiento de criterio de aceptación técnico | Medio | Notificación al Arquitecto Empresarial + Architecture Board en 24h | Corrección en plazo acordado + nueva Compliance Review |
| Violación de principio de arquitectura sin dispensa | Alto | Notificación inmediata al Architecture Board | Detención del WP hasta resolución + Compliance Review |
| Incumplimiento de estándar de seguridad crítico | Crítico | Notificación inmediata al CISO + Architecture Board | Suspensión inmediata + análisis de impacto + plan de remediación urgente |
| Manipulación o alteración no autorizada de información de incidentes delictivos | Crítico | Notificación inmediata al Arquitecto Empresarial | Suspensión inmediata del componente y auditoría de seguridad. |

## 13.1 Proceso de Notificación de Incumplimiento

Toda notificación de incumplimiento debe realizarse por escrito (correo electrónico oficial de la GTI-MML o sistema de gestión de incidentes) dirigida al Architecture Board de Seguridad Metropolitana y al responsable del WP-001. La notificación debe incluir: descripción del incumplimiento, evidencia, nivel de gravedad asignado (según la sección 13) y plazo propuesto de remediación.

# 14. Modificaciones al Contrato

[Este contrato solo puede ser modificado mediante una enmienda formal firmada por todas las partes o mediante la aprobación de un Change Request por el órgano de gobierno correspondiente. Toda modificación debe ser registrada en el historial de revisiones y en el registro de enmiendas.]

| ID Enmienda | Fecha | Descripción del Cambio | Aprobado por | Referencia Change Request |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ENM-001] | [DD/MM/2026] | Incorporación del módulo GIS Inteligente al Repositorio Metropolitano de Seguridad. | Architecture Board | [CR-001] |
| [Completar según surjan enmiendas durante la ejecución] |  |  |  |  |

| Proceso de Modificación: | 1. Identificar necesidad de cambio → 2. Documentar Change Request → 3. Análisis de impacto → 4. Aprobación por órgano correspondiente → 5. Enmienda firmada → 6. Actualización del contrato y del Architecture Repository. |
| --- | --- |
| Nivel de autoridad para modificaciones menores: | Arquitecto Empresarial Líder — Change Request Tipo 1 |
| Nivel de autoridad para modificaciones mayores: | Architecture Board de Seguridad Metropolitana — Change Request Tipo 2 |
| Nivel de autoridad para rediseño: | Architecture Board de Seguridad Metropolitana + Patrocinador Ejecutivo — Change Request Tipo 3 |

# 15. Vigencia y Terminación del Contrato

| Inicio de Vigencia: | [Fecha de firma por todas las partes] |
| --- | --- |
| Fin de Vigencia: | [Fecha estimada de cierre del WP / Transición, o fecha de firma del Post-Implementation Review] |
| Causales de Terminación Anticipada: | [Incumplimiento grave no remediado / Cancelación del WP por decisión del Patrocinador / Fuerza mayor documentada] |
| Proceso de Cierre Formal: | 1. Post-Implementation Review aprobado → 2. Compliance Review final superada → 3. Documentación técnica entregada → 4. Transferencia de conocimiento completada → 5. Firma de acta de cierre por todas las partes. |

# 16. Firmas y Compromisos de las Partes

Las partes abajo firmantes declaran haber leído, comprendido y aceptado íntegramente los términos y condiciones establecidos en este Architecture Contract, comprometiéndose a cumplir las obligaciones que les corresponden según sus roles definidos en el presente documento.

| PARTE A — Patrocinador / Propietario | PARTE B — Socio de Desarrollo / Proveedor | PARTE C — Architecture Board |
| --- | --- | --- |
| Nombre: [__________________] | Nombre: [__________________] | Nombre: [__________________] |
| Cargo: [__________________] | Cargo: [__________________] | Cargo: [__________________] |
| Firma: ___________________ | Firma: ___________________ | Firma: ___________________ |
| Fecha: ___________________ | Fecha: ___________________ | Fecha: ___________________ |
| Sello: ___________________ | Sello: ___________________ | Sello: ___________________ |

# 17. Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Architecture Contract | Acuerdo conjunto entre los socios de desarrollo y patrocinadores sobre las prestaciones, calidad y nivel de servicio esperados de un trabajo de arquitectura. |
| Architecture Requirements Specification | Documento que especifica los requisitos cuantitativos y cualitativos que deben cumplir las soluciones de arquitectura. |
| Building Block (ABB / SBB) | Componente de capacidad o solución que puede combinarse con otros para construir arquitecturas y soluciones. |
| Compliance Assessment | Evaluación formal del grado de conformidad de una solución respecto a los requisitos y estándares de arquitectura definidos en el contrato. |
| Change Request | Solicitud formal de modificación al alcance, requisitos o estándares definidos en este contrato. |
| Dispensa / Excepción | Autorización formal para que una solución se desvíe temporalmente de un requisito de arquitectura, sujeta a condiciones y vigencia definidas. |
| SLA (Service Level Agreement) | Acuerdo sobre el nivel de servicio esperado, que define las métricas, metas y consecuencias del incumplimiento. |
| Work Package | Agrupación de actividades y building blocks que forma una unidad de implementación manejable, cubierta por este contrato. |
| Post-Implementation Review | Evaluación realizada al cerrar el work package para verificar el cumplimiento de los objetivos y la entrega de la capacidad operativa. |
| MDM (Master Data Management) | Enfoque de gestión de datos maestros que garantiza una única fuente de verdad; en este contrato, el Repositorio Metropolitano de Seguridad cumple este rol para los datos de seguridad ciudadana. |
| PostGIS | Extensión de PostgreSQL que añade soporte para objetos geoespaciales, utilizada en el Repositorio Metropolitano de Seguridad y el GIS Inteligente. |
| IAM / SSO | Identity and Access Management / Single Sign-On: servicio institucional de autenticación y control de accesos que centraliza las credenciales de los usuarios de los sistemas de la MML. |
| Plataforma Metropolitana de Seguridad | Ecosistema tecnológico que integra Serenazgo, videovigilancia, GIS, analítica y gestión de incidentes para fortalecer la seguridad ciudadana. |
| GIS Inteligente | Sistema geoespacial utilizado para identificar zonas críticas, analizar patrones delictivos y apoyar la toma de decisiones. |
| Nodo de Interoperabilidad Metropolitana | Plataforma basada en APIs que permite el intercambio seguro de información entre aplicaciones municipales y entidades externas. |

# 18. Referencias y Documentos Vinculantes

| # | Documento | Referencia / Versión |
| --- | --- | --- |
| 1 | TOGAF® Standard, 10th Edition (The Open Group, 2022) | The Open Group, 2018 |
| 2 | Architecture Vision (Fase A) | AV-MML-SEG-v1.0 |
| 3 | Architecture Definition Document (Fases B/C/D) | ADD-MML-SEG-v1.0 |
| 4 | Architecture Requirements Specification | ARS-FaseC-MML-v1.0 |
| 5 | Implementation and Migration Plan | PIM-PMS-v1.0 |
| 6 | Modelo de Gobierno de Implementación | IGM-MML-SEG-v1.0 — 22/05/2026 |
| 7 | Arquitectura de Transición de referencia | TA-001 — Capacidad Base de Datos e Interoperabilidad — v1.0 |
| 8 | Principios de Arquitectura (Fase Preliminar) | AP-MML-SEG-v1.0 |
| 9 | Normativa interna / legal aplicable | Ley N.º 29733 (Protección de Datos Personales); Reglamento de la PIDE; ISO/IEC 27001:2022 ; Decreto Legislativo N.º 1412 (Ley de Gobierno Digital) |