TOGAF® 9.2

Modelo de Gobierno de Implementación

Implementation Governance Model

Fase F — Migration Planning  |  Fase G — Implementation Governance

| Documento: | Modelo de Gobierno de Implementación |
| --- | --- |
| Identificador: | IGM-MML-SEG-v1.0 |
| Versión: | 1.0 |
| Estado: | [ ] Borrador [X] En Revisión [ ] Aprobado |
| Organización: | Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) |
| Responsable: | Arquitecto Empresarial Líder – Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI), MML |
| Fecha de Creación: | 22/06/2026 |
| Fecha de Revisión: | 29/06/2026 |
| Plan de Migración relacionado: | Plan de Implementación y Migración de la Plataforma Metropolitana de Seguridad Ciudadana v1.0 (PIM-PMS-v1.0) |
| Clasificación: | [ ] Público [X] Interno [ ] Confidencial |

# 1. Historial de Revisiones

| Versión | Fecha | Autor/a | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 22/06/2026 | Equipo de Arquitectura Empresarial – GTI, MML | Versión inicial |
| 1.0 | 29/06/2026 | Equipo de Arquitectura Empresarial – GTI, MML | Versión final aprobada por el Architecture Board |

# 2. Tabla de Contenidos

Contenido

1. Historial de Revisiones	1

2. Tabla de Contenidos	1

3. Propósito	2

4. Alcance del Modelo de Gobierno	2

5. Estructura de Gobierno	3

5.1 Órganos de Gobierno	3

5.2 Roles y Responsabilidades	4

5.3 Matriz RACI de Actividades de Gobierno	5

6. Procesos de Gobierno de Implementación	6

7. Proceso de Revisión de Conformidad (Compliance Review)	7

7.1 Clasificación de Hallazgos de Conformidad	8

8. Gestión de Excepciones de Arquitectura	9

8.1 Registro de Excepciones	9

9. Gestión de Solicitudes de Cambio (Change Requests)	10

9.1 Clasificación de Change Requests	10

9.2 Proceso de Gestión de Change Requests	10

10. Mecanismos de Escalación	11

11. Monitoreo, Seguimiento y Reporte	11

11.1 Indicadores de Gobierno (KPIs de Gobierno)	12

12. Actualización del Architecture Repository	13

13. Herramientas y Plataformas de Soporte al Gobierno	14

14. Integración con el Ciclo ADM	14

15. Aprobación del Documento	15

16. Glosario de Términos	15

17. Referencias	16

# 3. Propósito

El Modelo de Gobierno de Implementación define la estructura, los procesos, los roles y los mecanismos mediante los cuales la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asegura que la implementación de las soluciones tecnológicas y de datos sea estrictamente conforme con la arquitectura objetivo aprobada para contrarrestar el crimen organizado. Este modelo garantiza que componentes críticos como la Plataforma Metropolitana de Seguridad, el Repositorio Metropolitano de Seguridad, el GIS Inteligente y la analítica predictiva se desplieguen bajo estándares robustos de interoperabilidad y seguridad.

Sus propósitos específicos son:

- Establecer los órganos de gobierno, sus niveles de autoridad y sus mecanismos de toma de decisión: Definir los comités técnicos y políticos dentro de la MML (incluyendo articulación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y de Tecnologías de la Información) necesarios para autorizar los despliegues tecnológicos.

- Definir los procesos de revisión de conformidad (compliance reviews) y gestión de excepciones: Asegurar que cada módulo de software desarrollado, repositorio analítico o integración cumpla rigurosamente con las políticas de seguridad (ISO 27001), el marco normativo de interoperabilidad del Estado (PIDE) y el modelo de gobierno de datos establecido.

- Asegurar que los Architecture Contracts sean respetados: Garantizar que los proveedores tecnológicos o equipos internos encargados del desarrollo y despliegue de las soluciones cumplan con los lineamientos técnicos definidos en la Fase C (uso de API Gateways, bases de datos PostgreSQL/PostGIS, etc.).

- Proveer mecanismos de escalación claros para la resolución oportuna de conflictos: Facilitar vías de resolución rápidas ante desviaciones técnicas, problemas de acceso a datos sensibles o retrasos en la integración con entidades externas como la Policía Nacional del Perú (PNP).

- Coordinar con la PMO y el portafolio de proyectos: Sincronizar el avance del plan de migración con la Oficina de Proyectos de la MML para viabilizar el financiamiento y la ejecución física de los paquetes de trabajo, sin duplicar funciones administrativas.

- Garantizar la trazabilidad de extremo a extremo: Asegurar que desde los requisitos iniciales contra la criminalidad (mapeo del delito, optimización del serenazgo y fiscalización) hasta la capacidad operativa final entregada en las calles de Lima, exista una alineación tecnológica total.

# 4. Alcance del Modelo de Gobierno

Definímos los comités, los roles individuales y la matriz de responsabilidades (RACI) encargados de vigilar que las soluciones tecnológicas contra el crimen organizado se desplieguen correctamente.

| Plan de Migración de referencia | Plan de Implementación y Migración de la Plataforma Metropolitana de Seguridad Ciudadana v1.0 (PIM-PMS-v1.0) |
| --- | --- |
| Work Packages bajo gobierno | WP-001: Repositorio Metropolitano de Seguridad: Diseño, construcción y despliegue de la base de datos unificada (PostgreSQL/PostGIS) y el Data Warehouse centralizado como fuente única de verdad .WP-002: Nodo de Interoperabilidad Metropolitano: Implementación del API Gateway y establecimiento de las conexiones seguras y REST APIs orientadas a la PIDE y a los sistemas de la Policía Nacional del Perú (PNP) .WP-003: Inteligencia Territorial y Mapeo Criminal: Desarrollo de la plataforma GIS Inteligente y codificación de los algoritmos de Analítica Predictiva para el mapeo proactivo del delito .WP-004: Interfaces Operativas y de Control: Configuración de la interfaz unificada de la Plataforma Metropolitana de Seguridad y estructuración de los tableros analíticos en Power BI .WP-005: Despliegue de Gobernanza de Información: Implementación técnica del Modelo de Gobierno de Datos y auditorías de cumplimiento bajo el estándar de seguridad ISO 27001. |
| Arquitecturas de Transición cubiertas | TA-001 (Capacidad Base de Datos e Interoperabilidad): Estado intermedio enfocado en la estabilización del Repositorio unificado y la correcta operación del API Gateway con la PNP para el intercambio seguro de incidencias criminales básicas .TA-002 (Capacidad Analítica y Operativa Avanzada): Estado intermedio enfocado en la consolidación del GIS Inteligente, los modelos predictivos del delito y la distribución de accesos a la Plataforma Metropolitana. |
| Unidades organizacionales incluidas | Gerencia de Seguridad Ciudadana (GSC) de la MML .Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI) de la MML (órgano ejecutor tecnológico principal) .Gerencia de Fiscalización y Control de la MML .Subgerencia de Serenazgo de Lima .Nota de articulación externa: Los equipos técnicos de la PNP y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (PCM) quedan sujetos a la verificación de conformidad arquitectónica exclusivamente en las capas de integración e interoperabilidad compartidas |
| Exclusiones explícitas | istemas informáticos de índole estrictamente administrativa o interna de la MML (tales como Planillas, Trámite Documentario estándar o Logística general) que no registren, procesen o consuman datos asociados a la seguridad ciudadana o fiscalización .Mantenimiento físico regular, renovación de infraestructura urbana o soporte técnico de hardware preexistente (cámaras de videovigilancia públicas, flotas de vehículos de serenazgo) que no implique modificaciones en las capas de software, base de datos o APIs de la arquitectura objetivo. |

# 5. Estructura de Gobierno

## 5.1 Órganos de Gobierno

| Órgano de Gobierno | Nivel de Autoridad | Miembros / Participantes | Frecuencia de Reunión |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture Board de Seguridad Metropolitana | Máxima autoridad arquitectónica de la iniciativa. | Gerente Municipal de la MML (Patrocinador) .Gerente de Seguridad Ciudadana (GSC) .Gerente de Tecnologías de la Información (GTI) .Arquitecto Empresarial Líder. | Mensual / Al cierre de cada hito de transición (TA-01 y TA-02). |
| Comité de Control de Cambios de Seguridad (CAB) | Aprobación técnica de solicitudes de cambio operativas e infraestructura. | Arquitecto de Soluciones .Representante de la PMO MML .Líder de Infraestructura y Redes de la GTI .Subgerencia de Serenazgo | Quincenal |
| Equipo de Gobierno de Implementación | Supervisión operacional de los frentes técnicos. | Arquitectos de Datos y Aplicaciones .Responsables de los Paquetes de Trabajo (WP-01 al WP-05). | Semanal |
| PMO / Oficina de Proyectos | Seguimiento, control financiero y reporte de hitos físicos. | Gerente de la PMO Central de la MML .Coordinadores de proyectos de inversión en seguridad. | Semanal |
| Equipo de Seguridad y Cumplimiento | Validación de seguridad de la información y normativas del Estado. | Oficial de Seguridad de la Información (CISO de la MML) .Especialista Legal en Interoperabilidad del Estado (PCM/PIDE). | Por hito / Previo a cada Compliance Review formal. |

## 5.2 Roles y Responsabilidades

| Rol | Nombre / Cargo | Responsabilidades de Gobierno | Autoridad de Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto Empresarial Líder | Jefe de Arquitectura de la GTI - MML. | Custodio de la arquitectura objetivo (Fase C). Realiza revisiones de conformidad y gestiona desviaciones técnicas. | Emite dictámenes técnicos de conformidad arquitectónica. |
| Arquitecto de Soluciones | Especialista Técnico de la GTI. | Guía el diseño técnico de la Plataforma Metropolitana y el GIS dentro de los estándares establecidos (PostgreSQL/REST APIs). | Aprueba decisiones técnicas de detalle y diseños de integración de software. |
| Presidente del Architecture Board | Gerente de Tecnologías de la Información (GTI). | Preside el comité, dirime excepciones técnicas complejas y aprueba solicitudes de cambio mayores. | Aprobación final y elevación de excepciones estratégicas. |
| Gerente de PMO | Jefe de la Oficina de Proyectos de la MML. | Sincroniza el portafolio de proyectos de seguridad, gestiona el presupuesto institucional y reporta el avance físico | Aprueba y modifica los planes y cronogramas de los proyectos. |
| Patrocinador Ejecutivo | Gerente Municipal Metropolitana / Alcalde | Provee los recursos financieros, resuelve conflictos institucionales de alto nivel y valida la realización de beneficios. | Máxima autoridad de decisión estratégica y presupuestal. |
| Responsable de Work Package | Subgerentes / Jefes de Proyecto asignados por WP. | Ejecuta el paquete asignado (ej. Despliegue del Repositorio Metropolitano) según las especificaciones, mitiga riesgos y solicita revisiones. | Decisiones operativas internas del desarrollo del componente tecnológico. |
| Oficial de Seguridad (CISO) | Oficial de Seguridad de la Información de la MML. | Valida que los datos sensibles de criminalidad cumplan con la norma ISO 27001 en cada base de datos y API | Facultad de veto en producción si se vulneran políticas de seguridad de datos. |
| Data Owner / Steward de Datos | Subgerente de Estadística e Informática de la GSC. | Vela por la calidad, consistencia y ciclo de vida de la información criminal consolidada en el Repositorio Metropolitano. | Aprueba modelos de datos lógicos y físicos antes de pasar a producción. |

## 5.3 Matriz RACI de Actividades de Gobierno

La matriz RACI define las responsabilidades de cada rol en las actividades clave de gobierno. R = Responsable (ejecuta), A = Aprobador (rinde cuentas), C = Consultado (aporta), I = Informado (recibe información).

| Actividad de Gobierno | Arq. Empresarial | Arq. Board | PMO | Patrocinador | Resp. WP | Seguridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión de diseño de solución | R | A | I | I | C | C |
| Compliance Review formal | R | A | I | I | C | C |
| Aprobación de Architecture Contract | R | A | I | A | I | C |
| Gestión de excepciones menores | R/A | I | I | I | C | C |
| Gestión de excepciones mayores | R | A | C | A | I | C |
| Aprobación de Change Request mayor | R | A | C | A | C | C |
| Monitoreo de KPIs de implementación | C | I | R/A | I | C | I |
| Post-implementation review | R | A | C | I | C | C |
| Generación de Change Request para Fase H | R | A | C | I | C | I |

# 6. Procesos de Gobierno de Implementación

Los procesos de gobierno definen cómo se ejecutan las actividades de supervisión y control durante la implementación de las soluciones tecnológicas contra el crimen organizado en la MML. Cada proceso cuenta con un responsable, un evento que lo activa (trigger) y una frecuencia definida, asegurando que la ejecución de los cinco work packages (WP-001 a WP-005) se mantenga alineada con la arquitectura objetivo aprobada en la Fase C.

| # | Proceso / Actividad | Descripción | Responsable | Frecuencia / Trigger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisión de Diseño (Design Review) | Evaluación del diseño de la solución antes del inicio de construcción para verificar alineación con la arquitectura objetivo | Arquitecto Empresarial | Antes de iniciar construcción de cada WP |
| 2 | Revisión de Conformidad (Compliance Review) | Evaluación formal de la solución desarrollada frente a los requisitos de arquitectura y el Architecture Contract | Arquitecto Empresarial + Architecture Board | Por hito / antes de paso a producción |
| 3 | Monitoreo de Avance | Seguimiento del progreso de los work packages frente al plan de migración aprobado | PMO + Responsables de WP | Semanal |
| 4 | Gestión de Excepciones | Evaluación y resolución de desviaciones respecto a la arquitectura aprobada | Arquitecto Empresarial / Architecture Board | Según solicitud |
| 5 | Gestión de Change Requests | Evaluación del impacto, clasificación y aprobación/rechazo de solicitudes de cambio a la arquitectura | Architecture Board | Según solicitud |
| 6 | Post-Implementation Review | Verificación de objetivos, KPIs y entrega de capacidad operativa al cerrar cada WP o transición | Arquitecto Empresarial + PMO | Al cerrar cada WP / Transición |
| 7 | Actualización del Repositorio | Actualización de los artefactos del Architecture Repository con los resultados de la implementación | Arquitecto Empresarial | Por hito / Cierre de WP |

# 7. Proceso de Revisión de Conformidad (Compliance Review)

La Compliance Review es el mecanismo central mediante el cual el Architecture Board de Seguridad Metropolitana verifica que las soluciones implementadas —como el Repositorio Metropolitano de Seguridad, el Nodo de Interoperabilidad Metropolitano o la plataforma de Inteligencia Territorial y Mapeo Criminal— cumplen con los requisitos, principios y estándares aprobados (ISO 27001, PIDE, PostgreSQL/PostGIS, REST APIs). Es un proceso obligatorio para todos los work packages incluidos en el Plan de Implementación y Migración de la Plataforma Metropolitana de Seguridad Ciudadana v1.0 (PIM-PMS-v1.0) antes de su paso a producción.

| Paso | Actividad | Descripción Detallada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud de Revisión | El responsable del WP solicita formalmente una Compliance Review al Arquitecto Empresarial, adjuntando la documentación de la solución (diseño, modelo de datos, interfaces, evidencias de pruebas). |
| 2 | Revisión de Documentación | El Arquitecto Empresarial revisa la documentación entregada y verifica su completitud antes de iniciar la evaluación formal. |
| 3 | Evaluación de Conformidad | Se evalúa la solución frente a: (a) Architecture Contract, (b) Architecture Requirements Specification, (c) principios de arquitectura, (d) estándares de seguridad y datos. |
| 4 | Clasificación de Hallazgos | Cada hallazgo se clasifica como: Conforme, Observación (riesgo menor, debe corregirse), Excepción (justificada, requiere dispensa formal) o No Conforme (debe ajustarse antes de continuar). |
| 5 | Emisión del Compliance Assessment | Se emite el documento formal de Compliance Assessment con todos los hallazgos, clasificaciones y recomendaciones. |
| 6 | Revisión por el Architecture Board | El Architecture Board revisa el Compliance Assessment, resuelve excepciones y emite la resolución formal (Aprobado / Aprobado con condiciones / Rechazado). |
| 7 | Actualización y Seguimiento | Se actualiza el Architecture Repository con los resultados. Las observaciones y condiciones son registradas para seguimiento en el próximo ciclo de revisión. |

## 7.1 Clasificación de Hallazgos de Conformidad

| Clasificación | Criterio | Acción Requerida |
| --- | --- | --- |
| Conforme | La solución cumple íntegramente con el Architecture Contract y los requisitos de arquitectura. | Aprobar. Documentar en el Compliance Assessment. |
| Observación | La solución presenta una desviación menor de bajo riesgo que debe ser corregida antes del paso a producción. | Corregir en el plazo acordado. Verificar corrección en siguiente revisión. |
| Excepción | La desviación está justificada por restricciones técnicas u operacionales. El riesgo es aceptable con condiciones. | Emitir dispensa formal con vigencia y plan de remediación. Aprobar por el nivel de autoridad correspondiente. |
| No Conforme | La solución presenta desviaciones críticas que no pueden ser aceptadas. Representa un riesgo alto. | Rechazar. El responsable del WP debe corregir la solución y solicitar una nueva Compliance Review. |

# 8. Gestión de Excepciones de Arquitectura

Una excepción es una desviación formalmente autorizada respecto a un requisito, principio o estándar de arquitectura definido para la Plataforma Metropolitana de Seguridad. Dado el carácter sensible de los datos de criminalidad gestionados por la MML, las excepciones deben ser gestionadas de manera controlada por el Arquitecto Empresarial Líder o el Architecture Board, según su nivel de impacto, para evitar que se conviertan en deuda arquitectónica no documentada o en brechas de seguridad de la información.

| Tipo de Excepción | Proceso de Aprobación | Nivel de Autoridad | Documentación Requerida | Vigencia Máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Excepción Menor (bajo impacto, sin afectación de principios) | Arquitecto Empresarial emite dispensa | Arquitecto Empresarial | Justificación escrita + fecha de remediación | 3 meses |
| Excepción Mayor (afecta principios o múltiples dominios) | Architecture Board revisa y aprueba | Architecture Board (votación) | Análisis de impacto + alternativas evaluadas + plan de remediación | 6 meses |
| Excepción Estratégica (afecta la visión o el target) | Elevación al Patrocinador Ejecutivo | Patrocinador Ejecutivo + Architecture Board | Requirements Impact Statement + análisis de riesgo | [A definir por el Board] |

## 8.1 Registro de Excepciones

| ID | WP / Sistema | Descripción de la Excepción | Tipo | Fecha Aprobación | Fecha Vencimiento | Plan de Remediación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXC-001 | WP-002 | Uso temporal de una conexión SFTP para el intercambio inicial de incidencias con la PNP, mientras se culmina la certificación de seguridad del endpoint REST del Nodo de Interoperabilidad Metropolitano. | Menor | 01/07/2026 | 01/10/2026 | Migración completa a integración REST vía API Gateway certificada, con cierre de la conexión SFTP temporal. |
| [EXC-002] |  |  |  |  |  |  |

# 9. Gestión de Solicitudes de Cambio (Change Requests)

Las solicitudes de cambio (Change Requests) surgen cuando, durante la implementación de los work packages WP-001 a WP-005, se identifica la necesidad de modificar la arquitectura aprobada —por ejemplo, ajustes en la integración con la PNP vía PIDE o en los modelos de analítica predictiva del delito—. Deben ser gestionadas de forma controlada por el Architecture Board de Seguridad Metropolitana para preservar la integridad de la arquitectura objetivo y no comprometer la interoperabilidad con entidades externas.

## 9.1 Clasificación de Change Requests

| Tipo de Change Request | Criterios de Clasificación | Proceso de Aprobación | Tiempo de Resolución Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento (Tipo 1) | Afecta un solo stakeholder, bajo impacto, no altera principios ni estrategia | Arquitecto Empresarial | 5 días hábiles |
| Mejora (Tipo 2) | Afecta múltiples stakeholders, impacto medio, no altera la visión estratégica | Architecture Board en reunión ordinaria | 15 días hábiles |
| Rediseño (Tipo 3) | Alto impacto estratégico, afecta principios, requiere nueva iteración ADM | Architecture Board + Patrocinador Ejecutivo | 30 días hábiles + nueva fase ADM |

## 9.2 Proceso de Gestión de Change Requests

| Paso | Actividad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identificación | El solicitante identifica la necesidad de cambio durante la implementación (hallazgo técnico, cambio de requisito, evento externo). |
| 2 | Documentación | Se completa el formulario de Change Request con: descripción del cambio, impacto en arquitectura, alternativas evaluadas y recomendación. |
| 3 | Clasificación | El Arquitecto Empresarial clasifica el Change Request (Tipo 1, 2 o 3) y determina el nivel de autoridad requerido para su aprobación. |
| 4 | Análisis de Impacto | Se evalúa el impacto del cambio sobre: fases ADM, work packages, costos, cronograma, requisitos, principios y beneficios esperados. |
| 5 | Resolución | El órgano de gobierno correspondiente aprueba, rechaza o difiere el Change Request según su clasificación y el análisis de impacto. |
| 6 | Implementación | Si es aprobado, se actualizan los artefactos de arquitectura afectados (ADD, Roadmap, Requirements Specification, Architecture Contract). |
| 7 | Seguimiento | El Architecture Board hace seguimiento a la implementación del cambio aprobado y verifica su efectividad en la siguiente Compliance Review. |

# 10. Mecanismos de Escalación

Los mecanismos de escalación garantizan que las situaciones que superen la autoridad de un nivel de gobierno —como riesgos críticos que amenacen la continuidad del servicio de videovigilancia o del Repositorio Metropolitano de Seguridad— sean resueltas oportunamente por el nivel superior correspondiente, hasta llegar, de ser necesario, al Patrocinador Ejecutivo (Gerente Municipal / Alcalde). Toda escalación debe quedar documentada y ser reportada en la siguiente Compliance Review.

| Situación de Escalación | Primer Nivel | Segundo Nivel | Plazo de Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en la integración del Sistema de Serenazgo con la Plataforma Metropolitana de Seguridad | Arquitecto de Soluciones | Arquitecto Empresarial | 3 días hábiles |
| Incompatibilidad entre la plataforma de videovigilancia y el API Gateway | Arquitecto Empresarial | Architecture Board | Próxima reunión (quincenal) |
| Conflicto entre prioridades de integración de Serenazgo, GIS y Fiscalización | PMO | Architecture Board + Patrocinador Ejecutivo | 5 días hábiles |
| Falla crítica en el intercambio de información con la PNP o PIDE | Responsable del WP | Patrocinador Ejecutivo | Inmediato (24 horas) |
| Solicitud de modificación del modelo de datos de incidentes o arquitectura de interoperabilidad | Architecture Board | Patrocinador Ejecutivo | 30 días hábiles |

# 11. Monitoreo, Seguimiento y Reporte

El monitoreo continuo del avance de la implementación de la Plataforma Metropolitana de Seguridad es una responsabilidad compartida entre la PMO, el Architecture Board de Seguridad Metropolitana y los responsables de cada work package (WP-001 a WP-005). El reporte debe ser estructurado, periódico y orientado a la toma de decisiones por parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Gerencia de Tecnologías de la Información y la Alta Dirección de la MML.

| Reporte / Informe | Audiencia | Frecuencia | Contenido Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard Operativo de Implementación | PMO, Arquitecto Empresarial, Gerencia TI | Semanal | Avance de integración de Serenazgo, Videovigilancia, GIS, Fiscalización y Plataforma Metropolitana |
| Informe Ejecutivo de Seguridad Metropolitana | Alcaldía Metropolitana, Gerencia Municipal, Gerencia de Seguridad Ciudadana | Mensual | Avance del proyecto, riesgos críticos, cumplimiento del roadmap y beneficios alcanzados para fortalecer la seguridad ciudadana |
| Reporte de Conformidad Arquitectónica | Architecture Board | Por cada hito | Cumplimiento de estándares TOGAF, interoperabilidad y gobierno de datos |
| Reporte de Riesgos del Proyecto | PMO, Architecture Board | Quincenal | Riesgos técnicos, operativos y de ciberseguridad que puedan afectar la implementación |
| Evaluación Post Implementación | Architecture Board y Alta Dirección | Al finalizar cada Work Package | Resultados obtenidos, indicadores alcanzados, lecciones aprendidas y mejoras para las siguientes fases |

## 11.1 Indicadores de Gobierno (KPIs de Gobierno)

| KPI de Gobierno | Descripción / Fórmula | Frecuencia de Medición | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| % de Work Packages implementados conforme a la arquitectura | WPs aprobados / Total WPs | Por hito | ≥ 95 % |
| Tiempo promedio de integración entre sistemas municipales | Días requeridos para integrar un sistema | Mensual | ≤ 20 días |
| % de aplicaciones interoperando mediante API Gateway | Aplicaciones integradas / Total aplicaciones | Mensual | ≥ 90 % |
| % de incidentes registrados en el Repositorio Metropolitano de Seguridad | Incidentes centralizados / Total incidentes | Semanal | ≥ 95 % |
| Tiempo promedio de resolución de excepciones arquitectónicas | Días por excepción | Mensual | ≤ 5 días |
| % de Compliance Reviews aprobadas | Revisiones conformes / Total revisiones | Por hito | ≥ 90 % |
| Disponibilidad de la Plataforma Metropolitana de Seguridad | Tiempo disponible / Tiempo total | Mensual | ≥ 99.5 % |

# 12. Actualización del Architecture Repository

El gobierno de implementación tiene la responsabilidad de mantener actualizado el Architecture Repository de la MML a medida que avanza la implementación del Repositorio Metropolitano de Seguridad, el Nodo de Interoperabilidad, la plataforma GIS Inteligente y la Plataforma Metropolitana de Seguridad. Los artefactos del repositorio deben reflejar el estado real de la arquitectura implementada, sirviendo de base para la Fase H (Gestión del Cambio Arquitectónico).

| Artefacto del Repositorio | Tipo de Actualización | Trigger / Evento | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture Definition Document | Registrar el estado actualizado de la Plataforma Metropolitana de Seguridad | Cierre de cada WP | Arquitecto Empresarial |
| Architecture Requirements Specification | Registrar nuevos requisitos derivados de la integración con Serenazgo, PNP y GIS | Compliance Review | Arquitecto Empresarial |
| Architecture Roadmap | Actualizar el avance de integración de sistemas municipales | Cumplimiento de hitos | PMO |
| Catálogo de Aplicaciones | Incorporar nuevas aplicaciones y servicios interoperables | Nueva integración | Arquitecto Empresarial |
| Catálogo de Datos | Actualizar entidades relacionadas con incidentes, ciudadanos, recursos y zonas críticas | Cambio en el modelo de datos | Arquitecto Empresarial |
| Standards Library | Incorporar nuevos estándares de interoperabilidad, ciberseguridad y gobierno digital | Cambio tecnológico | Arquitecto Empresarial |

# 13. Herramientas y Plataformas de Soporte al Gobierno

A continuación se identifican las herramientas tecnológicas que soportan los procesos de gobierno de implementación de la MML: el repositorio de modelos de arquitectura empresarial de la Fase C y D, las herramientas de gestión de proyectos de la PMO, los dashboards de reporte en Power BI y los sistemas de gestión documental institucional.

| Herramienta / Repositorio | Propósito en el Gobierno | Notas de Implementación |
| --- | --- | --- |
| Archi | Modelado de Arquitectura Empresarial | Modelos TOGAF de la Municipalidad Metropolitana de Lima |
| Bizagi Modeler | Modelado BPMN de procesos de Serenazgo, Fiscalización y Atención de Incidentes | Gestión de procesos |
| Jira / Microsoft Project | Gestión de Work Packages | Seguimiento de la implementación |
| Power BI | Indicadores estratégicos de seguridad ciudadana | Dashboard para Alta Dirección |
| ArcGIS Enterprise | Inteligencia territorial y mapas del delito | Identificación de zonas críticas |
| PostgreSQL + PostGIS | Repositorio Metropolitano de Seguridad | Base de datos centralizada |
| API Gateway | Interoperabilidad entre aplicaciones municipales | Integración de Serenazgo, Videovigilancia, GIS y Fiscalización |
| SharePoint | Gestión documental | Versionamiento de entregables |

# 14. Integración con el Ciclo ADM

El Modelo de Gobierno de Implementación opera principalmente durante la Fase G del ADM, supervisando la ejecución del Plan de Implementación y Migración PIM-PMS-v1.0, pero mantiene vínculos continuos con las fases anteriores (E y F) y posteriores (H) del ciclo, asegurando la trazabilidad de extremo a extremo desde los requisitos contra el crimen organizado hasta la capacidad operativa entregada en las calles de Lima.

| Fase ADM | Relación con el Modelo de Gobierno | Artefactos Intercambiados |
| --- | --- | --- |
| Fase E | Define las oportunidades para integrar Serenazgo, Videovigilancia, GIS y Fiscalización | Roadmap, Work Packages |
| Fase F | Planifica la migración hacia la Plataforma Metropolitana de Seguridad | Migration Plan |
| Fase G | Supervisa que la implementación cumpla con la arquitectura aprobada y fortalezca la capacidad de respuesta frente al crimen organizado | Compliance Reviews, Change Requests |
| Fase H | Evalúa el desempeño de la arquitectura y adapta la solución según la evolución de las modalidades delictivas | KPIs, Lecciones Aprendidas |
| Requirements Management | Garantiza que todos los requisitos de seguridad ciudadana permanezcan alineados durante el proyecto | Requirements Baseline |

# 15. Aprobación del Documento

| Nombre | Rol / Cargo | Fecha | Firma / Aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| [Nombre] | Arquitecto Empresarial del Proyecto | --/--/2026 | [Firma] |
| [Nombre] | Gerente de Tecnologías de la Información (GTI) | --/--/2026 | [Firma] |
| [Nombre] | Patrocinador Ejecutivo (Gerencia Municipal) | --/--/2026 | [Firma] |
| [Nombre] | Jefe de la PMO | --/--/2026 | [Firma] |

# 16. Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Architecture Board | Órgano de gobierno que supervisa la implementación de la arquitectura, resuelve excepciones y aprueba cambios de arquitectura. |
| Architecture Contract | Acuerdo conjunto entre socios de desarrollo y patrocinadores sobre las prestaciones y calidad esperadas de los entregables de arquitectura. |
| CAB (Change Advisory Board) | Comité que revisa y aprueba solicitudes de cambio a la arquitectura o a los sistemas implementados. |
| Compliance Assessment | Documento formal que evalúa el grado de conformidad de una solución respecto a la arquitectura aprobada, principios y estándares. |
| Change Request | Solicitud formal de modificación a la arquitectura aprobada, originada durante la implementación o por cambios del entorno. |
| Dispensa / Excepción | Autorización formal para que una solución se desvíe temporalmente de un requisito o estándar de arquitectura, sujeta a condiciones de vigencia y remediación. |
| Gobierno de Implementación | Conjunto de procesos, roles, responsabilidades y mecanismos para asegurar que la implementación de soluciones sea conforme con la arquitectura aprobada. |
| Post-Implementation Review | Evaluación realizada al completar un work package o transición para verificar el logro de objetivos, KPIs y la entrega de capacidad operativa. |
| RACI | Matriz que define las responsabilidades de cada rol en una actividad: Responsable (R), Aprobador (A), Consultado (C), Informado (I). |
| Requirements Impact Statement | Documento que evalúa el impacto de un cambio de requisitos sobre las fases, dominios, costos y tiempos del plan de arquitectura. |

# 17. Referencias

[1] The Open Group. TOGAF® Standard, 10th Edition. The Open Group, 2022.

[2] The Open Group. ArchiMate® 3.2 Specification. The Open Group, 2022.

[3] Municipalidad Metropolitana de Lima. Portal Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Lima, Perú, 2026.

[4] Municipalidad Metropolitana de Lima. Plan Estratégico Institucional (PEI) y documentos de gestión institucional. Lima, Perú.

[5] Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Política Nacional de Transformación Digital y Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado (PIDE). Lima, Perú.

[6] Ministerio del Interior (MININTER). Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. Lima, Perú.

[7] Policía Nacional del Perú (PNP). Información estadística sobre criminalidad y seguridad ciudadana. Lima, Perú.

[8] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Estadísticas e indicadores de seguridad ciudadana y victimización. Lima, Perú.

[9] Architecture Roadmap – Implementación de la Plataforma Metropolitana de Seguridad. Municipalidad Metropolitana de Lima.

[10] Architecture Requirements Specification – Arquitectura de Datos y Arquitectura de Aplicaciones. Municipalidad Metropolitana de Lima.

[11] Architecture Definition Document – Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información. Municipalidad Metropolitana de Lima.

[12] ISO/IEC 27001:2022. Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection — Information Security Management Systems — Requirements. International Organization for Standardization (ISO).

[13] Ley N.º 29733. Ley de Protección de Datos Personales. Diario Oficial El Peruano.

[14] Decreto Legislativo N.º 1412. Ley de Gobierno Digital. Diario Oficial El Peruano.