TOGAF® 9.2

Evaluación de Conformidad Arquitectónica

Compliance Assessment

Fase G — Implementation Governance

| Documento: | Evaluación de Conformidad Arquitectónica |
| --- | --- |
| Identificador: | CA-WP01-v1.0 |
| Versión: | 1.0 |
| Estado: | [X] Borrador [ ] En Revisión [ ] Emitido [ ] Cerrado |
| Work Package Evaluado: | WP-01 — Servicios Digitales al Ciudadano y Plataforma de Interoperabilidad |
| SBB(s) Evaluado(s): | SBB-N-001 (Portal de Trámites), SBB-N-002 (Motor BPM), SBB-A-001 (API Gateway + ESB), SBB-A-002 (Identidad y Firma Digital), sobre SBB-T-001 (Nube) y SBB-T-002 (Seguridad) |
| Architecture Contract de referencia: | AC-WP01-v1.0 |
| Tipo de Revisión: | Compliance Review (Pre-producción) |
| Arquitecto Evaluador: | Ruiz Luna Dair Aldrin |
| Fecha de la Revisión: | 20/05/2026 |
| Fecha de Emisión del Informe: | 22/05/2026 |
| Próxima Revisión Programada: | Post-Implementation Review — tras el despliegue y estabilización |
| Clasificación: | Sin Clasificar |

# 1. Propósito

La Evaluación de Conformidad Arquitectónica (Compliance Assessment) es el instrumento formal mediante el cual el Architecture Board y el Arquitecto Empresarial verifican que la solución implementada en el marco de un work package es conforme con la arquitectura objetivo aprobada, los principios de arquitectura, los estándares definidos y los términos del Architecture Contract.

Los propósitos específicos de este documento son:

- Proporcionar una evaluación objetiva, documentada y trazable del grado de conformidad de la solución.

- Clasificar formalmente cada hallazgo como Conforme, Observación, Excepción o No Conforme.

- Registrar las dispensas (excepciones) aprobadas con su justificación, vigencia y plan de remediación.

- Emitir la resolución formal del Architecture Board sobre el despliegue de la solución en producción.

- Documentar el plan de corrección para los hallazgos que requieren acción.

- Alimentar el Architecture Repository con los resultados de la revisión para referencia en ciclos ADM futuros.

# 2. Tabla de Contenidos

1. Propósito	2

3. Contexto de la Evaluación	3

3.1 Antecedentes	3

3.2 Tipo de Revisión	3

3.3 Alcance de la Evaluación	3

4. Participantes de la Evaluación	4

5. Documentos y Evidencias Revisadas	4

6. Sistema de Clasificación de Hallazgos	5

7. Tabla Resumen de Conformidad (Scorecard)	5

8. Evaluación Detallada por Dominio de Arquitectura	6

8.1 Dominio de Negocio	6

8.2 Dominio de Datos	7

8.3 Dominio de Aplicaciones	8

8.4 Dominio de Tecnología	9

8.5 Seguridad y Control de Acceso	9

8.6 Gobierno de Datos	10

8.7 Integración e Interoperabilidad	11

8.8 Operación y Observabilidad	12

9. Registro Consolidado de Hallazgos	12

10. Solicitudes de Dispensa / Excepción	14

11. Plan de Corrección y Seguimiento	15

12. Verificación de KPIs y Realización de Valor	16

13. Conclusión y Recomendación del Evaluador	17

13.1 Síntesis de la Evaluación	17

13.2 Recomendación	17

14. Resolución Formal del Architecture Board	18

15. Firmas	19

16. Actualización del Architecture Repository	19

17. Glosario de Términos	19

18. Referencias	20

19. Anexos	20

Anexo A — Evidencias de Verificación	20

Anexo B — Formularios de Excepción Adicionales	21

Anexo C — Historial de Compliance Reviews del Work Package	21

# 3. Contexto de la Evaluación

## 3.1 Antecedentes

El presente Compliance Assessment evalúa el Work Package WP-01 «Servicios Digitales al Ciudadano y Plataforma de Interoperabilidad», que materializa el trámite de Licencia de Funcionamiento 100 % digital sobre el portal de trámites (SBB-N-001), el motor de workflow/BPM (SBB-N-002) y la plataforma de interoperabilidad e identidad (SBB-A-001 y SBB-A-002), desplegados en la nube de gobierno (SBB-T-001) con la plataforma de seguridad (SBB-T-002). El WP-01 pertenece a la Arquitectura de Transición AT-2 «Integración y Seguridad» del Plan de Migración de la Fase D y habilita el mayor valor ciudadano del programa. Esta evaluación es una Compliance Review de pre-producción, previa al despliegue en producción, y se realiza bajo el Modelo de Gobierno de Implementación de la Fase G del ADM.

## 3.2 Tipo de Revisión

| Tipo de Revisión | Cuándo se realiza | Objetivo Principal |
| --- | --- | --- |
| [ ] Revisión de Diseño (Design Review) | Antes del inicio de la construcción / desarrollo | Verificar que el diseño propuesto es conforme con la arquitectura aprobada antes de invertir en construcción |
| [X] Compliance Review (Pre-producción) | Al completar el desarrollo y las pruebas, antes del despliegue a producción | Verificar que la solución construida cumple con el Architecture Contract y está lista para producción |
| [ ] Post-Implementation Review | Tras el despliegue en producción y período de estabilización | Verificar que los beneficios esperados se están realizando y que no existen brechas críticas post-despliegue |

## 3.3 Alcance de la Evaluación

Dentro del alcance: el portal de trámites y la mesa de partes digital, el motor BPM de gestión de expedientes, el API Gateway y el ESB con los conectores a PIDE y RENIEC, la plataforma de identidad (SSO/MFA) y firma digital, y su despliegue sobre la nube de gobierno con los controles de seguridad asociados, aplicados al trámite de Licencia de Funcionamiento. Fuera del alcance: los demás trámites municipales aún no digitalizados, los sistemas heredados que no se integran en este incremento, y los proyectos de otras arquitecturas de transición (AT-1 y AT-3) que no forman parte del WP-01.

# 4. Participantes de la Evaluación

| Nombre | Rol / Cargo | Organización / Área | Tipo de Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruiz Luna Dair Aldrin | Arquitecto Empresarial | Equipo de Arquitectura Empresarial — MML | Evaluador principal |
| Ramos Lopez Denilson David Giovanni | Arquitecto de Soluciones | Gerencia de Tecnologías de la Información | Evaluador técnico |
| Garcia Retuerto Jholvis Juan | Responsable del WP-01 | Gerencia de Desarrollo Urbano (área ejecutora) | Parte evaluada / solicitante |
| Chirinos Paredes Fernando Angel | Presidente del Architecture Board | AE / TI | Árbitro |
| Jaramillo Blanco Lenin Anderson | Oficial de Seguridad (CISO) | Oficina de Seguridad de la Información | Evaluador de seguridad |
| Vila Chahua Jean Paul | Data Owner | Gerencia de Administración Tributaria (SAT) | Parte consultada |
| Chauvet Loriano Celso Gaby | PMO | Oficina de Modernización de la Gestión | Observador |

# 5. Documentos y Evidencias Revisadas

Se revisaron los artefactos de arquitectura de referencia y las evidencias de verificación de la solución construida. Solo se emite este Compliance Assessment sobre evidencias verificadas.

| Documento / Artefacto | Descripción | Versión / Fecha | Estado de Revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture Contract | Contrato de arquitectura del WP-01 | AC-WP01-v1.0 | [X] Revisado |
| Architecture Definition Document | Arquitectura objetivo (Fases B/C/D) | ADD-MML-v1.0 | [X] Revisado |
| Architecture Requirements Spec. | Requisitos arquitectónicos del WP-01 | ARS-WP01-v1.0 | [X] Revisado |
| Solution Building Blocks | Catálogo de SBBs del WP-01 | SBB-CAT-MML-v0.1 | [X] Revisado |
| Informe de UAT | Resultados de la prueba de aceptación de usuario | UAT-WP01-2026 | [X] Revisado |
| Informe de pruebas de rendimiento | Prueba de carga del portal (500 trámites concurrentes) | PERF-WP01 | [X] Revisado |
| Informe de prueba de penetración | Revisión de seguridad de la solución | PENTEST-WP01 | [X] Revisado |
| Reporte de calidad de datos | Calidad post-carga contra el servicio MDM | DQ-WP01 | [X] Revisado |
| Diagrama de despliegue | Despliegue en nube gobierno + Kubernetes | DEP-WP01 | [X] Revisado |
| Acta de transferencia a operaciones | Transferencia de conocimiento (KT) | KT-WP01 | [X] Revisado |

# 6. Sistema de Clasificación de Hallazgos

El sistema de clasificación distingue cuatro tipos de hallazgo según el nivel de riesgo y la naturaleza de la desviación respecto a la arquitectura aprobada, conforme al cuadro siguiente.

| Clasificación | Símbolo | Criterio de Clasificación | Acción Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Conforme | ✓ | La solución cumple íntegramente el requisito o estándar evaluado. | Ninguna. Documentar como evidencia positiva. |
| Observación | ! | Existe una desviación menor de bajo riesgo que no impide el despliegue pero debe ser corregida en un plazo definido. | Plan de corrección con fecha comprometida. Verificar en la siguiente revisión. |
| Excepción | ≈ | La desviación está justificada por restricciones técnicas u operacionales documentadas. El riesgo es aceptable con condiciones. | Dispensa formal firmada por el nivel de autoridad correspondiente. Vigencia y plan de remediación definidos. |
| No Conforme | ✗ | La solución presenta una desviación crítica que no puede ser aceptada. Representa un riesgo alto o viola un principio de arquitectura. | Detención del despliegue hasta corrección. El equipo debe remediar y solicitar nueva Compliance Review. |

# 7. Tabla Resumen de Conformidad (Scorecard)

El resultado global de la evaluación por dominio se resume en el siguiente scorecard. El número indica la cantidad de hallazgos de cada tipo en el dominio.

| Dominio / Área de Evaluación | Conforme ✓ | Observación ! | Excepción ≈ | No Conforme ✗ | Resultado Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura de Negocio | 3 | 1 | 0 | 0 | Conforme con observaciones |
| Arquitectura de Datos | 3 | 1 | 0 | 0 | Conforme con observaciones |
| Arquitectura de Aplicaciones | 3 | 0 | 1 | 0 | Conforme con excepción |
| Arquitectura de Tecnología | 3 | 1 | 0 | 0 | Conforme con observaciones |
| Seguridad y Control de Acceso | 3 | 0 | 0 | 1 | No Conforme (bloqueante) |
| Gobierno de Datos | 3 | 1 | 0 | 0 | Conforme con observaciones |
| Integración e Interoperabilidad | 3 | 1 | 0 | 0 | Conforme con observaciones |
| Operación y Observabilidad | 3 | 1 | 0 | 0 | Conforme con observaciones |
| TOTAL | 24 | 6 | 1 | 1 | APROBADO CON CONDICIONES |

# 8. Evaluación Detallada por Dominio de Arquitectura

## 8.1 Dominio de Negocio

Se evalúa la conformidad de la solución respecto a los procesos, roles y servicios de negocio del trámite de Licencia de Funcionamiento definidos en la Arquitectura de Negocio (Fase B).

| # | ID Requisito | Criterio de Evaluación — Negocio | Evidencia Revisada | Clasificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-N-001 | La solución soporta el trámite objetivo (Licencia de Funcionamiento) de extremo a extremo sin pasos manuales no previstos. | Prueba funcional del trámite digital y demo de UAT (12/05/2026). | Conforme ✓ | El trámite se ejecuta 100 % en línea; el expediente se genera automáticamente en el motor BPM. |
| 2 | REQ-N-002 | Los roles y perfiles de la solución corresponden al modelo de roles de la Arquitectura de Negocio (Fase B). | Matriz de roles configurada en el portal, validada en UAT. | Conforme ✓ | Perfiles ciudadano, mesa de partes, evaluador y gerente alineados al modelo de roles aprobado. |
| 3 | REQ-N-003 | La trazabilidad del expediente es completa de extremo a extremo y consultable en línea por el ciudadano. | Prueba de trazabilidad del expediente y consulta de estado. | Observación ! | La notificación automática por correo no se dispara en 2 de 6 transiciones de estado (H-001). |
| 4 | REQ-N-004 | El portal cumple los estándares de servicios digitales del Estado y la identidad gob.pe (D.L. 1412). | Checklist de conformidad con estándares de Gobierno Digital. | Conforme ✓ | Portal alineado a la mesa de partes digital y a la identidad digital del Estado. |

## 8.2 Dominio de Datos

Se evalúa el consumo del dato maestro vía MDM, la calidad de datos, la protección de datos personales (Ley N.° 29733) y la gobernanza de los flujos con el Estado.

| # | ID Requisito | Criterio de Evaluación — Datos | Evidencia Revisada | Clasificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-D-001 | La solución consume el dato maestro vía el servicio MDM aprobado, sin repositorios en silos. | Prueba de integración con el servicio MDM del contribuyente. | Conforme ✓ | El dato del contribuyente se consume vía MDM; no se crean repositorios paralelos. |
| 2 | REQ-D-002 | La calidad de los datos procesados supera el umbral de la política de gobierno de datos. | Reporte de calidad post-carga (duplicidad 1,4 %, completitud 97 %). | Conforme ✓ | Supera el umbral definido (duplicidad < 2 %, completitud > 95 %). |
| 3 | REQ-D-003 | Los datos personales son clasificados y protegidos según la Ley N.° 29733. | Revisión del modelo de datos y registro del banco en el RNPDP. | Observación ! | Falta completar el flujo de consentimiento informado en un formulario secundario (H-002). |
| 4 | REQ-D-004 | Los flujos con el Estado usan únicamente los contratos de datos y APIs aprobados (PIDE/RENIEC). | Revisión de la integración PIDE/RENIEC y prueba de flujos. | Conforme ✓ | La validación de identidad se realiza contra RENIEC vía PIDE con contrato de servicio vigente. |

## 8.3 Dominio de Aplicaciones

Se evalúa la canalización de las integraciones por el API Gateway/ESB, el cumplimiento de los estándares REST/JSON, la accesibilidad de la interfaz y el rendimiento de la aplicación.

| # | ID Requisito | Criterio de Evaluación — Aplicaciones | Evidencia Revisada | Clasificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-A-001 | Todas las interfaces se realizan por el API Gateway institucional con contratos versionados; sin integraciones punto a punto. | Revisión de la arquitectura de integración y prueba del API Gateway. | Conforme ✓ | Integraciones canalizadas por el API Gateway/ESB (SBB-A-001) con contratos versionados. |
| 2 | REQ-A-002 | Los servicios expuestos cumplen el estándar REST/JSON aprobado en el Architecture Contract. | Revisión de contratos de API (OpenAPI 3.0). | Conforme ✓ | Servicios REST/JSON documentados y publicados en OpenAPI 3.0. |
| 3 | REQ-A-003 | La interfaz de usuario cumple la guía de diseño institucional y los requisitos de accesibilidad (WCAG). | Prueba de accesibilidad WCAG 2.1. | Excepción ≈ | Alcanza WCAG 2.1 AA (obligatorio); 3 criterios de nivel AAA quedan pendientes con dispensa EXC-001 (H-003). |
| 4 | REQ-A-004 | El portal soporta la carga esperada de trámites concurrentes sin degradación. | Prueba de carga (500 trámites concurrentes, P95 1,8 s). | Conforme ✓ | Cumple el objetivo de rendimiento (P95 ≤ 2 000 ms). |

## 8.4 Dominio de Tecnología

Se evalúa el despliegue en la nube de gobierno, la alta disponibilidad, la observabilidad y la continuidad (respaldo y recuperación).

| # | ID Requisito | Criterio de Evaluación — Tecnología | Evidencia Revisada | Clasificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-T-001 | La solución se despliega en los ambientes aprobados y usa los patrones de despliegue definidos. | Diagrama de despliegue en nube gobierno + Kubernetes. | Conforme ✓ | Desplegada en la plataforma de nube de gobierno (SBB-T-001) con contenedores orquestados por Kubernetes. |
| 2 | REQ-T-002 | La estrategia de alta disponibilidad cumple el objetivo de disponibilidad del Architecture Contract. | Configuración HA y prueba de failover. | Conforme ✓ | Arquitectura multi-nodo; failover probado con disponibilidad objetivo ≥ 99,5 %. |
| 3 | REQ-T-003 | El monitoreo, logging y trazado distribuido siguen el estándar de observabilidad aprobado. | Configuración Prometheus/Grafana/ELK y prueba de alertas. | Observación ! | El trazado distribuido está parcialmente instrumentado; falta cubrir el conector RENIEC (H-004). |
| 4 | REQ-T-004 | El plan de backup y recuperación está implementado y probado; RPO y RTO cumplen lo comprometido. | Configuración de respaldo y resultado de la prueba de recuperación. | Conforme ✓ | RPO ≤ 4 h y RTO ≤ 8 h alcanzados en la prueba de recuperación. |

## 8.5 Seguridad y Control de Acceso

La seguridad es transversal. Se evalúa la autenticación SSO/MFA, el modelo de autorización, el cifrado y el resultado de la prueba de penetración, con participación del Oficial de Seguridad (CISO).

| # | ID Requisito | Criterio de Evaluación — Seguridad | Evidencia Revisada | Clasificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-S-001 | Todos los accesos se autentican por el servicio IAM/SSO institucional; sin credenciales locales. | Prueba de autenticación SSO y revisión de la configuración IAM (Keycloak). | Conforme ✓ | Autenticación unificada vía SSO/MFA (SBB-A-002); sin repositorios de credenciales locales. |
| 2 | REQ-S-002 | El modelo de autorización (RBAC/ABAC) corresponde a la arquitectura de seguridad, con mínimo privilegio. | Configuración de roles y prueba de control de acceso. | Conforme ✓ | RBAC alineado al modelo de seguridad; principio de mínimo privilegio aplicado. |
| 3 | REQ-S-003 | Los datos en tránsito se cifran con TLS 1.2+; los datos sensibles en reposo están cifrados. | Configuración de cifrado y escaneo de seguridad. | Conforme ✓ | TLS 1.3 en tránsito; datos sensibles cifrados en reposo. |
| 4 | REQ-S-004 | Se realizó una prueba de penetración y no existen vulnerabilidades críticas o altas sin remediar. | Informe de prueba de penetración (PENTEST-WP01). | No Conforme ✗ | El pentest identificó 1 vulnerabilidad ALTA (inyección en un endpoint de consulta) pendiente de remediar (H-005). Bloqueante para producción. |

## 8.6 Gobierno de Datos

Se evalúa la designación de Data Owners, la actualización del glosario, los procedimientos de calidad y la retención de datos personales conforme a la política y la Ley N.° 29733.

| # | ID Requisito | Criterio de Evaluación — Gobierno de Datos | Evidencia Revisada | Clasificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-GD-001 | Cada entidad de dato crítico tiene un Data Owner designado y documentado en el catálogo. | Registro de Data Owners y confirmación del Data Steward. | Conforme ✓ | El dato del contribuyente tiene Data Owner (SAT) documentado en el catálogo. |
| 2 | REQ-GD-002 | El glosario de negocio está actualizado con los términos y definiciones de la solución. | Revisión del glosario corporativo. | Observación ! | 4 términos nuevos del trámite aún no incorporados al glosario corporativo (H-006). |
| 3 | REQ-GD-003 | Los procedimientos de calidad de datos (validación, limpieza, conciliación) están implementados. | Documentación de procesos de calidad y reporte de calidad. | Conforme ✓ | Reglas de validación y conciliación implementadas en la carga. |
| 4 | REQ-GD-004 | La retención y disposición de datos personales cumple la política y la Ley N.° 29733. | Política de retención aplicada y parametrizada. | Conforme ✓ | Períodos de retención parametrizados conforme a la normativa. |

## 8.7 Integración e Interoperabilidad

Se evalúa la documentación y publicación de contratos de API, el desempeño de las integraciones, el uso del broker de mensajería aprobado y la trazabilidad de las transacciones con el Estado.

| # | ID Requisito | Criterio de Evaluación — Integración | Evidencia Revisada | Clasificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-I-001 | Los contratos de API están documentados (OpenAPI), versionados y publicados en el catálogo institucional. | Especificación de API publicada y revisión del catálogo. | Conforme ✓ | APIs documentadas en OpenAPI y publicadas en el catálogo institucional. |
| 2 | REQ-I-002 | Las integraciones funcionan correctamente y no degradan el rendimiento de los sistemas fuente. | Prueba de integración end-to-end y prueba de carga de integración. | Conforme ✓ | Integraciones con RENIEC/PIDE y sistemas internos sin degradación medida. |
| 3 | REQ-I-003 | Los eventos o mensajes asíncronos usan el broker aprobado y siguen el esquema de mensajes definido. | Configuración del broker y prueba de mensajería. | Observación ! | Los eventos de notificación aún no usan el esquema estándar de mensajes (H-007). |
| 4 | REQ-I-004 | Los flujos con el Estado aplican reintentos, idempotencia y correlación de transacciones. | Prueba de reintentos y correlación. | Conforme ✓ | Política de reintentos e idempotencia configurada en el ESB. |

## 8.8 Operación y Observabilidad

Se evalúa el monitoreo con alertas, la documentación operacional (runbook), la transferencia de conocimiento y el plan de soporte post-despliegue.

| # | ID Requisito | Criterio de Evaluación — Operación | Evidencia Revisada | Clasificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REQ-O-001 | El monitoreo está configurado con alertas automáticas para los KPIs operacionales definidos. | Configuración de monitoreo y prueba de alertas en staging. | Conforme ✓ | Alertas activas sobre disponibilidad, rendimiento y errores. |
| 2 | REQ-O-002 | La documentación técnica operacional (runbook, manual, troubleshooting) fue entregada y revisada. | Documentación entregada y confirmación del equipo de operaciones. | Observación ! | El runbook está entregado pero la guía de troubleshooting está incompleta (H-008). |
| 3 | REQ-O-003 | La transferencia de conocimiento al equipo operacional se completó y fue confirmada. | Acta de transferencia firmada y registros de capacitación. | Conforme ✓ | Transferencia al equipo de operaciones completada y firmada. |
| 4 | REQ-O-004 | El plan de soporte post-despliegue (mesa de ayuda, SLAs) está acordado y activo. | Contrato de soporte y configuración de la mesa de ayuda. | Conforme ✓ | Mesa de ayuda N1 y SLAs de soporte activos. |

# 9. Registro Consolidado de Hallazgos

El siguiente registro consolida todos los hallazgos que requieren acción, con su clasificación, requisito afectado, responsable y estado.

| ID Hallazgo | Clasificación | Descripción del Hallazgo | Requisito / Principio Afectado | Responsable de Corrección | Fecha Límite / Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-001 | Observación ! | La notificación automática por correo al ciudadano no se dispara en 2 de 6 transiciones de estado del expediente. Riesgo: el ciudadano no es informado oportunamente. | REQ-N-003 | Garcia Retuerto Jholvis Juan | 15/06/2026 — [X] En corrección |
| H-002 | Observación ! | El flujo de consentimiento informado para el tratamiento de datos personales está incompleto en un formulario secundario. | REQ-D-003 / Principio de Privacidad por Diseño | Vila Chahua Jean Paul | 10/06/2026 — [X] En corrección |
| H-003 | Excepción ≈ | El portal cumple WCAG 2.1 AA pero no alcanza 3 criterios de nivel AAA. Desviación justificada con dispensa formal. | REQ-A-003 / Principio de Accesibilidad | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | 20/08/2026 — Dispensa EXC-001 aprobada |
| H-004 | Observación ! | El trazado distribuido está parcialmente instrumentado; el conector con RENIEC no propaga el identificador de correlación. | REQ-T-003 | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | 20/06/2026 — [X] En corrección |
| H-005 | No Conforme ✗ | El pentest identificó 1 vulnerabilidad ALTA (inyección en un endpoint de consulta de expediente) sin remediar. Riesgo alto de seguridad. | REQ-S-004 / Principio de Seguridad | Jaramillo Blanco Lenin Anderson | 05/06/2026 — Corrección obligatoria antes de producción |
| H-006 | Observación ! | 4 términos nuevos del trámite (p. ej. 'expediente digital', 'silencio administrativo positivo') no están en el glosario corporativo. | REQ-GD-002 | Vila Chahua Jean Paul | 18/06/2026 — [X] Pendiente |
| H-007 | Observación ! | Los eventos de notificación no siguen el esquema estándar de mensajes del broker institucional. | REQ-I-003 | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | 22/06/2026 — [X] Pendiente |
| H-008 | Observación ! | La guía de troubleshooting entregada al equipo de operaciones está incompleta para 3 escenarios de falla. | REQ-O-002 | Chauvet Loriano Celso Gaby | 12/06/2026 — [X] En corrección |

# 10. Solicitudes de Dispensa / Excepción

Se documenta la única solicitud de dispensa de esta revisión (EXC-001), correspondiente al hallazgo de accesibilidad clasificado como Excepción.

| SOLICITUD DE DISPENSA / EXCEPCIÓN |  |
| --- | --- |
| Identificador de Excepción: | EXC-001 |
| Hallazgo Relacionado: | H-003 — 3 criterios WCAG 2.1 nivel AAA no cubiertos en el portal de trámites |
| Requisito / Estándar Afectado: | REQ-A-003 / Principio de Accesibilidad — WCAG 2.1 |
| Descripción de la Desviación: | El portal alcanza el nivel AA de WCAG 2.1 (obligatorio para servicios del Estado), pero no cumple 3 criterios de nivel AAA (contraste mejorado 1.4.6, ubicación 2.4.8 y palabras poco comunes 3.1.3). |
| Justificación: | El nivel AA satisface la obligación normativa de accesibilidad de los servicios digitales del Estado. Alcanzar los 3 criterios AAA requiere rediseñar componentes de terceros del portal, lo que excede el alcance del incremento actual sin aportar valor proporcional al ciudadano en esta fase. |
| Alternativas Evaluadas: | Se evaluó postergar el despliegue hasta cubrir AAA (descartado por el retraso del valor ciudadano) y sustituir el componente de terceros (descartado por costo y riesgo de integración en esta transición). |
| Riesgo Residual: | Bajo. La accesibilidad obligatoria (AA) está garantizada; los criterios AAA son de mejora incremental. |
| Medidas de Mitigación del Riesgo: | Publicación de una declaración de accesibilidad, canal alterno de atención presencial y asistida, y monitoreo de reclamos de accesibilidad. |
| Plan de Remediación: | Incorporar los 3 criterios AAA en el sprint de mejora del portal previsto para la Arquitectura de Transición AT-3, con verificación de accesibilidad independiente. |
| Vigencia de la Excepción: | 90 días desde la aprobación (hasta el 20/08/2026), renovable una sola vez con nueva evaluación. |
| Nivel de Autoridad Requerido: | Architecture Board (desviación de un principio de arquitectura de bajo riesgo). |
| Solicitante: | Ramos Lopez Denilson David Giovanni — Arquitecto de Soluciones — 20/05/2026 |
| Resolución: | [X] Aprobada con condiciones [ ] Rechazada |
| Aprobado por: | Chirinos Paredes Fernando Angel — Presidente del Architecture Board — 22/05/2026 |

No se registran solicitudes de excepción adicionales en esta revisión. La única excepción es EXC-001 (accesibilidad WCAG 2.1 AAA), documentada íntegramente en el cuadro anterior.

# 11. Plan de Corrección y Seguimiento

El siguiente plan de corrección define las acciones para todas las Observaciones, la Excepción y la No Conformidad, acordado entre el evaluador y el responsable del work package.

| ID Hallazgo | Clasificación | Acción de Corrección | Responsable | Fecha Límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-005 | No Conforme ✗ | Remediar la vulnerabilidad de inyección en el endpoint de consulta (validación/parametrización de entradas) y ejecutar una nueva prueba de penetración de verificación. | Jaramillo Blanco Lenin Anderson | 05/06/2026 — antes de despliegue | [X] Despliegue detenido [ ] Corrección en curso [ ] Nueva CR solicitada |
| H-002 | Observación ! | Completar el flujo de consentimiento informado en el formulario secundario antes de tratar datos personales en producción. | Vila Chahua Jean Paul | 10/06/2026 | [ ] Pendiente [X] En curso [ ] Completado [ ] Verificado |
| H-001 | Observación ! | Corregir el disparador de notificación por correo en las 2 transiciones faltantes del flujo del expediente. | Garcia Retuerto Jholvis Juan | 15/06/2026 | [ ] Pendiente [X] En curso [ ] Completado [ ] Verificado |
| H-004 | Observación ! | Propagar el identificador de correlación en el conector RENIEC para completar el trazado distribuido. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | 20/06/2026 | [ ] Pendiente [X] En curso [ ] Completado [ ] Verificado |
| H-008 | Observación ! | Completar la guía de troubleshooting para los 3 escenarios de falla pendientes y revalidar con operaciones. | Chauvet Loriano Celso Gaby | 12/06/2026 | [ ] Pendiente [X] En curso [ ] Completado [ ] Verificado |
| H-006 | Observación ! | Incorporar los 4 términos nuevos al glosario corporativo y publicar la nueva versión. | Vila Chahua Jean Paul | 18/06/2026 | [X] Pendiente [ ] En curso [ ] Completado [ ] Verificado |
| H-007 | Observación ! | Migrar los eventos de notificación al esquema estándar de mensajes del broker institucional. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | 22/06/2026 | [X] Pendiente [ ] En curso [ ] Completado [ ] Verificado |
| H-003 | Excepción ≈ | Ejecutar el plan de remediación de la dispensa EXC-001 (3 criterios WCAG AAA) en la transición AT-3. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | 20/08/2026 (vencimiento de la dispensa) | [X] Dispensa firmada [ ] Remediación en curso [ ] Remediación completada |

# 12. Verificación de KPIs y Realización de Valor

Los KPIs de resultado se verifican en la Post-Implementation Review. Los indicadores técnicos ya medidos en pre-producción se registran a continuación; los indicadores de adopción y valor se medirán tras el despliegue.

| KPI / Indicador | Valor Línea Base | Meta Comprometida | Valor Medido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad del sistema | 96,5 % mensual | ≥ 99,5 % mensual | 99,6 % | [X] ✓ Cumple [ ] ✗ No cumple |
| Tiempo de respuesta (P95) | ≈ 4 200 ms | ≤ 2 000 ms P95 | 1 800 ms | [X] ✓ Cumple [ ] ✗ No cumple |
| Calidad de datos — duplicidad | ≈ 6 % | < 2 % | 1,4 % | [X] ✓ Cumple [ ] ✗ No cumple |
| Tiempo de atención del trámite | ≈ 15 días hábiles | ≤ 3 días hábiles | En medición (post-despliegue) | [ ] ✓ Cumple [ ] ✗ No cumple — Se mide en la PIR |
| Trámites con firma digital | 0 % | 100 % de los trámites del WP | En medición (post-despliegue) | [ ] ✓ Cumple [ ] ✗ No cumple — Se mide en la PIR |
| Tasa de adopción digital | N/D | > 80 % en 90 días | En medición (post-despliegue) | [ ] ✓ Cumple [ ] ✗ No cumple — Se mide en la PIR |

# 13. Conclusión y Recomendación del Evaluador

## 13.1 Síntesis de la Evaluación

La solución del WP-01 presenta una arquitectura sólida, integrada de extremo a extremo con el Estado (PIDE/RENIEC) y con identidad y firma digital habilitadas. Alcanza 24 conformidades de 32 requisitos evaluados. El hallazgo más relevante es una vulnerabilidad de seguridad de nivel alto (H-005) que es bloqueante para el despliegue. Las observaciones restantes son de bajo riesgo y gestionables en el plan de corrección, y la excepción de accesibilidad cuenta con dispensa aprobada. El riesgo global es aceptable una vez remediada la No Conformidad de seguridad.

## 13.2 Recomendación

| Recomendación del Evaluador: | [ ] APROBAR — La solución cumple sustancialmente con la arquitectura. Puede desplegarse en producción. [X] APROBAR CON CONDICIONES — La solución puede desplegarse con el cumplimiento de las condiciones indicadas en el Plan de Corrección. [ ] NO APROBAR — Existen hallazgos No Conformes que deben corregirse antes del despliegue. |
| --- | --- |
| Fundamento de la Recomendación: | La solución cumple sustancialmente con la Arquitectura de Tecnología objetivo (24 requisitos Conformes de 32). No obstante, persiste una No Conformidad de seguridad (vulnerabilidad alta) que es bloqueante para el despliegue, además de observaciones menores gestionables mediante el Plan de Corrección y una excepción de accesibilidad con dispensa aprobada. |
| Condiciones recomendadas (si aplica): | 1) Remediar la vulnerabilidad ALTA de seguridad (H-005) y ejecutar una nueva prueba de penetración de verificación antes del despliegue. 2) Completar el flujo de consentimiento informado (H-002) antes de tratar datos personales en producción. 3) Cerrar las observaciones H-001, H-004, H-006, H-007 y H-008 dentro de los 30 días posteriores. 4) Mantener vigente la dispensa EXC-001 (accesibilidad AAA) con su plan de remediación en la transición AT-3. |
| Evaluador: | Ruiz Luna Dair Aldrin — Arquitecto Empresarial — 22/05/2026 — [Firma] |

# 14. Resolución Formal del Architecture Board

Sobre la base de la evaluación y la recomendación del evaluador, el Architecture Board emite su resolución formal, que es el documento habilitante para el despliegue en producción.

| RESOLUCIÓN DEL ARCHITECTURE BOARD |  |
| --- | --- |
| Decisión: | [ ] APROBADO — La solución puede desplegarse en producción. [X] APROBADO CON CONDICIONES — La solución puede desplegarse con las condiciones indicadas. [ ] RECHAZADO — La solución no puede desplegarse. Se requieren correcciones y nueva Compliance Review. |
| Condiciones de Aprobación (si aplica): | 1) Remediar la vulnerabilidad ALTA de seguridad (H-005) y ejecutar una nueva prueba de penetración de verificación antes del despliegue. 2) Completar el flujo de consentimiento informado (H-002) antes de tratar datos personales en producción. 3) Cerrar las observaciones H-001, H-004, H-006, H-007 y H-008 dentro de los 30 días posteriores. 4) Mantener vigente la dispensa EXC-001 (accesibilidad AAA) con su plan de remediación en la transición AT-3. |
| Hallazgos No Conformes Pendientes: | H-005 — Vulnerabilidad ALTA (inyección en endpoint de consulta). Corrección obligatoria y nueva prueba de penetración de verificación antes del despliegue en producción. |
| Excepciones Aprobadas: | EXC-001 — Accesibilidad WCAG 2.1 AAA parcial (3 criterios). Vigencia de 90 días (hasta 20/08/2026) con plan de remediación en AT-3. |
| Próxima Compliance Review: | Verificación de cierre de H-005 antes del go-live, y Post-Implementation Review tras la estabilización. |
| Fundamento de la Decisión: | La arquitectura objetivo se cumple sustancialmente y las desviaciones son gestionables. El despliegue queda condicionado al cierre verificado de la No Conformidad de seguridad y del consentimiento de datos personales. |

# 15. Firmas

Las firmas siguientes certifican que los participantes han revisado y aceptado el contenido de este Compliance Assessment y la resolución del Architecture Board.

| Nombre | Rol / Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruiz Luna Dair Aldrin | Arquitecto Empresarial — Evaluador | 22/05/2026 | [Firma] |
| Chirinos Paredes Fernando Angel | Presidente del Architecture Board | 22/05/2026 | [Firma] |
| Garcia Retuerto Jholvis Juan | Responsable del Work Package | 22/05/2026 | [Firma] |
| Jaramillo Blanco Lenin Anderson | Oficial de Seguridad (CISO) | 22/05/2026 | [Firma] |

# 16. Actualización del Architecture Repository

Como resultado de esta evaluación, los siguientes artefactos del Architecture Repository deben actualizarse.

| Artefacto | Actualización Requerida | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture Requirements Specification | Marcar como 'Verificado' los 24 requisitos evaluados como Conformes. | Ruiz Luna Dair Aldrin | 25/05/2026 |
| Architecture Contract | Registrar el resultado de la Compliance Review y la excepción EXC-001 aprobada. | Ruiz Luna Dair Aldrin | 25/05/2026 |
| Solution Building Blocks | Actualizar el estado de los SBB del WP-01 a 'En producción' una vez cerrada la condición H-005. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | Tras el go-live |
| Architecture Roadmap | Actualizar el estado del WP-01 (Aprobado con condiciones) en la transición AT-2. | Chauvet Loriano Celso Gaby | 25/05/2026 |

# 17. Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Compliance Assessment | Documento formal que evalúa el grado de conformidad de una solución implementada respecto a la arquitectura aprobada, los principios y los estándares definidos en el Architecture Contract. |
| Conforme (✓) | Clasificación de un hallazgo cuando la solución cumple íntegramente el requisito o estándar evaluado. No requiere acción adicional. |
| Observación (!) | Clasificación de un hallazgo que indica una desviación menor de bajo riesgo. No impide el despliegue, pero debe corregirse en un plazo definido. |
| Excepción (≈) | Clasificación de un hallazgo cuya desviación es justificada y aceptable con condiciones. Requiere dispensa formal con vigencia y plan de remediación. |
| No Conforme (✗) | Clasificación de un hallazgo crítico que no puede ser aceptado. Impide el despliegue hasta que sea corregido y verificado en una nueva Compliance Review. |
| Dispensa / Excepción Formal | Autorización formal emitida por el nivel de autoridad correspondiente que permite que una solución opere temporalmente con una desviación arquitectónica documentada. |
| Architecture Contract | Acuerdo entre el patrocinador y el implementador que define los requisitos arquitectónicos mínimos que debe cumplir la solución. |
| Post-Implementation Review | Evaluación realizada tras el despliegue en producción para verificar que los beneficios esperados se están realizando y que no existen brechas residuales críticas. |
| Architecture Board | Órgano de gobierno que revisa los Compliance Assessments, aprueba excepciones y emite la resolución formal de despliegue. |
| Requisito de Arquitectura | Condición específica que debe satisfacer la solución para cumplir con la arquitectura objetivo aprobada. Documentado en la Architecture Requirements Specification y el Architecture Contract. |

# 18. Referencias

[1] The Open Group. TOGAF® Standard, Version 9.2. Van Haren Publishing, 2018.

[2] Architecture Contract — AC-WP01-v1.0 — Contrato de arquitectura del WP-01, documento de referencia de esta evaluación.

[3] Architecture Requirements Specification — ARS-WP01-v1.0.

[4] Architecture Definition Document — Fases B/C/D — ADD-MML-v1.0.

[5] Solution Building Blocks — Catálogo SBB-CAT-MML-v0.1.

[6] Modelo de Gobierno de Implementación — Fase G del ADM (TOGAF 9.2).

[7] Marco normativo y técnico: Ley N.° 29733 (protección de datos personales), D.L. 1412 (Gobierno Digital), D.S. 029-2021-PCM (MADE) y documentación de PIDE/RENIEC.

# 19. Anexos

## Anexo A — Evidencias de Verificación

Se revisaron las siguientes evidencias documentales, conservadas en el Architecture Repository de la MML: (i) informe de UAT (UAT-WP01) con la ejecución extremo a extremo del trámite de Licencia de Funcionamiento; (ii) informe de pruebas de rendimiento (PERF-WP01) con 500 trámites concurrentes y P95 de 1,8 s; (iii) informe de prueba de penetración (PENTEST-WP01); (iv) reporte de calidad de datos (DQ-WP01) sobre el servicio MDM del contribuyente; (v) diagrama de despliegue (DEP-WP01) en la nube de gobierno con Kubernetes; y (vi) acta de transferencia a operaciones (KT-WP01).

## Anexo B — Formularios de Excepción Adicionales

La única solicitud de dispensa de esta revisión es EXC-001 (accesibilidad WCAG 2.1 AAA). Su formulario completo —descripción de la desviación, justificación, riesgo residual, medidas de mitigación, plan de remediación y aprobación del Architecture Board— se encuentra en la sección 10 de este documento.

## Anexo C — Historial de Compliance Reviews del Work Package

El historial de las Compliance Reviews del WP-01 se detalla en la siguiente tabla: CR-001 (revisión de diseño), CR-002 (la presente evaluación de pre-producción) y CR-003 (Post-Implementation Review planificada tras el despliegue).

| ID Revisión | Fecha | Tipo | Resultado Global | Cambios Principales respecto a Revisión Anterior |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | 10/03/2026 | Diseño | Aprobado con observaciones | Revisión del diseño de la plataforma; se aprobó el diseño de integración con PIDE/RENIEC y el modelo de identidad. |
| CR-002 | 20/05/2026 | Pre-producción | Aprobado con condiciones | Evaluación actual: 24 Conformes, 6 Observaciones, 1 Excepción y 1 No Conforme de seguridad (bloqueante). |
| CR-003 | Pendiente | Post-impl. | Pendiente | Se realizará tras el despliegue y el período de estabilización, verificando la realización de KPIs. |