TOGAF® 9.2

Solution Building Blocks

Bloques Constructivos de Solución (SBBs)

Fase E — Identificación  |  Fase G — Implementación y Gobierno

| Documento: | Catálogo de Solution Building Blocks (SBBs) |
| --- | --- |
| Identificador: | SBB-CAT-MML-v0.1 |
| Versión: | 0.1 |
| Estado: | [X] Borrador [ ] En Revisión [ ] Aprobado |
| Organización: | Municipalidad Metropolitana de Lima |
| Responsable: | Ruiz Luna Dair Aldrin — Arquitecto Empresarial |
| Fecha de Creación: | 15/05/2026 |
| Fecha de Revisión: | 22/05/2026 |
| ABBs de Referencia: | ABB-N-001, ABB-N-002, ABB-D-001, ABB-D-002, ABB-A-001, ABB-A-002, ABB-T-001, ABB-T-002 |
| Plan de Migración: | Fase E/F — Oportunidades y Soluciones / Planificación de la Migración |
| Clasificación: | Sin Clasificar |

# 1. Historial de Revisiones

| Versión | Fecha | Autor/a | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15/05/2026 | Ruiz Luna Dair Aldrin | Versión inicial: inventario de 8 SBB, mapeo ABB↔SBB y 4 fichas técnicas detalladas. |

# 2. Tabla de Contenidos

1. Historial de Revisiones	1

3. Propósito	2

4. Contexto y Relación con los ABBs	3

4.1 Convenciones de Nomenclatura	3

5. Inventario General de Solution Building Blocks	3

6. Solution Building Blocks por Dominio	4

6.1 Dominio de Negocio	4

6.2 Dominio de Datos	5

6.3 Dominio de Aplicaciones	5

6.4 Dominio de Tecnología	5

7. Fichas Individuales de Solution Building Blocks	6

7.1 Ficha SBB-N-001 — Portal de Trámites y Mesa de Partes Digital	6

7.2 Ficha SBB-D-001 — Plataforma MDM del Ciudadano y Contribuyente	11

7.3 Ficha SBB-A-001 — API Gateway + ESB con conectores PIDE/RENIEC	15

7.4 Ficha SBB-T-001 — Nube de Gobierno + Kubernetes	18

8. Mapeo Consolidado SBB – ABB	21

9. Asignación de SBBs por Work Package y Transición	22

10. Dashboard de Estado de Implementación	22

11. Gobierno y Mantenimiento del Catálogo de SBBs	23

12. Aprobación del Documento	23

13. Glosario de Términos	24

14. Referencias	24

15. Anexos	25

Anexo A — Diagrama de Arquitectura de Solución (As-Designed)	25

Anexo B — Análisis de Opciones y Evaluación de Alternativas	25

Anexo C — Planes de Prueba por SBB	25

Anexo D — Documentación Técnica de Referencia	25

# 3. Propósito

Este documento define el catálogo de Solution Building Blocks (SBBs) de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Un SBB es un componente concreto — producto, sistema, plataforma, módulo o servicio específico — que implementa uno o más Architecture Building Blocks (ABBs) definidos en la arquitectura objetivo.

Mientras los ABBs definen el 'qué' (capacidad requerida) y el 'por qué' (motivación arquitectónica), los SBBs definen el 'con qué' (solución concreta). La relación entre ABB y SBB es la trazabilidad fundamental entre la arquitectura y la implementación.

Los propósitos específicos de este documento son:

- Catalogar todos los SBBs seleccionados o desarrollados para implementar la arquitectura objetivo.

- Documentar la justificación de selección y las alternativas evaluadas para cada SBB.

- Especificar los requisitos técnicos, criterios de aceptación y estándares de calidad por SBB.

- Trazar la cobertura de cada SBB respecto al ABB que implementa, identificando brechas residuales.

- Registrar el estado de implementación de cada SBB a lo largo del ciclo de vida del work package.

- Servir como referencia técnica en las Compliance Reviews de Fase G y en el monitoreo de Fase H.

# 4. Contexto y Relación con los ABBs

| Concepto | ABB (Architecture Building Block) | SBB (Solution Building Block) |
| --- | --- | --- |
| Nivel de abstracción | Conceptual — independiente de tecnología | Concreto — producto, sistema o componente específico |
| Pregunta que responde | '¿Qué capacidad se necesita?' | '¿Con qué producto o sistema se implementa?' |
| Cuándo se define | Fases B / C / D del ADM (arquitectura) | Fase E (identificación) / Fase G (implementación) |
| Quién lo define | Arquitecto Empresarial | Arquitecto de Soluciones + Equipos técnicos |
| Relación con el repositorio | Architecture Continuum (lado arquitectura) | Solutions Continuum (lado implementación) |
| Documento de referencia | Catálogo de ABBs (ABB-CAT-MML-v0.1) | Este documento (SBB-CAT-MML-v0.1) |

## 4.1 Convenciones de Nomenclatura

| Formato de ID de SBB: | SBB-[Inicial de Dominio]-[Número de 3 dígitos] Ejemplo: SBB-N-001 (Negocio), SBB-D-001 (Datos), SBB-A-001 (Aplicaciones), SBB-T-001 (Tecnología) |
| --- | --- |
| Estados posibles: | Por iniciar / En diseño / En desarrollo / En pruebas / En producción / Retirado |
| Tipos de obtención: | Desarrollar a medida / Adquirir COTS / Open Source / Reutilizar existente / Configurar y adaptar |
| Cobertura del ABB: | Total (el SBB cubre todos los requisitos del ABB) / Parcial (requiere SBBs complementarios) |

# 5. Inventario General de Solution Building Blocks

Vista consolidada de los ocho SBB identificados para el programa de modernización de la MML. El detalle técnico completo se desarrolla en las fichas de la sección 7 para un SBB representativo de cada dominio (SBB-N-001, SBB-D-001, SBB-A-001 y SBB-T-001).

| ID SBB | Nombre / Producto | ABB que Implementa | Dominio | Tipo | Estado de Implementación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBB-N-001 | Portal de Trámites y Mesa de Partes Digital | ABB-N-001 | Negocio | Configurar/Adaptar | En desarrollo |
| SBB-N-002 | Motor de Workflow/BPM (Bizagi) — Expedientes | ABB-N-002 | Negocio | Adquirir COTS | En diseño |
| SBB-D-001 | Plataforma MDM del Ciudadano y Contribuyente | ABB-D-001 | Datos | Adquirir COTS | En diseño |
| SBB-D-002 | Data Warehouse + ETL + Catálogo de Datos | ABB-D-002 | Datos | Configurar/Adaptar | Por iniciar |
| SBB-A-001 | API Gateway + ESB (WSO2/Kong) + conectores PIDE/RENIEC | ABB-A-001 | Aplicaciones | Open Source + Configurar | En desarrollo |
| SBB-A-002 | Plataforma de Identidad y Firma Digital (Keycloak SSO/MFA) | ABB-A-002 | Aplicaciones | Open Source + Configurar | En desarrollo |
| SBB-T-001 | Nube de Gobierno + Kubernetes | ABB-T-001 | Tecnología | Configurar/Adaptar | En desarrollo |
| SBB-T-002 | Ciberseguridad (NGFW + SIEM + SOC) | ABB-T-002 | Tecnología | Adquirir COTS + Config. | En pruebas |

# 6. Solution Building Blocks por Dominio

## 6.1 Dominio de Negocio

Los SBB de Negocio son los sistemas y componentes que soportan directamente las capacidades del ciudadano y de los trámites: el portal de trámites (mesa de partes digital) y el motor de workflow/BPM que gestiona los expedientes.

| ID SBB | Nombre — Negocio | ABB que Implementa | Tipo de Obtención | Work Package | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBB-N-001 | Portal de Trámites y Mesa de Partes Digital | ABB-N-001 | Configurar/Adaptar + a medida | WP-01 | En desarrollo |
| SBB-N-002 | Motor de Workflow/BPM (Bizagi) — Expedientes | ABB-N-002 | Adquirir COTS | WP-01 | En diseño |

## 6.2 Dominio de Datos

Los SBB de Datos gobiernan y explotan el dato institucional: la plataforma MDM que consolida el dato maestro del ciudadano y del contribuyente, y el data warehouse con ETL y catálogo para analítica.

| ID SBB | Nombre — Datos | ABB que Implementa | Tipo de Obtención | Work Package | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBB-D-001 | Plataforma MDM del Ciudadano y Contribuyente | ABB-D-001 | Adquirir COTS | WP-02 | En diseño |
| SBB-D-002 | Data Warehouse + ETL + Catálogo de Datos | ABB-D-002 | Configurar/Adaptar | WP-02 | Por iniciar |

## 6.3 Dominio de Aplicaciones

Los SBB de Aplicaciones habilitan la interoperabilidad y la seguridad de las aplicaciones: el API Gateway con ESB y los conectores PIDE/RENIEC, y la plataforma de identidad y firma digital.

| ID SBB | Nombre — Aplicaciones | ABB que Implementa | Tipo de Obtención | Work Package | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBB-A-001 | API Gateway + ESB + conectores PIDE/RENIEC | ABB-A-001 | Open Source + Configurar | WP-01 | En desarrollo |
| SBB-A-002 | Identidad y Firma Digital (Keycloak SSO/MFA) | ABB-A-002 | Open Source + Configurar | WP-01 | En desarrollo |

## 6.4 Dominio de Tecnología

Los SBB de Tecnología constituyen la base de infraestructura: la nube de gobierno con Kubernetes para el cómputo y la contenedorización, y la plataforma de ciberseguridad (NGFW, SIEM y SOC).

| ID SBB | Nombre — Tecnología | ABB que Implementa | Tipo de Obtención | Work Package | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBB-T-001 | Nube de Gobierno + Kubernetes | ABB-T-001 | Configurar/Adaptar | WP-03 | En desarrollo |
| SBB-T-002 | Ciberseguridad (NGFW + SIEM + SOC) | ABB-T-002 | Adquirir COTS + Configurar | WP-03 | En pruebas |

# 7. Fichas Individuales de Solution Building Blocks

Esta sección contiene la ficha técnica de un SBB representativo por dominio (SBB-N-001, SBB-D-001, SBB-A-001 y SBB-T-001). Los SBB restantes de cada dominio siguen la misma estructura de ficha y se desarrollarán con el mismo nivel de detalle al avanzar su diseño.

## 7.1 Ficha SBB-N-001 — Portal de Trámites y Mesa de Partes Digital

| FICHA DE SOLUTION BUILDING BLOCK — Negocio |  |
| --- | --- |
| Identificador (ID): | SBB-N-001 |
| Nombre del SBB: | Portal de Trámites y Mesa de Partes Digital |
| Producto / Sistema / Versión: | Portal de servicios en línea sobre componentes de la PNGD / gob.pe (v1.0) |
| Fabricante / Proveedor: | Desarrollo a medida sobre framework de código abierto + componentes de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital |
| Dominio de Arquitectura: | Negocio (capa de presentación) / Aplicaciones |
| ABB que Implementa: | ABB-N-001 — Capacidad de Atención Digital al Ciudadano |
| Tipo de Obtención: | Configurar y adaptar + desarrollo a medida |
| Work Package Asignado: | WP-01 — Servicios Digitales al Ciudadano y Plataforma de Interoperabilidad |
| Arquitectura de Transición: | AT-2 — Integración y Seguridad |
| Estado de Implementación: | En desarrollo |
| Responsable Técnico: | Garcia Retuerto Jholvis Juan |
| Fecha Estimada de Entrega: | Mes 14 del roadmap |

Descripción y Justificación:

| Descripción: | Portal web y móvil que constituye el punto único de acceso del ciudadano y de las empresas a los trámites municipales. Incorpora la mesa de partes digital, la bandeja de expedientes, el seguimiento en línea del estado del trámite y las notificaciones. Es la cara visible del trámite de Licencia de Funcionamiento 100 % digital. |
| --- | --- |
| Justificación de Selección: | Resuelve la fragmentación de canales y la presencialidad obligatoria del AS-IS. Reutiliza la identidad digital del Estado (gob.pe) y se alinea al D.L. 1412 y a la Guía de Gobierno Digital, evitando construir un portal propietario aislado. |
| Alternativas Evaluadas: | (1) Digitalizar formularios en PDF sobre el portal actual — descartado por no eliminar la presencialidad. (2) Suite CRM propietaria — descartada por costo de licenciamiento y menor interoperabilidad con la PNGD. |
| Capacidad de Negocio Soportada: | Atención al Ciudadano; Gestión de Trámites y Licencias. |
| Brecha(s) que Cierra: | Ausencia de canal digital de extremo a extremo; falta de trazabilidad para el ciudadano; múltiples ventanillas presenciales. |
| Restricciones de Implementación: | Debe cumplir accesibilidad WCAG 2.1 AA y la identidad visual del Estado; integración obligatoria con el SSO institucional (SBB-A-002). |
| Dependencias: | SBB-A-001 (API Gateway) para consumir servicios; SBB-A-002 (identidad y firma); SBB-N-002 (motor BPM) para orquestar el expediente. |
| Supuestos: | Disponibilidad de los servicios de PIDE/RENIEC; conectividad del ciudadano; adopción del canal digital. |

Conformidad con los Requisitos del ABB que Implementa:

| ID Requisito ABB | Descripción del Requisito | Cobertura por este SBB | Evidencia / Mecanismo de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| ABB-N-001-R1 | El ciudadano inicia y presenta trámites en línea sin acudir presencialmente. | Cubierto totalmente | Mesa de partes digital y formularios en línea probados en UAT |
| ABB-N-001-R2 | El ciudadano consulta el estado de su expediente en tiempo real. | Cubierto totalmente | Bandeja de seguimiento integrada al motor BPM |
| ABB-N-001-R3 | Autenticación con la identidad digital del Estado. | Cubierto totalmente | Integración SSO con SBB-A-002 (Keycloak) |
| ABB-N-001-R4 | Accesibilidad para todos los ciudadanos. | Cubierto parcialmente | WCAG 2.1 AA alcanzado; 3 criterios AAA con dispensa EXC-001 |
| ABB-N-001-R5 | Notificaciones al ciudadano en los hitos del trámite. | Cubierto parcialmente | Notificaciones activas; 2 transiciones pendientes (H-001) |
| ABB-N-001-R6 | Canal responsive web y móvil. | Cubierto totalmente | Diseño responsive validado en dispositivos |

Especificaciones Técnicas:

| Arquitectura Interna / Patrón: | Aplicación web SPA + Backend for Frontend (BFF); arquitectura por capas desacoplada del BPM. |
| --- | --- |
| Lenguaje / Tecnología: | Frontend React/Angular; BFF en Node.js/Java; contenedores Docker. |
| Plataforma de Despliegue: | Nube de gobierno sobre Kubernetes (SBB-T-001). |
| Interfaces Expuestas: | UI web/móvil; API del BFF hacia el navegador. |
| Interfaces Consumidas: | API Gateway (SBB-A-001), identidad/firma (SBB-A-002), motor BPM (SBB-N-002). |
| Protocolo de Integración: | HTTPS/REST/JSON; OpenAPI 3.0. |
| Modelo de Datos / Esquema: | Datos de sesión y de expediente en tránsito; sin persistencia de datos maestros (consume MDM). |
| Mecanismo de Autenticación: | SSO OpenID Connect / OAuth 2.0 con MFA (Keycloak). |
| Mecanismo de Autorización: | RBAC por perfil (ciudadano, mesa de partes, evaluador, gerente). |
| Estrategia de Cifrado: | TLS 1.3 en tránsito; secretos en bóveda; datos sensibles cifrados en reposo. |
| Logging / Observabilidad: | Logs centralizados (ELK); métricas y trazas (Prometheus/Grafana) vía SBB-T-001. |
| Estrategia de Alta Disponibilidad: | Múltiples réplicas con balanceo; auto-escalado en Kubernetes. |
| Estrategia de Backup / Recuperación: | Configuración e imágenes versionadas; RPO ≤ 4 h, RTO ≤ 8 h. |
| Ambientes de Despliegue: | Desarrollo, Pruebas/UAT, Producción. |

Interfaces y Relaciones con Otros SBBs:

| SBB / Sistema Relacionado | Tipo de Relación | Protocolo / Estándar | Descripción de la Interacción | Estado de Integración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SBB-A-001 (API Gateway) | Consume | REST/JSON, OAuth2 | El portal invoca los servicios de negocio e integración a través del gateway. | Implementado |
| SBB-A-002 (Identidad y Firma) | Consume | OIDC/OAuth2, firma del Estado | Autenticación SSO/MFA y firma digital de solicitudes. | Implementado |
| SBB-N-002 (Motor BPM) | Consume | REST / eventos | Inicia y consulta el expediente y sus transiciones de estado. | En integración |

Criterios de Aceptación:

| ID Criterio | Descripción del Criterio de Aceptación | Responsable de Verificación | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-N1 | El trámite de Licencia de Funcionamiento se completa 100 % en línea. | Ruiz Luna Dair Aldrin | [X] Cumplido | Demo UAT extremo a extremo |
| CA-N2 | P95 de tiempo de respuesta ≤ 2 s con 500 trámites concurrentes. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | [X] Cumplido | Prueba de carga PERF-WP01 |
| CA-N3 | Accesibilidad WCAG 2.1 AA. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | [~] Parcial | AA cumplido; AAA con dispensa EXC-001 |
| CA-N4 | Autenticación SSO/MFA operativa. | Jaramillo Blanco Lenin Anderson | [X] Cumplido | Prueba de SSO |
| CA-N5 | Notificaciones al ciudadano en todos los hitos. | Garcia Retuerto Jholvis Juan | [ ] Pendiente | 2 transiciones pendientes (H-001) |

Riesgos Específicos del SBB:

| ID Riesgo | Descripción | Prob. | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-N1 | Baja adopción del canal digital por la ciudadanía. | Media | Alto | Campaña de difusión, atención asistida y simplificación de formularios. |
| R-N2 | Indisponibilidad de servicios externos (PIDE/RENIEC) afecta el trámite. | Media | Alto | Circuit breaker, mensajes claros y reintentos; degradación controlada. |
| R-N3 | Brechas de accesibilidad generan reclamos. | Baja | Medio | Declaración de accesibilidad y plan de remediación AAA en AT-3. |
| R-N4 | Picos de demanda estacional saturan el portal. | Media | Medio | Auto-escalado en Kubernetes y pruebas de carga periódicas. |

Licenciamiento, Costos y Soporte:

| Modelo de Licenciamiento: | [X] Open Source + desarrollo a medida (sin licencias propietarias de portal). |
| --- | --- |
| Costo de Adquisición Estimado: | No aplica (componentes de código abierto y de la PNGD). |
| Costo de Implementación Estimado: | Incluido en el WP-01 (desarrollo e integración). |
| Costo de Operación Anual Estimado: | Cómputo en nube de gobierno + soporte del equipo interno. |
| Modelo de Soporte: | Soporte interno (GTI) + comunidad de código abierto. |
| Nivel de Soporte Contratado: | N1 mesa de ayuda institucional; N2 equipo de desarrollo. |
| Fin de Vida Declarado (EOL): | No aplica (desarrollo propio con mantenimiento continuo). |
| Proveedor de Mantenimiento: | Gerencia de Tecnologías de la Información — MML. |

Plan de Implementación del SBB:

| # | Fase de Implementación | Actividades Principales | Duración Estimada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y diseño | Levantamiento del trámite, diseño de UX y del modelo de expediente. | 6 semanas | Garcia Retuerto Jholvis Juan |
| 2 | Configuración de base GovTech | Adaptación de la plataforma de servicios y de la identidad visual del Estado. | 4 semanas | Garcia Retuerto Jholvis Juan |
| 3 | Desarrollo del portal y BFF | Formularios, bandeja, seguimiento en línea y notificaciones. | 10 semanas | Garcia Retuerto Jholvis Juan |
| 4 | Integración (A-001/A-002/N-002) | Servicios, SSO/firma y orquestación del expediente. | 6 semanas | Ramos Lopez Denilson David Giovanni |
| 5 | Pruebas (funcional, carga, accesibilidad) | UAT, rendimiento y verificación WCAG. | 4 semanas | Ramos Lopez Denilson David Giovanni |
| 6 | Seguridad y pentest | Revisión de seguridad y remediación de hallazgos. | 3 semanas | Jaramillo Blanco Lenin Anderson |
| 7 | Compliance Review | Evaluación de conformidad arquitectónica (CA-WP01). | 1 semana | Ruiz Luna Dair Aldrin |
| 8 | Despliegue y estabilización | Go-live controlado y soporte post-despliegue. | 3 semanas | Chauvet Loriano Celso Gaby |

Información de Operación:

| Equipo Responsable de Operación: | Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI) — MML. |
| --- | --- |
| Mesa de Ayuda / Soporte N1: | Mesa de ayuda institucional (canal telefónico, correo y chat). |
| Soporte N2 / Especializado: | Equipo de desarrollo del portal. |
| Ventana de Mantenimiento: | Domingos 00:00–04:00 (fuera del horario de atención). |
| Herramienta de Monitoreo: | Prometheus/Grafana y ELK (vía SBB-T-001). |
| KPIs Operacionales: | Disponibilidad ≥ 99,5 %; P95 ≤ 2 s; tasa de error < 1 %; adopción digital. |
| Procedimiento de Escalación: | N1 → N2 → Arquitecto de Soluciones → proveedor de nube, según severidad. |
| Plan de Continuidad / Contingencia: | Failover multi-nodo; canal presencial de respaldo; DRP con RTO ≤ 8 h. |
| Documentación Técnica Entregada: | Manual de usuario, runbook operativo y guía de troubleshooting (esta última en complementación, H-008). |

## 7.2 Ficha SBB-D-001 — Plataforma MDM del Ciudadano y Contribuyente

| FICHA DE SOLUTION BUILDING BLOCK — Datos |  |
| --- | --- |
| Identificador (ID): | SBB-D-001 |
| Nombre del SBB: | Plataforma de Gestión de Datos Maestros (MDM) del Ciudadano y Contribuyente |
| Producto / Sistema / Versión: | Plataforma MDM COTS (Informatica MDM / Ataccama / equivalente) v1.0 |
| Fabricante / Proveedor: | Solución COTS de MDM (a definir en el proceso de adquisición) |
| Dominio de Arquitectura: | Datos |
| ABB que Implementa: | ABB-D-001 — Gestión de Datos Maestros |
| Tipo de Obtención: | Adquirir COTS |
| Work Package Asignado: | WP-02 — Gobierno y Analítica de Datos |
| Arquitectura de Transición: | AT-2 — Integración y Seguridad |
| Estado de Implementación: | En diseño |
| Responsable Técnico: | Vila Chahua Jean Paul |
| Fecha Estimada de Entrega: | Mes 16 del roadmap |

Descripción y Justificación:

| Descripción: | Plataforma que consolida y gobierna el dato maestro del ciudadano y del contribuyente, estableciendo el «golden record» único, la deduplicación, el linaje y la calidad de datos. Es la fuente autoritativa que consumen el portal y los servicios, eliminando los silos actuales. |
| --- | --- |
| Justificación de Selección: | El AS-IS presenta datos duplicados e inconsistentes entre sistemas (rentas, licencias, catastro). Una plataforma MDM COTS acelera el gobierno del dato frente a un desarrollo propio y se integra con RENIEC vía PIDE. |
| Alternativas Evaluadas: | (1) Desarrollo propio de conciliación por ETL — descartado por esfuerzo y falta de gobierno. (2) Mantener el statu quo — descartado por el impacto en la calidad del servicio. |
| Capacidad de Negocio Soportada: | Gestión de Datos Maestros; soporte a Atención al Ciudadano y a Rentas. |
| Brecha(s) que Cierra: | Duplicidad e inconsistencia de datos; ausencia de fuente única del ciudadano/contribuyente. |
| Restricciones de Implementación: | Cumplimiento de la Ley N.° 29733; integración con PIDE/RENIEC; políticas de gobierno de datos. |
| Dependencias: | SBB-A-001 (API Gateway) para exponer/consumir servicios de datos; validación RENIEC vía PIDE. |
| Supuestos: | Disponibilidad de las fuentes internas para la carga inicial; definición de Data Owners por dominio de dato. |

Conformidad con los Requisitos del ABB que Implementa:

| ID Requisito ABB | Descripción del Requisito | Cobertura por este SBB | Evidencia / Mecanismo de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| ABB-D-001-R1 | Existe un golden record único por ciudadano/contribuyente. | Cubierto totalmente | Motor de matching y survivorship configurado |
| ABB-D-001-R2 | Deduplicación y calidad de datos sobre el umbral. | Cubierto totalmente | Reglas de calidad (duplicidad < 2 %, completitud > 95 %) |
| ABB-D-001-R3 | Linaje y trazabilidad del dato. | Cubierto totalmente | Registro de linaje y auditoría de cambios |
| ABB-D-001-R4 | Validación de identidad contra RENIEC. | Cubierto totalmente | Conector PIDE/RENIEC vía SBB-A-001 |
| ABB-D-001-R5 | Protección de datos personales (Ley 29733). | Cubierto totalmente | Clasificación, enmascaramiento y control de acceso |
| ABB-D-001-R6 | Publicación del dato como servicio. | Cubierto parcialmente | API de datos en definición para el WP-02 |

Especificaciones Técnicas:

| Arquitectura Interna / Patrón: | Hub MDM (estilo de coexistencia); matching, survivorship y stewardship. |
| --- | --- |
| Lenguaje / Tecnología: | Plataforma MDM COTS; conectores y reglas configurables. |
| Plataforma de Despliegue: | Nube de gobierno / servidores institucionales (SBB-T-001). |
| Interfaces Expuestas: | API de consulta del golden record; servicios de búsqueda e identidad. |
| Interfaces Consumidas: | Fuentes internas (rentas, licencias, catastro); RENIEC vía PIDE. |
| Protocolo de Integración: | REST/JSON y batch/ETL; OpenAPI 3.0. |
| Modelo de Datos / Esquema: | Modelo canónico de ciudadano y contribuyente; catálogo de atributos. |
| Mecanismo de Autenticación: | SSO institucional (SBB-A-002) para usuarios; tokens de servicio para APIs. |
| Mecanismo de Autorización: | RBAC/ABAC por rol de data steward y por sensibilidad del dato. |
| Estrategia de Cifrado: | Cifrado en tránsito (TLS 1.3) y en reposo; enmascaramiento de datos sensibles. |
| Logging / Observabilidad: | Auditoría de accesos y cambios; métricas de calidad de datos. |
| Estrategia de Alta Disponibilidad: | Nodos redundantes; recuperación ante fallos. |
| Estrategia de Backup / Recuperación: | Respaldo de la base maestra; RPO ≤ 4 h, RTO ≤ 8 h. |
| Ambientes de Despliegue: | Desarrollo, Pruebas, Producción. |

Interfaces y Relaciones con Otros SBBs:

| SBB / Sistema Relacionado | Tipo de Relación | Protocolo / Estándar | Descripción de la Interacción | Estado de Integración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SBB-A-001 (API Gateway) | Expone y consume | REST/JSON | Publica el golden record y consume RENIEC vía PIDE. | En diseño |
| Sistemas fuente (Rentas, Licencias, Catastro) | Consume | Batch/ETL, REST | Carga inicial y sincronización incremental. | En diseño |
| SBB-D-002 (Data Warehouse) | Provee | Batch/ETL | Alimenta el DW con datos maestros gobernados. | Planificado |

Criterios de Aceptación:

| ID Criterio | Descripción del Criterio de Aceptación | Responsable de Verificación | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-D1 | Golden record único verificable por muestra. | Vila Chahua Jean Paul | [ ] Pendiente | Plan de pruebas de matching (en diseño) |
| CA-D2 | Calidad: duplicidad < 2 %, completitud > 95 %. | Vila Chahua Jean Paul | [ ] Pendiente | Reporte de calidad objetivo |
| CA-D3 | Integración RENIEC vía PIDE operativa. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | [ ] Pendiente | Prueba de conector |
| CA-D4 | Cumplimiento Ley 29733 (clasificación y acceso). | Jaramillo Blanco Lenin Anderson | [ ] Pendiente | Revisión de protección de datos |
| CA-D5 | API de datos publicada en el catálogo. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | [ ] Pendiente | Contrato OpenAPI |

Riesgos Específicos del SBB:

| ID Riesgo | Descripción | Prob. | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-D1 | Baja calidad de las fuentes dificulta el matching. | Alta | Alto | Perfilado previo, reglas de limpieza y gobierno del dato. |
| R-D2 | Resistencia de áreas a ceder la propiedad del dato. | Media | Medio | Gobierno de datos, comité y designación formal de Data Owners. |
| R-D3 | Costo/licenciamiento del COTS supera el presupuesto. | Media | Alto | Evaluación de alternativas y negociación en la adquisición. |
| R-D4 | Incumplimiento de la Ley 29733 en el tratamiento. | Baja | Alto | Privacidad por diseño, DPIA y controles de acceso. |

Licenciamiento, Costos y Soporte:

| Modelo de Licenciamiento: | [X] Propietario (COTS de MDM) — a confirmar en la adquisición. |
| --- | --- |
| Costo de Adquisición Estimado: | Licenciamiento COTS de MDM (referencial, sujeto a contratación). |
| Costo de Implementación Estimado: | Incluido en el WP-02. |
| Costo de Operación Anual Estimado: | Mantenimiento y soporte del fabricante + cómputo. |
| Modelo de Soporte: | Soporte del fabricante + equipo de datos interno. |
| Nivel de Soporte Contratado: | A definir (se recomienda 24×7 para datos críticos). |
| Fin de Vida Declarado (EOL): | Según el fabricante seleccionado. |
| Proveedor de Mantenimiento: | Fabricante del COTS + GTI. |

El SBB-D-002 (Data Warehouse + ETL + Catálogo de Datos) sigue la misma estructura de ficha; su detalle se completará al iniciar su diseño en la transición AT-3.

## 7.3 Ficha SBB-A-001 — API Gateway + ESB con conectores PIDE/RENIEC

| FICHA DE SOLUTION BUILDING BLOCK — Aplicaciones |  |
| --- | --- |
| Identificador (ID): | SBB-A-001 |
| Nombre del SBB: | Plataforma de Interoperabilidad — API Gateway + ESB con conectores PIDE/RENIEC |
| Producto / Sistema / Versión: | WSO2 API Manager / Kong + ESB (WSO2 EI) v4.x |
| Fabricante / Proveedor: | WSO2 / Kong (código abierto, con soporte opcional) |
| Dominio de Arquitectura: | Aplicaciones |
| ABB que Implementa: | ABB-A-001 — Bus de Interoperabilidad Institucional |
| Tipo de Obtención: | Open Source + Configurar/Adaptar |
| Work Package Asignado: | WP-01 — Servicios Digitales al Ciudadano y Plataforma de Interoperabilidad |
| Arquitectura de Transición: | AT-2 — Integración y Seguridad |
| Estado de Implementación: | En desarrollo |
| Responsable Técnico: | Ramos Lopez Denilson David Giovanni |
| Fecha Estimada de Entrega: | Mes 12 del roadmap |

Descripción y Justificación:

| Descripción: | Núcleo de integración de la municipalidad. Expone y gobierna las APIs, orquesta servicios y aloja los conectores hacia la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y RENIEC. Sustituye las integraciones punto a punto por un bus gobernado y versionado. |
| --- | --- |
| Justificación de Selección: | El AS-IS tiene integraciones frágiles y directas entre sistemas. Un API Gateway + ESB de código abierto habilita interoperabilidad, seguridad y observabilidad centralizadas, alineado al D.L. 1412 y a la política de interoperabilidad del Estado. |
| Alternativas Evaluadas: | (1) Integraciones punto a punto — descartadas por deuda técnica. (2) iPaaS propietario — descartado por costo y dependencia del proveedor. |
| Capacidad de Negocio Soportada: | Interoperabilidad; habilita Atención al Ciudadano y Gestión de Trámites. |
| Brecha(s) que Cierra: | Falta de bus de interoperabilidad; ausencia de gobierno y seguridad de APIs; integración manual con el Estado. |
| Restricciones de Implementación: | Cumplir los estándares de PIDE; contratos OpenAPI; políticas de seguridad de APIs. |
| Dependencias: | SBB-A-002 (identidad) para la seguridad de APIs; SBB-T-001 (nube) para el despliegue; acuerdos con PCM/RENIEC para PIDE. |
| Supuestos: | Habilitación de los servicios de PIDE/RENIEC; disponibilidad de los sistemas internos a integrar. |

Conformidad con los Requisitos del ABB que Implementa:

| ID Requisito ABB | Descripción del Requisito | Cobertura por este SBB | Evidencia / Mecanismo de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| ABB-A-001-R1 | Todas las integraciones pasan por el bus, sin punto a punto. | Cubierto totalmente | Política de integración y revisión de arquitectura |
| ABB-A-001-R2 | APIs gobernadas, versionadas y documentadas. | Cubierto totalmente | Portal de APIs y contratos OpenAPI 3.0 |
| ABB-A-001-R3 | Seguridad de APIs (OAuth2, rate limiting). | Cubierto totalmente | Integración con SSO (SBB-A-002) y políticas del gateway |
| ABB-A-001-R4 | Conector operativo a RENIEC vía PIDE. | Cubierto totalmente | Prueba de validación de identidad |
| ABB-A-001-R5 | Trazabilidad y observabilidad de las llamadas. | Cubierto parcialmente | Trazado distribuido parcial (H-004) |
| ABB-A-001-R6 | Reintentos, idempotencia y resiliencia. | Cubierto totalmente | Patrones configurados en el ESB |

Especificaciones Técnicas:

| Arquitectura Interna / Patrón: | API Gateway + ESB (mediación); patrón de conectores; API-led connectivity. |
| --- | --- |
| Lenguaje / Tecnología: | WSO2 API Manager/EI o Kong; políticas y mediaciones configurables. |
| Plataforma de Despliegue: | Nube de gobierno sobre Kubernetes (SBB-T-001). |
| Interfaces Expuestas: | APIs REST/JSON gobernadas; portal de desarrolladores. |
| Interfaces Consumidas: | PIDE/RENIEC; sistemas internos (rentas, licencias, catastro). |
| Protocolo de Integración: | REST/JSON, SOAP (legado), colas/eventos; OpenAPI 3.0. |
| Modelo de Datos / Esquema: | Contratos de API y esquemas canónicos de intercambio. |
| Mecanismo de Autenticación: | OAuth 2.0 / OIDC con el IdP institucional (SBB-A-002). |
| Mecanismo de Autorización: | Scopes por API; políticas de acceso y cuotas por consumidor. |
| Estrategia de Cifrado: | TLS 1.3 (mutuo cuando aplica); gestión de secretos y certificados. |
| Logging / Observabilidad: | Métricas por API, trazas distribuidas y logs centralizados (SBB-T-001). |
| Estrategia de Alta Disponibilidad: | Múltiples nodos del gateway/ESB; balanceo y auto-escalado. |
| Estrategia de Backup / Recuperación: | Respaldo de configuración y del catálogo de APIs; RPO ≤ 4 h. |
| Ambientes de Despliegue: | Desarrollo, Pruebas, Producción. |

Interfaces y Relaciones con Otros SBBs:

| SBB / Sistema Relacionado | Tipo de Relación | Protocolo / Estándar | Descripción de la Interacción | Estado de Integración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIDE / RENIEC | Consume | REST/SOAP sobre PIDE | Validación de identidad y consulta de datos del ciudadano. | Implementado |
| SBB-A-002 (Identidad) | Consume | OAuth2/OIDC | Seguridad y emisión de tokens para las APIs. | Implementado |
| Sistemas internos (Rentas, Licencias, Catastro) | Media | REST/SOAP | Orquestación e integración de servicios de negocio. | En integración |

Criterios de Aceptación:

| ID Criterio | Descripción del Criterio de Aceptación | Responsable de Verificación | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-A1 | 100 % de integraciones a través del gateway. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | [X] Cumplido | Revisión de arquitectura de integración |
| CA-A2 | Conector RENIEC vía PIDE operativo. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | [X] Cumplido | Prueba de validación de identidad |
| CA-A3 | APIs documentadas en OpenAPI y publicadas. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | [X] Cumplido | Catálogo de APIs |
| CA-A4 | Trazado distribuido completo. | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | [~] Parcial | Falta el conector RENIEC (H-004) |
| CA-A5 | Seguridad de APIs (OAuth2, cuotas). | Jaramillo Blanco Lenin Anderson | [X] Cumplido | Políticas del gateway probadas |

El SBB-A-002 (Identidad y Firma Digital — Keycloak SSO/MFA + firma del Estado) sigue la misma estructura de ficha; su detalle técnico se desarrolla junto con el WP-01.

## 7.4 Ficha SBB-T-001 — Nube de Gobierno + Kubernetes

| FICHA DE SOLUTION BUILDING BLOCK — Tecnología |  |
| --- | --- |
| Identificador (ID): | SBB-T-001 |
| Nombre del SBB: | Plataforma de Cómputo — Nube de Gobierno + Kubernetes |
| Producto / Sistema / Versión: | Nube de gobierno (IaaS/PaaS) + Kubernetes v1.29+ |
| Fabricante / Proveedor: | Nube del Estado / proveedor habilitado + Kubernetes (CNCF, open source) |
| Dominio de Arquitectura: | Tecnología |
| ABB que Implementa: | ABB-T-001 — Plataforma de Cómputo y Contenedores |
| Tipo de Obtención: | Configurar y adaptar |
| Work Package Asignado: | WP-03 — Modernización de Infraestructura y Seguridad |
| Arquitectura de Transición: | AT-1 — Cimientos Tecnológicos |
| Estado de Implementación: | En desarrollo |
| Responsable Técnico: | Jaramillo Blanco Lenin Anderson |
| Fecha Estimada de Entrega: | Mes 8 del roadmap |

Descripción y Justificación:

| Descripción: | Plataforma de cómputo elástica sobre la nube de gobierno, con orquestación de contenedores mediante Kubernetes. Provee el sustrato de despliegue, escalado y resiliencia para todos los SBB de aplicación y de negocio. |
| --- | --- |
| Justificación de Selección: | El AS-IS depende de servidores físicos subutilizados y sin elasticidad. La nube de gobierno + Kubernetes habilita escalabilidad, portabilidad y estandarización del despliegue, alineado a la estrategia de modernización. |
| Alternativas Evaluadas: | (1) Mantener el data center propio — descartado por costo y baja elasticidad. (2) Nube pública comercial sin marco de gobierno — descartada por requisitos de soberanía del dato. |
| Capacidad de Negocio Soportada: | Habilita transversalmente todas las capacidades (base tecnológica). |
| Brecha(s) que Cierra: | Falta de elasticidad y estandarización; despliegues manuales; baja disponibilidad. |
| Restricciones de Implementación: | Soberanía y localización del dato; cumplimiento de seguridad (SBB-T-002); estándares de la nube de gobierno. |
| Dependencias: | SBB-T-002 (seguridad) para el hardening; red institucional; acuerdos con el proveedor de nube. |
| Supuestos: | Disponibilidad de la nube de gobierno; capacidad y cuotas asignadas. |

Conformidad con los Requisitos del ABB que Implementa:

| ID Requisito ABB | Descripción del Requisito | Cobertura por este SBB | Evidencia / Mecanismo de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| ABB-T-001-R1 | Cómputo elástico con auto-escalado. | Cubierto totalmente | Kubernetes con HPA probado |
| ABB-T-001-R2 | Orquestación de contenedores estandarizada. | Cubierto totalmente | Clúster Kubernetes gestionado |
| ABB-T-001-R3 | Alta disponibilidad multi-nodo. | Cubierto totalmente | Nodos redundantes y balanceo |
| ABB-T-001-R4 | Observabilidad de plataforma. | Cubierto totalmente | Prometheus/Grafana y ELK integrados |
| ABB-T-001-R5 | Respaldo y recuperación. | Cubierto totalmente | Backups y prueba de recuperación (RPO ≤ 4 h, RTO ≤ 8 h) |
| ABB-T-001-R6 | Soberanía y localización del dato. | Cubierto totalmente | Despliegue en nube de gobierno |

Especificaciones Técnicas:

| Arquitectura Interna / Patrón: | Contenedores + orquestación (Kubernetes); infraestructura como código. |
| --- | --- |
| Lenguaje / Tecnología: | Kubernetes, Docker, Helm, Terraform; CI/CD. |
| Plataforma de Despliegue: | Nube de gobierno (IaaS/PaaS). |
| Interfaces Expuestas: | API de Kubernetes; ingress/balanceadores; catálogo de servicios. |
| Interfaces Consumidas: | Almacenamiento, red y seguridad de la nube (SBB-T-002). |
| Protocolo de Integración: | HTTPS / API de Kubernetes; GitOps. |
| Modelo de Datos / Esquema: | Manifiestos declarativos (YAML); estado en almacenamiento persistente. |
| Mecanismo de Autenticación: | RBAC de Kubernetes; integración con el IdP institucional. |
| Mecanismo de Autorización: | RBAC por namespace y por rol; políticas de admisión. |
| Estrategia de Cifrado: | Cifrado en tránsito y en reposo; gestión de secretos (Vault / K8s secrets). |
| Logging / Observabilidad: | Métricas, logs y trazas centralizados (stack de observabilidad). |
| Estrategia de Alta Disponibilidad: | Multi-nodo (multi-zona cuando esté disponible); auto-recuperación. |
| Estrategia de Backup / Recuperación: | Respaldo de clúster y de volúmenes; DRP con RTO ≤ 8 h. |
| Ambientes de Despliegue: | Desarrollo, Pruebas, Producción (namespaces segregados). |

Interfaces y Relaciones con Otros SBBs:

| SBB / Sistema Relacionado | Tipo de Relación | Protocolo / Estándar | Descripción de la Interacción | Estado de Integración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SBB-T-002 (Seguridad) | Consume | Integración de red y controles | Hardening, segmentación y monitoreo de seguridad. | En integración |
| SBB de aplicación (N-001, A-001, A-002) | Provee | Despliegue en contenedores | Aloja y escala los servicios de la solución. | Implementado |
| Almacenamiento / Red de la nube | Consume | API de nube | Provisión de recursos e infraestructura. | Implementado |

Criterios de Aceptación:

| ID Criterio | Descripción del Criterio de Aceptación | Responsable de Verificación | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-T1 | Auto-escalado operativo bajo carga. | Jaramillo Blanco Lenin Anderson | [X] Cumplido | Prueba de escalado |
| CA-T2 | Disponibilidad ≥ 99,5 %. | Jaramillo Blanco Lenin Anderson | [X] Cumplido | Prueba de failover |
| CA-T3 | Backup y recuperación (RPO ≤ 4 h, RTO ≤ 8 h). | Jaramillo Blanco Lenin Anderson | [X] Cumplido | Prueba de recuperación |
| CA-T4 | Observabilidad integral (métricas, logs, trazas). | Ramos Lopez Denilson David Giovanni | [X] Cumplido | Dashboards operativos |
| CA-T5 | Soberanía del dato garantizada. | Jaramillo Blanco Lenin Anderson | [X] Cumplido | Despliegue en nube de gobierno |

El SBB-T-002 (Ciberseguridad — NGFW + SIEM + SOC) sigue la misma estructura de ficha; su detalle técnico se desarrolla junto con el WP-03.

# 8. Mapeo Consolidado SBB – ABB

La siguiente tabla consolida la trazabilidad entre cada SBB y el ABB que implementa, indicando el nivel de cobertura y las brechas residuales.

| ID SBB | Nombre SBB | ID ABB | Cobertura del ABB | Brecha Residual / Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SBB-N-001 | Portal de Trámites | ABB-N-001 | Alta (funcional) | Notificaciones (H-001) y AAA (EXC-001) pendientes |
| SBB-N-002 | Motor BPM (Bizagi) | ABB-N-002 | Media (en diseño) | Modelado de procesos en curso |
| SBB-D-001 | MDM Ciudadano/Contribuyente | ABB-D-001 | Media (en diseño) | API de datos por definir |
| SBB-D-002 | Data Warehouse + ETL | ABB-D-002 | Baja (por iniciar) | Depende de MDM; inicia en AT-3 |
| SBB-A-001 | API Gateway + ESB | ABB-A-001 | Alta (funcional) | Trazado distribuido parcial (H-004) |
| SBB-A-002 | Identidad y Firma Digital | ABB-A-002 | Alta (funcional) | Endurecimiento de seguridad (H-005) |
| SBB-T-001 | Nube + Kubernetes | ABB-T-001 | Alta (funcional) | Sin brechas relevantes |
| SBB-T-002 | Ciberseguridad (NGFW/SIEM/SOC) | ABB-T-002 | Alta (en pruebas) | Ajuste de reglas del SOC |

# 9. Asignación de SBBs por Work Package y Transición

La siguiente tabla muestra la asignación de cada SBB a los work packages y a las arquitecturas de transición del Plan de Migración de la Fase D.

| ID SBB | Nombre SBB | Dominio | Work Package | Transición | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBB-N-001 | Portal de Trámites | Negocio | WP-01 | AT-2 | Alta |
| SBB-N-002 | Motor BPM (Bizagi) | Negocio | WP-01 | AT-2 | Alta |
| SBB-D-001 | MDM Ciudadano/Contribuyente | Datos | WP-02 | AT-2 | Alta |
| SBB-D-002 | Data Warehouse + ETL | Datos | WP-02 | AT-3 | Media |
| SBB-A-001 | API Gateway + ESB | Aplicaciones | WP-01 | AT-2 | Alta |
| SBB-A-002 | Identidad y Firma Digital | Aplicaciones | WP-01 | AT-2 | Alta |
| SBB-T-001 | Nube + Kubernetes | Tecnología | WP-03 | AT-1 | Alta |
| SBB-T-002 | Ciberseguridad | Tecnología | WP-03 | AT-1 | Alta |

# 10. Dashboard de Estado de Implementación

El siguiente tablero resume el avance de cada SBB por fase de implementación (✔ completo · ● en curso · ○ pendiente).

| ID SBB | Nombre | WP | Diseño | Desarrollo | Pruebas | Producción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBB-N-001 | Portal de Trámites | WP-01 | ✔ | ● | ● | ○ |
| SBB-N-002 | Motor BPM (Bizagi) | WP-01 | ● | ○ | ○ | ○ |
| SBB-D-001 | MDM Ciudadano/Contribuyente | WP-02 | ● | ○ | ○ | ○ |
| SBB-D-002 | Data Warehouse + ETL | WP-02 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SBB-A-001 | API Gateway + ESB | WP-01 | ✔ | ● | ● | ○ |
| SBB-A-002 | Identidad y Firma Digital | WP-01 | ✔ | ● | ● | ○ |
| SBB-T-001 | Nube + Kubernetes | WP-03 | ✔ | ● | ✔ | ○ |
| SBB-T-002 | Ciberseguridad | WP-03 | ✔ | ✔ | ● | ○ |

# 11. Gobierno y Mantenimiento del Catálogo de SBBs

El catálogo de SBB es un artefacto vivo que se mantiene actualizado durante toda la Fase G. Las siguientes actividades de gobierno aseguran su vigencia y su alineamiento con los ABB.

| Actividad de Gobierno sobre SBBs | Responsable | Frecuencia / Trigger | Artefacto Generado |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta/actualización de un SBB | Arquitecto de Soluciones | Al aprobar un nuevo diseño de solución | Ficha de SBB actualizada |
| Verificación de conformidad SBB↔ABB | Arquitecto Empresarial | Antes de cada despliegue | Compliance Assessment |
| Revisión del catálogo | Architecture Board | Trimestral | Acta de revisión del catálogo |
| Gestión de versiones y estados | PMO | Al cambiar el estado de un SBB | Historial de revisiones |
| Control de licenciamiento y EOL | GTI | Anual o al vencer el soporte | Reporte de licenciamiento |
| Retiro/reemplazo de un SBB | Architecture Board | Al declararse obsoleto | Decisión de arquitectura |

# 12. Aprobación del Documento

| Nombre | Rol / Cargo | Fecha | Firma / Aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruiz Luna Dair Aldrin | Arquitecto Empresarial (autor) | 22/05/2026 | [Firma] |
| Ramos Lopez Denilson David Giovanni | Arquitecto de Soluciones | 22/05/2026 | [Firma] |
| Chirinos Paredes Fernando Angel | Presidente del Architecture Board | 22/05/2026 | [Firma] |
| Chauvet Loriano Celso Gaby | PMO | 22/05/2026 | [Firma] |

# 13. Glosario de Términos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Solution Building Block (SBB) | Componente concreto — producto, sistema, tecnología o servicio específico — que implementa uno o más Architecture Building Blocks (ABBs). |
| Architecture Building Block (ABB) | Componente de arquitectura que define la forma y función requerida de un elemento de negocio, datos, aplicaciones o tecnología, de manera independiente de su implementación. |
| COTS (Commercial Off-The-Shelf) | Software comercial disponible en el mercado que puede ser adquirido y utilizado sin desarrollo a medida significativo. |
| Compliance Review | Revisión formal que verifica que la implementación de un SBB es conforme con los requisitos del ABB que implementa y con el Architecture Contract correspondiente. |
| Criterio de Aceptación | Condición específica, medible y verificable que debe cumplirse para que un entregable o SBB sea considerado aceptado por el Architecture Board y el patrocinador. |
| EOL (End of Life) | Fecha en que el fabricante o proveedor deja de ofrecer soporte, actualizaciones de seguridad o correcciones de errores para un producto. |
| RPO (Recovery Point Objective) | Máximo período de tiempo de datos que la organización puede permitirse perder ante un incidente. Define la frecuencia mínima de backup. |
| RTO (Recovery Time Objective) | Máximo período de tiempo en que un sistema puede estar inactivo tras un incidente antes de que el impacto en el negocio sea inaceptable. |
| UAT (User Acceptance Testing) | Prueba de aceptación de usuario: validación realizada por los usuarios finales para verificar que el SBB cumple con los requisitos de negocio. |
| Solutions Continuum | Vista del Architecture Repository que clasifica los bloques de solución (SBBs) desde los más genéricos (productos estándar de industria) hasta los más específicos (soluciones propias de la organización). |

# 14. Referencias

[1] The Open Group. TOGAF® Standard, Version 9.2. Van Haren Publishing, 2018.

[2] Catálogo de Architecture Building Blocks — ABB-CAT-MML-v0.1

[3] Architecture Definition Document — Fases B/C/D — ADD-MML-v1.0

[4] Architecture Requirements Specification — ARS-MML-v1.0

[5] Implementation and Migration Plan — Hoja de Ruta de la Fase D — IMP-MML-v1.0

[6] Architecture Contracts por work package — AC-WP01-v1.0, AC-WP02, AC-WP03

[7] Compliance Assessments por work package — CA-WP01-v1.0 (Evaluación de Conformidad del WP-01)

[8] Marco normativo y técnico: Ley N.° 29733, D.L. 1412, D.S. 029-2021-PCM (MADE), documentación de PIDE/RENIEC, WSO2, Kubernetes.

# 15. Anexos

## Anexo A — Diagrama de Arquitectura de Solución (As-Designed)

Los diagramas de arquitectura de solución por work package se encuentran en el modelo ArchiMate del proyecto (vistas de la Fase D) y en el Architecture Repository.

## Anexo B — Análisis de Opciones y Evaluación de Alternativas

El análisis detallado de alternativas de los SBB de mayor costo (SBB-D-001 MDM y SBB-A-001) se documenta en sus fichas y en el expediente de contratación correspondiente.

## Anexo C — Planes de Prueba por SBB

Los planes de prueba (unitarias, de integración, de rendimiento, de seguridad y de aceptación) se gestionan por work package; los resultados del WP-01 constan en el Compliance Assessment CA-WP01.

## Anexo D — Documentación Técnica de Referencia

La documentación técnica (manuales de instalación, configuración y operación) de cada SBB se conserva en el Architecture Repository y en la Gerencia de Tecnologías de la Información.