MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Arquitectura Empresarial – TOGAF ADM

Hoja de Ruta de Arquitectura

Fase C – Arquitectura de Sistemas de Información

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Arquitectura Empresarial – Municipalidad Metropolitana de Lima |
| Preparado por | Grupo 3 – Equipo de Arquitectura Empresarial |
| Versión del Documento | 0.1 |
| Título | Hoja de Ruta de Arquitectura – Fase C |
| Fecha de la Versión | 26 de junio de 2026 |
| Revisado por | Docente: Mg. Tobías Enrique Aliaga Vilchez |
| Fecha de Revisión | 15-05-2026 |
| Clasificación | Sin Clasificar |

| Integrante | Código |
| --- | --- |
| Chirinos Paredes, Fernando Angel | 20221247C |
| Ruiz Luna, Dair Aldrin | 20212141A |
| Garcia Retuerto, Jholvis Juan | 20221013B |
| Jaramillo Blanco, Lenin Anderson | 20212632E |
| Ramos Lopez, Denilson David Giovanni | 20191240F |
| Vila Chahua, Jean Paul | 20170035D |
| Chauvet, Loriano Celso Gaby | II2026102 |

SI605U: Arquitectura Empresarial  ·  Lima – Perú  ·  2026

# Información del Documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Municipalidad Metropolitana de Lima |
| Preparado por | Grupo 3 |
| Versión del Documento | 0.1 |
| Título | Hoja de Ruta de Arquitectura – Fase C |
| Fecha de la Versión | 26-06-2026 |
| Revisado por | Mg. Tobías Enrique Aliaga Vilchez |
| Fecha de Revisión | 26-06-2026 |

## Lista de Distribución

| De | Fecha | Teléfono / Email |
| --- | --- | --- |
| Grupo 3 – Equipo AE | 26-06-2026 | 928314486 |

| Para | Acción* | Fecha Límite | Teléfono / Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Docente (Revisor) | Revisar | 26-06-2026 | taliaga@uni.edu.pe |
| Gerencia Municipal – MML | Informar | 26-06-2026 | gerenciamunicipal@mml.gob.pe |
| Comité de Arquitectura Empresarial | Aprobar | 26-06-2026 | comite.ae@mml.gob.pe |

* Tipos de acción: Aprobar, Revisar, Informar, Archivar, Acción requerida, Asistir a reunión, Otro (especificar).

## Historial de Versiones del Documento

| N.º Ver. | Fecha Ver. | Revisado por | Descripción | Archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 26-06-2026 | Grupo 3 | Versión inicial – completado para entrega PC3 | 03_Hoja_de_Ruta_Arquitectura_FaseC.docx |

# 1  Propósito del Documento

La Hoja de Ruta de Arquitectura enumera los incrementos individuales de cambio y los ordena en una línea de tiempo que muestra la progresión desde la arquitectura de línea base (AS-IS) hasta la arquitectura objetivo (TO-BE). Es un componente clave de las Arquitecturas de Transición y se desarrolla de forma incremental a lo largo de las fases B, C, D, E y F del ADM de TOGAF.

El presente documento define la hoja de ruta para el dominio de Sistemas de Información (Datos y Aplicaciones) de la Fase C de la Arquitectura Empresarial de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Cubre:

- Dominio / subdominio cubierto: Arquitectura de Datos y Arquitectura de Aplicaciones de la MML, con foco en los procesos de Atención Ciudadana, Licencias, Tributación, Fiscalización, Expedientes y Seguridad Ciudadana.

- Contexto y antecedentes: La MML opera con sistemas fragmentados, procesos manuales y baja interoperabilidad entre gerencias. Los documentos previos de Fase C (Documento de Definición de Arquitectura y Especificación de Requisitos) identificaron las brechas estructurales que esta hoja de ruta busca cerrar.

- Propósito y alcance: Definir los proyectos, incrementos de transición y plan de migración orientado al tiempo que llevarán la MML desde su situación actual hacia una municipalidad digital, interoperable y centrada en el ciudadano, en coherencia con el Plan Nacional de Gobierno Digital (D.L. N.° 1412).

- Partes interesadas: Gerencia Municipal, Gerencia de TI / Gobierno Digital, Gerencias Usuarias (Licencias, Tributación, Fiscalización, Seguridad Ciudadana, Participación Vecinal), Comité de Arquitectura Empresarial, PCM, Ciudadanía.

Nota: Esta hoja de ruta se sincroniza con el Roadmap de Transformación definido en las Fases Preliminar, A y B (presentados en la PC3), y con los proyectos P1–P8 identificados en la Fase B. Evita duplicar esfuerzo al referenciar los catálogos y matrices ya elaborados.

# 2  Lista de Proyectos

## 2.1  Proyectos

Los siguientes proyectos entregarán la arquitectura objetivo de Datos y Aplicaciones de la MML, conforme a las brechas identificadas en el análisis GAP de la Fase B:

| Ref-ID | Proyecto | Descripción | Dominio |
| --- | --- | --- | --- |
| P-C01 | Plataforma de Datos Institucional (PDI) | Implementación de una base de datos centralizada e interoperable que consolide la información de ciudadanos, expedientes, licencias, tributación y fiscalización, eliminando datos duplicados entre gerencias. | Datos |
| P-C02 | Gobierno de Datos y Calidad | Definición de políticas, estándares, roles y procesos para asegurar la calidad, integridad, privacidad y ciclo de vida de los datos institucionales (alineado con Ley N.° 29733 e ISO/IEC 25012). | Datos |
| P-C03 | Bus de Integración y APIs Institucionales | Implementación de una capa de integración (ESB / API Gateway) que exponga servicios REST/OpenAPI para la comunicación entre aplicaciones internas y entidades externas (PIDE, RENIEC, SUNAT, SUNARP). | Aplicaciones |
| P-C04 | Sistema Integrado de Atención Ciudadana (SIAC) | Digitalización de la mesa de partes, seguimiento E2E de trámites, pagos digitales y registro único del ciudadano. Cubre los requisitos RA-01, RA-02, RA-03, RA-04 y RA-06. | Aplicaciones |
| P-C05 | Sistema de Monitoreo y Seguridad Ciudadana (SMSC) | Integración de datos de videovigilancia, serenazgo, alertas ciudadanas e información geoespacial en una plataforma unificada de análisis predictivo. | Datos / Aplicaciones |
| P-C06 | Plataforma de Fiscalización Digital | Digitalización del proceso de fiscalización urbana y comercial, con integración al SIAC y al PDI para trazabilidad E2E. | Aplicaciones |
| P-C07 | Repositorio y Gobierno de Arquitectura | Implementación del repositorio institucional de arquitectura (Sparx EA / Archi) con catálogos de procesos, aplicaciones, datos y tecnología. | Datos |
| P-C08 | Seguridad de la Información (ISO/IEC 27001) | Implementación de controles de seguridad, autenticación por roles, auditoría de operaciones y cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS 1.3) en todos los sistemas. | Datos / Aplicaciones |

## 2.2  Objetivos de los Proyectos

Cada proyecto persigue un objetivo arquitectónico concreto y cierra una o más brechas identificadas en el análisis GAP de las Fases B y C:

| Ref-ID | Proyecto | Objetivo Arquitectónico | Brecha que cierra |
| --- | --- | --- | --- |
| P-C01 | Plataforma de Datos Institucional | Consolidar en un único repositorio la información dispersa en múltiples bases operativas. | Brecha 1 – Integración de información (GAP Fase B) |
| P-C02 | Gobierno de Datos y Calidad | Garantizar que los datos sean únicos, consistentes y auditables (RA-03). | Brecha 1 – Calidad e integridad de datos (DP02) |
| P-C03 | Bus de Integración y APIs | Habilitar la interoperabilidad entre aplicaciones internas y con el Estado (RI-01, RI-02, RI-03, RI-04). | Brecha 2 – Coordinación institucional / interoperabilidad |
| P-C04 | SIAC | Digitalizar el 70 % de trámites ciudadanos en 24 meses (BG-01, RA-01, RA-02, RA-04). | Brecha 2 – Procesos manuales / baja trazabilidad |
| P-C05 | SMSC | Unificar la información de seguridad para análisis predictivo (BG-03, BG-05). | Brecha 4 – Analítica de seguridad reactiva (GAP Fase B) |
| P-C06 | Plataforma de Fiscalización Digital | Eliminar el proceso manual de fiscalización y conectarlo con el SIAC. | Brecha 2 – Procesos manuales en fiscalización |
| P-C07 | Repositorio de AE | Centralizar los activos de arquitectura en una fuente única de verdad. | Brecha 3 – Gobierno de arquitectura inexistente |
| P-C08 | Seguridad ISO 27001 | Proteger los activos de información y cumplir con RES-01 y TP02. | Brecha transversal – Seguridad y privacidad de datos |

## 2.3  Beneficios Esperados

| Ref-ID | Proyecto | Beneficio esperado | Métrica de beneficio |
| --- | --- | --- | --- |
| P-C01 | PDI | Eliminar duplicidad de datos entre gerencias; toma de decisiones basada en información única. | Reducción ≥ 80 % de registros duplicados en 18 meses |
| P-C02 | Gobierno de Datos | Datos confiables, íntegros y trazables para todos los procesos municipales. | ≥ 95 % de registros sin inconsistencias (ME-02 adaptado) |
| P-C03 | Bus de Integración | Interoperabilidad con PIDE, RENIEC, SUNAT y SUNARP; reducción de tiempo de validación de datos. | 60 % de sistemas integrados con PIDE en 18 meses (Métrica repositorio) |
| P-C04 | SIAC | Ciudadano puede iniciar, seguir y concluir trámites digitalmente; reducción del tiempo de atención. | 70 % trámites digitales en 24 meses (BG-01); tiempo atención: 15 → 5 días hábiles (18 meses) |
| P-C05 | SMSC | Capacidad predictiva de seguridad; reducción de tiempos de respuesta a incidentes. | Disminución 30 % tiempo respuesta a incidentes en 24 meses |
| P-C06 | Fiscalización Digital | Trazabilidad E2E de procedimientos de fiscalización; eliminación de expedientes físicos. | 100 % de actos de fiscalización registrados digitalmente en 18 meses |
| P-C07 | Repositorio AE | Visibilidad institucional de arquitectura; reutilización de activos entre proyectos. | 90 % proyectos cumpliendo principios AE en 12 meses |
| P-C08 | Seguridad ISO 27001 | Reducción de vulnerabilidades; cumplimiento legal; confianza ciudadana. | Cero incidentes críticos de seguridad; certificación ISO/IEC 27001 en 24 meses |

## 2.4  Lista Priorizada de Proyectos

La priorización considera tres criterios: valor para el ciudadano / negocio, dependencias técnicas entre proyectos, y nivel de riesgo:

| Prioridad | Proyecto | Justificación | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-C07 – Repositorio AE | Habilita el gobierno de todos los demás proyectos; bajo riesgo y rápido de implementar. | Ninguna |
| 2 | P-C08 – Seguridad ISO 27001 | Requisito transversal y legal (RES-01); debe establecerse antes de exponer datos al exterior. | P-C07 |
| 3 | P-C01 – PDI | Base de datos unificada sobre la que todos los sistemas se apoyan; cierra la brecha más crítica. | P-C07, P-C08 |
| 4 | P-C02 – Gobierno de Datos | Sin calidad de datos, la PDI no agrega valor; debe ejecutarse en paralelo con P-C01. | P-C01 |
| 5 | P-C03 – Bus de Integración | Habilita la interoperabilidad; prerequisito para SIAC y SMSC. | P-C01, P-C08 |
| 6 | P-C04 – SIAC | Mayor impacto ciudadano visible; objetivo estratégico BG-01 (70 % trámites digitales). | P-C01, P-C02, P-C03 |
| 7 | P-C06 – Fiscalización Digital | Complementa al SIAC; menor audiencia pero alta trazabilidad. | P-C04, P-C03 |
| 8 | P-C05 – SMSC | Alto valor estratégico pero mayor complejidad técnica (IA, georreferenciación). | P-C01, P-C03, P-C08 |

# 3  Plan de Migración Orientado al Tiempo

## 3.1  Plan de Migración

La migración se organiza en tres incrementos de transición que abarcan un horizonte 2026-2030. Cada incremento entrega una Arquitectura de Transición que acumula las capacidades de los anteriores:

| Incremento / Transición | Proyectos incluidos | Inicio | Fin | Estado objetivo alcanzado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TA-001 – Cimientos Digitales | P-C07, P-C08, P-C01, P-C02 | Jul 2026 | Mar 2027 | Repositorio AE operativo; base de datos institucional centralizada; controles de seguridad implementados; gobierno de datos establecido. |
| TA-002 – Servicios Ciudadanos e Interoperabilidad | P-C03, P-C04, P-C06 | Abr 2027 | Mar 2028 | Bus de integración con PIDE/RENIEC operativo; SIAC con mesa de partes digital, seguimiento E2E y pagos; fiscalización digitalizada; ≥ 50 % trámites digitales. |
| TA-003 – Consolidación e Inteligencia Territorial | P-C05, ajustes P-C04 | Abr 2028 | Dic 2029 | SMSC con analítica predictiva; ≥ 70 % trámites digitales; satisfacción ciudadana ≥ 80 %; reducción inactividad de sistemas en 80 %. |

A continuación se presenta el diagrama de línea de tiempo (Gantt simplificado) de la hoja de ruta:

| Proyecto | 2026 S2 | 2027 S1 | 2027 S2 | 2028 S1 | 2028 S2 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-C07 Repositorio AE | ████ |  |  |  |  |  |
| P-C08 Seguridad ISO 27001 | ████ | ████ |  |  |  |  |
| P-C01 PDI | ████ | ████ |  |  |  |  |
| P-C02 Gobierno de Datos |  | ████ | ████ |  |  |  |
| P-C03 Bus de Integración |  | ████ | ████ |  |  |  |
| P-C04 SIAC |  |  | ████ | ████ |  |  |
| P-C06 Fiscalización Digital |  |  | ████ | ████ |  |  |
| P-C05 SMSC |  |  |  | ████ | ████ | ████ |

## 3.2  Opciones de Migración

Se evaluaron tres opciones de migración para determinar la ruta más adecuada:

| Ref-ID | Opción de Migración | Descripción | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIG-01 | Big Bang (migración total) | Reemplazar todos los sistemas en un único evento de corte. | Tiempo total menor; consistencia inmediata. | Riesgo operativo muy alto; resistencia al cambio; sin continuidad de servicio durante la migración. |
| MIG-02 | Migración gradual por incrementos (RECOMENDADA) | Implementar los proyectos en tres fases de transición (TA-001, TA-002, TA-003) manteniendo los sistemas legado en paralelo durante cada fase. | Riesgo controlado; validación por fases; continuidad de servicio; alineación con presupuesto público anual. | Mayor duración total; complejidad de convivencia legacy/nuevo; necesita gestión del cambio sostenida. |
| MIG-03 | Migración por dominio independiente | Migrar datos y aplicaciones de forma completamente separada, sin coordinar los cambios entre sí. | Equipos especializados por dominio. | Alta fragmentación; riesgo de desincronización entre datos y aplicaciones; no recomendada para un entorno de alta interdependencia como la MML. |

Opción recomendada: MIG-02 – Migración gradual por incrementos, que es coherente con las restricciones de presupuesto público (RES-02), el modelo de implementación gradual establecido en la Especificación de Requisitos (Sección 4.1) y la Gestión del Cambio (P-C08 de Fase B).

## 3.3  Beneficios de la Migración

| Ref-ID | Beneficio | Descripción | Cuándo se materializa |
| --- | --- | --- | --- |
| BM-01 | Continuidad operativa | La migración gradual garantiza que los servicios municipales no se interrumpan durante la transición. | Durante todo el proceso (TA-001 → TA-003) |
| BM-02 | Reducción progresiva de riesgo | Cada incremento es validado antes de pasar al siguiente, reduciendo el riesgo acumulado. | A partir de cierre de TA-001 (Mar 2027) |
| BM-03 | Generación temprana de valor | Los proyectos de mayor impacto ciudadano (SIAC, Fiscalización) se entregan en TA-002, antes de completar TA-003. | Abr 2027 – Mar 2028 |
| BM-04 | Alineación presupuestal | Los ciclos de inversión se sincronizan con el presupuesto público institucional anual (PIA/PIM). | Desde TA-001 |
| BM-05 | Aprendizaje institucional | Las lecciones de TA-001 y TA-002 mejoran la ejecución de TA-003 y habilitan la Fase D (Arquitectura de Tecnología). | Cierre TA-002 (Mar 2028) |

## 3.4  Costos Estimados de las Opciones de Migración

Los costos son estimaciones de referencia para planificación presupuestal; deberán refinarse en la Fase E (Oportunidades y Soluciones) con cotizaciones de mercado y disponibilidad presupuestal institucional:

| Ref-ID | Opción / Proyecto | Costo estimado (S/.) | Supuestos del costo |
| --- | --- | --- | --- |
| TA-001 | P-C07 + P-C08 + P-C01 + P-C02 | S/. 1,200,000 – 1,800,000 | Licencias Sparx EA / Archi; consultoría de seguridad; hardware y licencias BD; equipo AE interno. |
| TA-002 | P-C03 + P-C04 + P-C06 | S/. 2,500,000 – 3,500,000 | Licencias ESB/API Gateway; desarrollo SIAC (licitación pública); integración PIDE; capacitación usuarios. |
| TA-003 | P-C05 + ajustes P-C04 | S/. 1,800,000 – 2,600,000 | Plataforma BI/analítica; cámaras inteligentes adicionales; IA para detección de eventos; mantenimiento. |
| TOTAL MIG-02 | Migración gradual (recomendada) | S/. 5,500,000 – 7,900,000 | Estimación 2026-2029. No incluye operación continua ni mantenimiento post-implementación. |
| TOTAL MIG-01 | Big Bang (referencia) | S/. 7,000,000 – 10,000,000 | Mayor costo por paralización de servicios, contingencias y rollback. No recomendada. |

# 4  Recomendaciones de Implementación

## 4.1  Criterios / Medidas de Efectividad de los Proyectos

Los siguientes criterios permitirán al Comité de Arquitectura Empresarial y a la Gerencia de TI medir la efectividad de cada proyecto durante y después de su implementación:

| Ref-ID | Proyecto | Criterio de efectividad | Métrica / Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| CE-01 | P-C07 Repositorio AE | El repositorio está poblado con todos los artefactos de las Fases Preliminar, A, B y C. | ≥ 90 % de proyectos usando el repositorio en 12 meses |
| CE-02 | P-C08 Seguridad | Los sistemas cumplen con los controles de seguridad ISO/IEC 27001 y HTTPS/TLS 1.3. | 0 vulnerabilidades críticas en auditorías semestrales |
| CE-03 | P-C01 PDI | La base de datos institucional centraliza la información de ≥ 5 gerencias sin duplicados. | Reducción ≥ 80 % de registros duplicados (18 meses) |
| CE-04 | P-C02 Gobierno de Datos | Las políticas de calidad de datos están formalizadas y auditadas. | ≥ 95 % registros sin inconsistencias; 1 auditoría semestral |
| CE-05 | P-C03 Bus de Integración | Las aplicaciones se comunican vía API REST; interoperabilidad con PIDE/RENIEC activa. | 60 % de sistemas integrados con PIDE (18 meses) |
| CE-06 | P-C04 SIAC | Los ciudadanos pueden gestionar trámites digitales de inicio a fin. | ≥ 70 % trámites digitales en 24 m; tiempo atención ≤ 5 días hábiles |
| CE-07 | P-C06 Fiscalización Digital | Los actos de fiscalización se registran en tiempo real con trazabilidad E2E. | 100 % fiscalizaciones digitales en 18 meses |
| CE-08 | P-C05 SMSC | La plataforma genera alertas predictivas basadas en datos históricos y georreferenciación. | Reducción ≥ 30 % tiempo de respuesta a incidentes en 24 meses |

## 4.2  Riesgos e Incidencias

| Ref-ID | Riesgo / Incidencia | Descripción | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Presupuesto limitado | El presupuesto público (PIA) puede no cubrir todos los proyectos en el año previsto. | Alto | Implementación gradual (MIG-02); priorización por valor/dependencia; gestión presupuestal anticipada. |
| R-02 | Resistencia al cambio institucional | Servidores municipales pueden resistir la adopción de nuevos sistemas y procesos digitales. | Alto | Plan de gestión del cambio (P-C08 Fase B); talleres, capacitaciones y comunicación proactiva por área. |
| R-03 | Dependencia de entidades externas | La integración con PIDE, RENIEC y SUNAT depende de la disponibilidad y estabilidad de sus APIs. | Alto | Convenios de cooperación formalizados; pruebas de integración anticipadas; plan de contingencia con datos locales. |
| R-04 | Sistemas heredados incompatibles | Aplicaciones legado sin soporte técnico pueden dificultar la integración. | Medio | Integración progresiva vía Bus (P-C03); auditoría técnica previa; wrappers / adaptadores para legacy. |
| R-05 | Falta de capacidades internas en AE | El equipo municipal puede carecer de experiencia en TOGAF, ArchiMate o modelado de datos. | Medio | Capacitación TOGAF y ArchiMate (alta prioridad en Repositorio AE); contratación de consultor externo en TA-001. |
| R-06 | Cambio político / rotación de autoridades | Un cambio de alcaldía o gerencias puede alterar el patrocinio del proyecto. | Alto | Institucionalización mediante ordenanza municipal; Comité AE con miembros técnicos permanentes (no políticos). |
| R-07 | Calidad de datos legado | Los datos existentes pueden tener inconsistencias que dificulten la migración a la PDI. | Medio | Ejecución de P-C02 en paralelo con P-C01; proceso de limpieza y validación previo a la migración (sección 4.2 ERA Fase C). |
| R-08 | Incumplimiento normativo (Ley 29733) | El manejo inadecuado de datos personales puede generar sanciones legales. | Alto | Implementar mecanismos de seguridad y consentimiento desde el inicio (P-C08); asesoría legal continua. |

## 4.3  Bloques de Construcción de Solución (SBBs)

Los siguientes Solution Building Blocks (SBBs) realizan los Architecture Building Blocks (ABBs) definidos en el Documento de Definición de Arquitectura de la Fase C:

| Ref-ID | SBB | ABB que realiza | Proyecto que lo entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| SBB-01 | Motor de Base de Datos Institucional (PostgreSQL / Oracle DB) | ABB – Repositorio de Datos Centralizado | P-C01 |
| SBB-02 | Plataforma de Gobierno de Datos (Apache Atlas / Collibra) | ABB – Catálogo de Datos Institucional | P-C02 |
| SBB-03 | API Gateway / ESB (Kong / MuleSoft / WSO2) | ABB – Bus de Integración e Interoperabilidad | P-C03 |
| SBB-04 | Portal Ciudadano Web y Móvil (SIAC) | ABB – Sistema de Atención al Ciudadano | P-C04 |
| SBB-05 | Módulo de Pagos Digitales (pasarela SUNAT / Niubiz) | ABB – Pasarela de Pagos Digitales | P-C04 |
| SBB-06 | Sistema de Expedientes Electrónicos | ABB – Gestión Documental y Trazabilidad E2E | P-C04 |
| SBB-07 | Plataforma de Fiscalización Digital (SIGEF) | ABB – Sistema de Fiscalización y Control | P-C06 |
| SBB-08 | Plataforma BI / Analítica Predictiva (Power BI / Tableau) | ABB – Analítica de Seguridad Ciudadana | P-C05 |
| SBB-09 | Dashboard Geoespacial (GIS / ArcGIS) | ABB – Inteligencia Territorial | P-C05 |
| SBB-10 | Herramienta de Modelado AE (Sparx EA / Archi) | ABB – Repositorio de Arquitectura Empresarial | P-C07 |
| SBB-11 | Sistema de Gestión de Identidad y Accesos (IAM – OAuth 2.0) | ABB – Autenticación y Autorización por Roles | P-C08 |
| SBB-12 | SIEM y Auditoría de Seguridad (Splunk / ELK) | ABB – Auditoría y Registro de Operaciones | P-C08 |

Fin del documento

Municipalidad Metropolitana de Lima  ·  Hoja de Ruta Fase C  ·  v0.1  ·  26-06-2026